مطالعه پیش امکان سنجی

طرح تولید آجرهاي كروم منيزيتي

مجری طرح :

شرکت مهندسین مشاور پارس رابین

ناظر طرح :

دکتر علی سعیدی

کارفرمای طرح :

سازمان صنعت ، معدن و تجارت خراسان جنوبی

سال 1399

فهرست

فهرست مطالب

چکیده مطالعات فنی – اقتصادی- مالی	5

1- مقدمه	6

1-1- معرفی کد آیسیک محصول	8

1-2- بررسی استانداردهای مرتبط با محصول	8

1-3- شماره‌های تعرفه گمرکی	9

1-4- شرايط واردات و صادرات محصول	9

1-5- بررسی و ارائه اطلاعات لازم در زمینه قیمت تولید داخلی و خارجی محصول	10

1-6- توضیح موارد مصرف و کاربرد	11

1-7- بررسي کالاهاي جايگزین و تجزيه و تحليل اثرات آن بر مصرف محصول	12

1-8- اهميت استراتژیکی کالا در دنیای امروز	12

1-9- کشورهاي عمده توليد کننده و مصرف کننده محصول	13

3- وضعيت عرضه و تقاضا	14

3-1- بررسي ظرفيت بهره برداري و روند توليد از آغاز برنامه سوم تاکنون	14

3-2- بررسي وضعيت طرح‌ها جديد و طرح‌های توسعه در دست اجرا	17

3-3- بررسي روند واردات محصول در طي پنج سال گذشته	18

3-1- بررسي روند مصرف در طي پنج سال گذشته	19

3-2- بررسي روند صادرات محصول در طي پنج سال گذشته و امکان توسعه آن	19

3-3- بررسي نياز به محصول با اولويت صادرات	20

3-4- بررسی اجمالي تکنولوژي و روش‌های توليد و عرضه محصول در کشور و مقايسه آن با ديگر کشورها	21

4- مطالعات مالی طرح	22

4-1- هزینه‌های سرمایه گذاری ثابت طرح	22

4-1-1- زمین	23

4-1-2- محوطه سازی	23

4-1-3- هزینه تجهیزات و تکنولوژی	24

4-1-4- هزینه تاسیسات و انشعابات	25

4-2- وضعیت تأمین نیروی انسانی و تعداد اشتغال	27

4-3- مواد اولیه مصرفی	28

4-4- برآورد هزینه سالیانه آب، برق و گاز	29

4-5- برآورد سرمایه در گردش	29

4-6- برآورد هزینه‌های تولید	30

4-7- آنالیز حساسیت پروژه	31

4-8- اثر تغییرات هزینه‌های تولید، درامد حاصل از فروش و سرمایه گذاری طرح روی نرخ بازگشت سرمایه (IRR)	31

4-9- تجزيه و تحليل و ارائه جمع بندي و پيشنهاد نهايي در مورد احداث واحدهاي جديد	33

4-10- وضعيت حمايتهاي اقتصادي و بازرگاني	34

4-1- مزیت استان خراسان جنوبی جهت احداث واحد جدید	35

فهرست جداول

جدول 1- کد آیسیک محصولات طرح	8

جدول 2- استانداردهای محصول	8

جدول 3- شماره های تعرفه گمرکی	9

جدول 4- ظرفیت واحدهای فعال تولید آجر نسوز در ایران 	14

جدول 5- ظرفيت تولید آجر نسوز در سالهای اخیر در ایران 	14

جدول 6- ظرفیت واحدهای در حال احداث تولید آجر نسوز با پیشرفت فیزیکی 20 تا 60 درصد در ایران	17

جدول 7- ظرفیت واحدهای در حال احداث تولید آجر نسوز با پیشرفت فیزیکی 20 تا 60 درصد به تفکیک استان	17

جدول 8- میزان واردات محصول طی 5 سال گذشته 	18

جدول 9- مهمترین کشورهای مبدا واردات آجر نسوز	18

جدول 10- روند مصرف طی 5 سال گذشته	19

جدول 11- موازنه میزان صادرات محصول طی 5 سال گذشته	19

جدول 12- مهمترین کشور مقصد صادرات آجر نسوز در سال 1397	20

جدول 13- پیش بینی میزان تولید داخلی طی 5 سال آینده	20

جدول 14-جمع‌بندی سرمایه‌گذاری ثابت طرح	22

جدول 15-هزینه‌های زمین	23

جدول 16- هزینه‌های محوطه سازی	23

جدول 17-هزینه‌های ساختمان‌سازی	24

جدول 18- هزینه تجهیزات و ماشین آلات	24

جدول 19- تاسیسات	25

جدول 20-لوازم اداری	26

جدول 21-هزینه سالیانه نیروی انسانی	27

جدول 22- هزینه سالیانه مواد اولیه طرح	28

جدول 23-مصرف سالیانه انرژی	29

جدول 24-سرمایه در گردش	29

جدول 25- هزینه تولید سالانه	30

جدول 26- آنالیز تحليل حساسيت	32

جدول 27- شاخصهای اقتصادی مالی طرح	33

فهرست نمودارها

نمودار 1- بزرگترین تولیدکنندگان آجر نسوز در جهان	13

نمودار 2- آنالیز حساسیت پروژه	32

## چکیده مطالعات فنی – اقتصادی- مالی

| اطلاعات عمومي |  |  |  | General Specification |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| عنوان پروژه | تولید آجرهاي کروم منيزيتي |  |  | Manufacture of Magnesia Chromite Bricks |  | Name of The Project |
| ظرفيت پروژه | 15,000 | تن |  | T | 15,000 | Project Capacity |
| ميزان اشتغال | 64 | نفر |  |  | 64 | Personnel Number |
| روزهاي کاري | 300 | روز |  | days | 300 | Working Days |
| بازار |  |  |  | Marketing |  |  |
| قيمت جهاني محصول | 400 | دلار/ تن |  | $/Ton | 400 | Product Global Price |
| مطالعه فني |  |  |  | Technical Study |  |  |
| مساحت زمين | 12,000 | مترمربع |  | m2 | 12,000 | Land Area |
| مساحت ساختمان | 4,564 | مترمربع |  | m2 | 4,564 | Building Area |
| مواد اوليه اصلي | کرومیت |  |  | Chromite |  | Main Raw Materials |
| نحوه تأمين مواد اوليه | داخل استان |  |  |  |  | Supplying Place of Raw Materials |
| برق مورد نياز | 2,225,420 | کيلووات ساعت |  | kw/h | 2,225,420 | Power Requirement |
| آب مورد نياز | 7,758 | مترمکعب |  | m3 | 7,758 | Water Requirement |
| سوخت مورد نياز | 1,438,380 | متر مکعب |  | m3 | 1,438,380 | Fuel Requirement |
| مطالعه مالي و اقتصادي |  |  |  | Economical & Financial Study |  |  |
| مبلغ سرمايه گذاري ثابت | 696,652,773 | هزار ریال |  | € | 3,870,293 | Fixed Investment Cost (Rail’s & other Currencies) |
| سرمايه در گردش | 64,211,209 | هزار ریال |  | € | 356,729 | Working Capital |
| مجموع سرمايه گذاري | 760,863,982 | هزار ریال |  | € | 4,227,022 | Total Investment Cost |
| فروش ساليانه | 615,000,000 | هزار ریال |  | € | 3,416,667 | Annual Sale |
| (NPV) ارزش خالص فعلي | 189,537,272 | هزار ریال |  | € | 1,052,985 | Net Present Value (NPV) |
| (BEP) نقطه سر به سر | 40% |  |  |  | 40% | Break Even Point (BEP) |
| (IRR) نرخ بازده داخلي | 26.25% |  |  |  | 26.25% | Internal Rate of Return (IRR) |
| دوره بازگشت سرمايه | 3.82 |  |  |  | 3.82 | Investment Return Period |
| حقوق صاحبان سهام | 696,652,773 | هزار ریال |  | € | 3,870,293 | Equity |

## مقدمه

آجر نسوز در حقیقت نوعی چینی به‌شمار می‌رود که از انواع خاک‌های نسوز تهیه می‌شود. چینی، همان سرامیک باکیفیت است که دارای ساختاری ظریف‌تر و متراکم‌تر از سفال است. درجه حرارت پخت آجر نسوز، حدود ۱۵۰۰ درجه سانتیگراد است. پیشینه تولید آجر نسوز در ایران به حدود ۴۰ سال پیش باز می‌گردد.

آجر منیزیتی یا آجر منیزیایی، یکی از انواع آجر نسوز محسوب می‌شود که دارای خواص قلیایی است. مواد اولیه‌ای که عمدتاً برای تولید آجرهای قلیایی مورد استفاده قرار می‌گیرد، منیزیت و کلرید منیزیم است. منیزیت به شکل کریستال در طبیعت یافت می‌شود. فرمول شیمیایی منیزیت 3MgCO است. آجرهای منیزیتی دارای استحکام گرم بالا و مقاومت شیمیایی بسیار خوب در برابر مواد قلیایی (ازجمله سرباره فولاد) هستند. آجرهای منیزیتی در صنایع آهن و فولاد، به‌عنوان آستر حفاظتی در کوره‌های زیمنس-مارتین و کوره‌های قوس الکتریکی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این آجرها همچنین به‌عنوان پوشش کوره‌های صنایع غیرفلزی مانند کوره‌های تونلی، دوار و قائم مصرف می‌شود. این آجرها همچنین در کوره‌های ذوب شیشه و کوره‌های صنایع فلزی غیرآهنی (مانند مس، سرب، روی، آلومینیم و نیکل) کاربرد دارند.

آجرهای نسوز قلیایی، دیرگدازهایی بر پایه منیزیت (MgO) هستند. واژه دیرگداز قلیایی به مواد دیرگدازی اشاره دارد که اساساً از اکسیدهای غیر اسیدی تشکیل شده باشند. دیرگداز قلیایی در دماهای بسیار بالا مقاومت خوبی در برابر خوردگی شیمیایی سرباره، اکسید مایع یا جامد و گرد و خاک و دوده از خود بروز می‌دهد. آجرهای نسوز قلیایی با مقاومت نسبت به سرباره‌های قلیایی و آسیب‌پذیری کم نسبت به اکسید آهن و مواد قلیایی، کاربرد زیادی در صنایع فولاد و شیشه دارند.

در نسوزهای منیزیت ـ کرومیتی، حضور کروم در کنار منیزیا باعث افزایش انعطاف پذیری آجر شده و بنابراین مصونیت آن را در مقابل تنش‌های وارده و نیز شوک حرارتی، بیشتر می‌کند. ولی اتصال سیلیکاتی به هر حال محدودیت هائی را برای آجر نسوز، از نظر ترمومکانیکی و شیمیائی، ایجاد می‌کند. آجرهای منیزیت ـ کرومیتی به سه دسته تقسیم می‌شوند:

1) آجر منیزیت ـ کرومیتی اتصال مستقیم (Direct Bond)

2) آجر منیزیت ـ کرومیتی اتصال سیلیکاتی (Silica Bond)

3) آجر منیزیت ـ کرومیتی اتصال اسپینلی

دیرگدازهای با خاصیت بازی بسیار مشهورند زیرا این دیرگدازها مقاومت به خوردگی خوبی دربرابر سرباره‌های بازی وگرد وغبار شیمیایی در دماهای بالا دارند. برخی از گروه‌های دیرگدازهای با خاصیت بازی که دارای مقاومت عالی دربرابر سرباره‌های اسیدی نیز هستند، توسعه یافته‌اند.

اکسید منیزیم (mgo) یک اکسید فلزی دوتایی از منیزیم است. این اکسید درهنگامی که خلوص بالایی داشته باشد دارای دمای دیرگدازی بالایی است. مینرال اکسید منیزیم پریکلاژ (periclase) نامیده می‌شود. ناخالصی‌هایی که در اکسید منیزیم طبیعی وسنگ معدن کرم دار وجود دارد موجب می‌شود تا ترکیبی با دمای ذوب پایین ایجاد شود، که دیرگدازی را بسیار کاهش می‌دهد.

ترکیبات منیزیا-کرومیت دارای استحکام مکانیکی خوبی است ودر دمای بسیار بالا، پایداری ابعادی خوبی نیز دارد. دیرگدازهای منیزیا-کرومیتی مقاومت به خوردگی خوبی در برابر سرباره‌های بازی دارند وبرای صنایع فولاد ومس مناسب می‌باشند.

ترکیبات منیزیا-کرومیت دارای انبساط حرارتی پایین‌تری نسبت به ترکیبات دارای مقادیر بالای اکسید منیزیم هستند.

ترکیبات با خلوص بالا و بدون کروم از اکسید منیزیم که از آب دریاها وآب شور بدست می‌آیند دارای بیشترین دیرگدازی هستند و در مقابل اکسید آهن نیز از خود مقاومت نشان می‌دهند

ترکیبات کربن -منیزیا دارای 5-35% کربن هستند. کربن افزوده شده به این دیرگدازها از افزودن گرافیت ورقه‌ای طبیعی حاصل می‌شود دیرگدازهای کربن -منیزیایی مقاومت بسیار بالایی دربرابر سرباره‌های فولاد سازی دارند.

خواص مهم مواد ديرگداز

## معرفی کد آیسیک محصول

ISIC نوعی طبقه بندی استاندارد برای فعالیتهای اقتصادی تولیدی است. هدف ISIC فراهم کردن مجموعه‌ای از رده‌های فعالیتی است به طوری که در آن بتوان موجودیتهای اقتصادی را بر اساس نوع فعالیتی که انجام می‌دهند طبقه بندی کرد.

جدول 1- کد آیسیک محصولات طرح

| ردیف | کد آیسیک | نام کالا |
| --- | --- | --- |
| 1 | ۲۶۹۲۱۱۱۱ | آجر نسوز |

ISIC Code Design Products

| Product Name | ICIC code |  |
| --- | --- | --- |
| Firebrick | 26921111 | 1 |

## بررسی استانداردهای مرتبط با محصول

استاندارد ملی شامل مستندات و مقررات کیفی، تعاریف، روش‌های آزمون و ... یک کشور در مورد محصولات خود یا محصولاتی است که در آن کشور اجازه فروش پیدا می‌کنند. در جدول زیر برخی از استانداردهای ملی محصول مدنظر اشاره شده است.

جدول 2- استانداردهای محصول

| شماره استاندارد | موضوع |
| --- | --- |
| 1163 | ویژگیهای خاک نسوز جهت ساخت آجر نسوز |

Product standards

| Issue | standard number |
| --- | --- |
| Properties of refractory soil for making refractory bricks | 1163 |

## شماره‌های تعرفه گمرکی

در داد و ستدهاي بين المللي جهت کدبندي کالا در امر صادرات و واردات و مبادلات تجاري و همچنين تعيين حقوق گمرکي و غيره از دو نوع طبقه بندي استفاده می‌شود که عبارت است از طبقه بندي و نامگذاري بر اساس بروکسل و طبقه بندي مرکز استاندارد و تجارت بين المللي. بر همين اساس در مبادلات بازرگاني خارجي ايران طبقه بندي بروکسل جهت طبقه بندي کالاها استفاده می‌شود. تعرفه‌های گمرکی به شرح جدول شماره 3 می‌باشد.

جدول 3- شماره‌های تعرفه گمرکی

| شرح | شماره تعرفه |
| --- | --- |
| آجر، بلوک، چهارگوش و محصولات ساختمانی سرامیکی همانند نسوز غیر از آنهایی که از آرد فسیل سیلیسی یا از خاکهای سیلیسی همانند می‌باشند. | 6902 |

## شرايط واردات و صادرات محصول

شرايط واردات براساس اطلاعات مندرج در کتب مقررات و شرايط صادرات در شماره 6902 قابل طبقه بندی است که بسته به نوع ماده متشکله و ابعاد از 4 تا 22% حقوق ورودی و 6% مالیات دارد.

سهم صادرات آجر با کد تعرفه 6904 در بازار جهانی بیش از 6.3 میلیارد دلار است. که بزرگترین کشورهای صادر کنند آن چین, آلمان و اتریش هستند. رشد صادرات آجر در 3 سال اخیر بیش از 50 درصد رشد را نشان می‌دهد. آجرها شامل اجر نسوز با کد تعرفه 6902 نیز می‌باشد. تولید کنندگان این محصول با بکارگیری اصول بازاریابی و بسته بندی توانسته‌اند به بازارهای بین المللی محصولات خود را صادر کنند.

## بررسی و ارائه اطلاعات لازم در زمینه قیمت تولید داخلی و خارجی محصول

پارامترهای مختلفی بر قیمت محصول تأثیر می‌گذارد که برخی از آن‌ها در ذیل شرح داده شده است:

- قیمت مواد اولیه مصرفی که یکی از مهم‌ترین هزینه‌های متغییر تولید می‌باشد و نقش عمده‌ای را در تعیین قیمت تمام شده محصول دارد.

- منطقه جغرافیایی احداث واحد به خصوص از لحاظ دسترسی به منابع تأمین مواد اولیه و کانون‌های مصرف محصول، هزینه‌های مربوطه را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

- نوع تکنولوژی مورد استفاده از طریق تأثیر بر سرمایه‌گذاری، محصول تولید شده و میزان ضایعات و... بر قیمت فروش محصول مؤثر است.

- هزینه‌های نیروی انسانی مورد نیاز تأثیر مستقیم بر هزینه‌های متغیر تولید و قیمت تمام شده محصول دارد.

- ظرفیت تولید واحد بر روی قیمت فروش محصول مؤثر است. به این ترتیب که افزایش ظرفیت تولید از طریق سرشکن نمودن هزینه‌های سربار باعث کاهش قیمت تمام شده محصول می‌گردد. با توجه به نکات مذکور، قیمت فروش محصول تولید شده علاوه بر این‌که باید هزینه‌های تولید را تأمین نماید، باید توانایی سهم‌گیری از بازار را داشته باشد. هم‌چنین در صورتی که صادرات محصول تولیدی نیز مدنظر باشد، قیمت‌گذاری باید به‌نحوی باشند که در رقابت با تولیدکنندگان خارجی امکان‌پذیر باشد.

در حال حاضر با توجه به استعلام قيمت صورت گرفته قیمت نمونه‌های مشابه در بازار (آبان 1399) در زیر آمده است.

آجر نسوز کامل قرمز انگلیسی هر مترمربع 115000 تومان

آجر نسوز پلاک ساده انگلیسی هر مترمربع 95000 تومان

## توضیح موارد مصرف و کاربرد

این فرآورده‌ها اکثراً در مکان‌هایی نظیر کوره‌ی شیشه، آجر کف کوره قوس الکتریکی و گاهی اوقات بعنوان پشت لایه کاربرد دارند. ضعف در برابر شوک‌های حرارتی، انبساط حرارتی و هدایت حرارتی بالا از معایب مهم آجر نسوز منیزیتی است. طبقه بندی این آجرها نیز بر اساس درصد MgO (پریکلاس)، درصد Fe2o3 و نسبت CaO2/SiO آن‌ها صورت می‌پذیرد.

آجرهای فوق از لحاظ ترکیب شیمیائی با هم یکسان بوده و فقط تحت شرایط غیر یکسان پخت به هر کدام از گروه‌ها تبدیل می‌شوند. مثلاً اگر فرآیند طولانی تولید آجر نسوز را شاهد باشیم و افزایش دما به صورت جزئی صورت بگیرد تا کروم به اندازه کافی نرم شده و بیشتر اثر کند، در اثر پخت شاهد تولید آجر منیزیت ـ کرومیت اتصال مستقیم خواهیم بود ولی اگر افزایش دما در فرآیند پخت آجر نسوز سریعاًصورت گیرد، فاز سیلیکات موجود در ترکیبات به آرامی، دانه‌های MgO در خود شناور کرده و آجر با انعطاف پذیری بسیار خوب اتصال سیلیکاتی به وجود می‌آید. آجرهای اتصال سیلیکاتی بر عکس آجرهای اتصال مستقیم که ترد و شکننده هستند، دارای قدرت انعطاف پذیری خوبی بوده و برای مناطق حساس کوره مثلاً منطقه رینگ یا مناطق oval کوره مناسب به نظر می‌رسد. آجرهای اتصال اسپینل، حالتی مابین دو آجر مورد نظر بالا می‌باشند. آجرهای اتصال سیلیکاباند در مقابل حمله عوامل مزاحم خیلی حساس هستند ولی آجرهای اتصال مستقیم به علت تردی و تراکم دانه‌های MgO در روی آجر، آجر را در مقابل نفوذ عوامل مزاحم، حفاظت می‌کنند.

نقش اين مواد محافظت از محفظه‌هایی است که در آنها واکنش‌ها يا عملياتي در درجه حرارت‌های بالا انجام می‌گیرد (منظور از واکنش‌ها يا عمليات عبارتند از عمليات يا واکنش‌های شيميايي، مکانيکي، فيزيکي است).

محيط و شرايط استفاده از ديرگدازها به عوامل متعددي بستگي دارد که از آن جمله می‌توان به درجه حرارت محيط، ترکيب شيميايي مواد مذاب، ميزان تغييرات دما، ترکيب شيميايي گازهاي ايجاد شده و قيمت آجر و يا مواد ديرگداز اشاره نمود. براي مثال ممکن است در بخشهاي مختلف کوره‌های دوار سيمان که داراي حرارتهاي متفاوتي است از ديرگدازهاي شاموتي، منيزيتي- کروميتي و يا بوکسيتي استفاده نمود.

مهم‌ترین مصرف ديرگدازها در صنايع فولاد است. تمام صنايعي که با حرارت بالاتر از 1000 درجه سانتي گراد سروکار دارند مثل صنايع ذوب آهن، فولادسازي، سيمان، آهک پزي، پتروشيمي، سراميک، شيشه و ريخته گري به مواد ديرگداز نياز دارند. نقش ديرگدازها در صنايع ذوب فلزات يا کوره‌های سيمان و آهک پزي به شرح زير است:

- محافظت از بدنه کوره‌ها در مقابل مواد گداخته و ذوب شده

- جلوگيري از انتقال حرارت به محيط بيرون

- جذب حرارت و انتقال آن به مواد گداخته

## بررسي کالاهاي جايگزین و تجزيه و تحليل اثرات آن بر مصرف محصول

در حال حاضر برای ساختن بدنه کوره‌ها از آجر نسوز استفاده می‌شود و کالای جایگزین آن با قابلیت‌های آجر نسوز تعریف نشده است. از آنجایی که انتخاب آجر نسوز باید با در نظر گرفتن حد دمای مورد نیاز و شرایط محیطی کوره انجام شود لذا آجرهای مختلف (که عموماً ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی متفاوتی دارند) نمی‌توانند جایگزین یکدیگر شوند. هرچند جایگزینی محصولات سنتی دیرگداز با محصولات با کیفیت بالا مانند کامپوریت ها و سرامیکهای غیر اکسیدی، می‌تواند محتمل باشد.

## اهميت استراتژیکی کالا در دنیای امروز

آجرنسوز خاصیت فیزیکی و شیمیایی خود را در درجه حرارت‌های بالا حفظ می‌کند و تحمل گرمایی آن بالاست. در حال حاضر این آجر در انواع آجر سیلیسی، آجر آلومینیومی، آجر قلیایی و آجرنسوز ویژه تولید و به بازار عرضه می‌شود. در توضیح هرکدام از این نوع آجرها باید مطرح کرد که آجرهای سیلیسی همان‌طور که از نامشان پیداست از خاک سیلیسی تهیه می‌شوند و برای پوشش درونی کوره‌های فولادسازی، کک سازی و سرامیک‌سازی به کار می‌روند. آجر آلومینیومی از آلومین یا اکسید آلومینیوم ساخته می‌شود و قابلیت تحمل حرارت آن بالاست، ازاین‌رو برای ساخت کوره‌های ذوب‌آهن، فلز و تولید شیشه از آن استفاده می‌شود. آجر قلیایی نیز برای پوشش داخلی کوره‌های فولادسازی، کوره‌های ذوب شیشه و غیره کاربرد دارد و درنهایت آجرنسوز ویژه که در صنعت کاربرد دارد با استفاده از فلزات واسطه تولید و در انواع آجر اکسید کروم، آجر زیرکونیوم و آجر اکسید کروم کوروندوم به بازار عرضه می‌شود. آجرهای نسوز از تنوع رنگ بالایی برخوردار هستند اما رایج‌ترین رنگ‌های آن قرمز و قهوه‌ای است. این آجرها در برابر فرسایش، حرارت و سرما مقاومت بسیار بالایی دارند و به علت عدم محدودیت رنگ و اندازه زیبایی بی‌نظیری به نمای ساختمان می‌بخشند. به‌طورکلی می‌توان مطرح کرد که آجرهای نسوز نوعی عایق حرارتی برای جلوگیری از هدر رفت انرژی هستند و قابلیت جذب آن‌ها به ملات بالاست که طبیعتاً چسبندگی را بالا می‌برد و ازاین‌رو از ساختمان سقوط نخواهند کرد. باوجوداینکه قیمت آجرنسوز به نسبت دیگر انواع آجر بالا است اما زیبایی و تنوع آن بی‌نظیر است.

## کشورهاي عمده توليد کننده و مصرف کننده محصول

بزرگ‌ترین تولیدکنندگان و مصرف کنندگان آجر نسوز در جهان مطابق نمودار زیر عبارتند از چین، آمریکا، آلمان، استرالیا، ایتالیا، حجم صادرات این کشور جمعاً 6.3 میلیارد دلار در سال می‌باشد.

نمودار 1- بزرگ‌ترین تولیدکنندگان آجر نسوز در جهان

## وضعيت عرضه و تقاضا

## بررسي ظرفيت بهره برداري و روند توليد از آغاز برنامه سوم تاکنون

آمار و اطلاعات به دست آمده از مرکز آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص ظرفيت واحدهاي موجود و فعال توليد کننده محصول در جدول زير ارائه شده است. توضیح اینکه با بررسی انجام شده هیچ واحد فعالی که به طور اختصاصی آجر کروم منیزیتی تولید نماید یافت نشد.

جدول 4- ظرفیت واحدهای فعال تولید آجر نسوز در ایران

| استان | تعداد واحد | ظرفیت اسمی (تن) |
| --- | --- | --- |
| سمنان | ۱ | 1250000 |
| یزد | ۱ | 36000 |
| تهران | ۳ | 22000 |
| اصفهان | ۲ | 5460 |
| البرز | ۱ | 3660 |
| جمع کل | 8 | 1315724 |

Capacity of active refractory brick production units in Iran

| Nominal capacity (tons) | Number of units | State |
| --- | --- | --- |
| 1250000 | 1 | Semnan |
| 36000 | 1 | Yazd |
| 22000 | 3 | Tehran |
| 5460 | 2 | Esfahan |
| 3660 | 1 | Alborz |
| 1315724 | 8 | total |

جدول 5- ظرفيت تولید آجر نسوز در سالهای اخیر در ایران

| نام کالا | واحد سنجش | میزان تولید داخلی |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | سال 1393 | سال 1394 | سال 1395 | سال 1396 | سال 1397 | سال 1398 |
| آجر نسوز | تن | ۱, ۳۱۵, ۷۲۴ | ۱, ۳۱۵, ۷۲۴ | ۱, ۳۱۵, ۷۲۴ | ۱, ۳۱۵, ۷۲۴ | ۱, ۳۱۵, ۷۲۴ | ۱, ۳۱۵, ۷۲۴ |

Refractory brick production capacity in recent years in Iran

| The amount of domestic production |  |  |  |  |  | Unit of measurement | Product Name |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1398 | 1397 | 1396 | 1395 | 1394 | 1393 |  |  |
| 724 | 724 | 724 | 724 | 724 | 724 | Thousand tons | Firebrick |

برندهای مطرح تولیدکننده آجرنسوز در ایران

طبقه بندی تولیدکنندگان آجرنسوز بر اساس 4 فاکتور می‌توان بررسی کرد:

1-قدمت

2-وسعت کارخانه و تجهیزات

3-سبد کالایی و تنوع محصولات

4-سهم بازار و صادرات

در این بخش سعی داریم بر اساس فاکتورهای گفته شده شرکت‌های تولیدکننده آجرنسوز را طبقه بندی نماییم.

کارخانه آجرنسوز دیرگداز اراک

در بین تولیدکنندگان آجرنسوز برای نمای ساختمان ازلحاظ قدمت آجرنسوز دیرگداز اراک قدیمی‌ترین کارخانه تولیدکننده نسوز صنعتی، آجرنسوز شاموتی، آجرنسوز دکوراتیو و تزئینی، آجرنسوز رستیک، آجرنسوز کرافیستون، آجرنسوز پلاک می‌باشد که کارخانه آن در اراک از سال 1370 شروع به تولید آجرنسوز کرد.

کارخانجات آجرنسوز آذرخش قم

ازاین بین گروه کارخانه‌ها آجرنسوز آذرخش تنها کارخانه مکانیزه در سطح خاورمیانه است که توانسته است خط تولید آجرنسوز را بدون دخالت نیروی انسانی با سرعت و کیفیت بالا تولید کند. مجموعه کارخانه آذرخش در استان قم از سال 1376 با ظرفت 1800 تن می‌باشد ازجمله تمایز مجموعه تولیدی آجرنسوز آذرخش تولید آجرنسوز در سایزهای بزرگ و به عبارتی تایل های بزرگ و منحصربه فرد است که برای نمای‌های ساختمان تولید می‌شود.

کارخانه آجرنسوز نماچین

مجموعه تولید آجرنسوز نماچین از سال 1370 با فعالیت در کارخانه در اصفهان به عنوان تولیدکننده آجرنسوز با 500 نوع کالا به عنوان تنها تولیدکننده که بیشترین تولید در سبد کالایی آجرنسوز را باکیفیت بالا دارد. در میان تولیدکنندگان آجرنسوز، کارخانه نماچین به عنوان اولین و تنها تولیدکننده تایلهای نمای طرح چوب با دستگاه‌های اتوماتیک رباتیک در ایران سرآمد است

آجرنسوز کهن سرام

کارخانه آجرنسوز کهن از سال 1376 در تهران فعالیت خود را به عنوان اولین تولیدکننده آجرنسوز در تهران آغاز کرد و امروز ازلحاظ رنگ بندی و سایزهای مختلف با 100 نوع آجرنسوز در سبد کالایی در بازار آجرنسوز برای نمای‌های ساختمان فعالیت می‌نماید

کارخانه آجرنسوز سهند

کارخانه آجرنسوز سهند اولین مبتکر آجرنسوزهای رنگارنگ در کشور است که فعالیت خود را از سال 1369 در شهرستان ورامین آغاز به کارکرد و امروز انواع آجرنسوز باگستردگی رنگ‌های فراوان در بازار برای نماهای ساختمانی تولید می‌کند

کارخانه آجرنسوز کوثر سپاهان

کارخانه آجرنسوز کوثر سپاهان با سه دهه فعالیت به عنوان یکی از قدیم‌ترین تولیدکننده‌های آجرنسوز به صورت نیمه مکانیزه برای نمای ساختمان در اصفهان فعالیت می‌کند

کارخانه آجرنسوز جردن

کارخانه آجرنسوز جردن با یک دهه فعالیت در تولید آجرنسوز با 220 تنوع محصول را در سبد کالایی دارد که کارخانه آن در اصفهان واقع شده است.

کارخانه آجرنسوز ادیب

کارخانه آجرنسوز ادیب از سال 1387 فعالیت خود را در اصفهان آغاز کرد و به عنوان یکی از تولیدکنندگان آجرنسوز برای نمای ساختمانی فعالیت می‌کند

کارخانه آجرنسوز نیک

کارخانه آجرنسوز نیک از سال 1386 فعالیت خود را در شهرستان ورامین آغاز کرد و محصولات متنوعی درزمینه نمای ساختمان تولید و به بازار عرضه کرد.

کارخانه آجرنسوز امیران

مجموعه صنعتی آجرنسوز امیران از سال 1388 فعالیت خود را در تهران به عنوان یکی از تولیدکنندگان آجرنسوز آغاز نمود و به عنوان یکی از تولیدکنندگان صنعتی آجرنسوز به شمار می‌رود که تولیدات آجرنسوز برای نمای ساختمانی را به بازار عرضه می‌کنند.

کارخانه آجرنسوز کسری

کارخانه آجرنسوز کسری فعالیت خود را از سال 1355 با تولید آجر در اصفهان آغاز به کارکرد و بیش از یک دهه در تولید آجرنسوز برای نمای ساختمانی فعالیت می‌کند.

کارخانه آجرنسوز شاهرخ

کارخانه آجرنسوز شاهرخ از سال 1388 فعالیت خود را در اصفهان آغاز کرد و انواع آجر و آجرنسوز را برای نمای ساختمانی تولید می‌کند

کارخانه تولید آجر قذافی کیمیا کهن

کارخانه آجرنسوز کیمیا کهن با بیش از یک دهه فعالیت در عرصه تولید اجرهای قذافی برای ساختمان در تهران فعالیت می‌کند

کارخانه آجرنسوز کویر یزد

کارخانه آجرنسوز کویر یزد در سال 1396 به عنوان اولین تولیدکننده آجرنسوز برای نماهای ماندگار فعالیت خود را آغاز کرد

## بررسي وضعيت طرح‌ها جديد و طرح‌های توسعه در دست اجرا

جدول 6- ظرفیت واحدهای در حال احداث تولید آجر نسوز با پیشرفت فیزیکی 20 تا 60 درصد در ایران

| نام کالا | تعداد واحد | ظرفیت اسمی (تن) |
| --- | --- | --- |
| آجر نسوز | 1 | 6300 |

جدول 7- ظرفیت واحدهای در حال احداث تولید آجر نسوز با پیشرفت فیزیکی 20 تا 60 درصد به تفکیک استان

| استان/شهر/منطقه | تعداد واحد | ظرفیت (تن) |
| --- | --- | --- |
| آذربایجان غربی | 1 | 6300 |

## بررسي روند واردات محصول در طي پنج سال گذشته

همانطور که در قیمت شناخت تعرفه اشاره شد، آجرهای کروم منیزتی در قالب تعرفه های آجر های نسوز طبقه شده و بدین ترتیب امکان تفکیک آمار واردات و صادرات این محصول در گزارشات تفضیلی وجود ندارد و آمار اشاره شده در زیر مربوط به وضعیت واردات و صادرات کل آجرهای نسوز میباشد.

جدول 8- میزان واردات محصول طی 5 سال گذشته

| سال | واردات |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | وزن (کیلوگرم) | ریال | دلار | هر کیلو به دلار |
| ۱۳۹۳ | ۳۰,۹۰۵,۹۸۴ | ۱,۲۷۷,۵۱۱,۷۵۷,۸۰۲ | ۴۸,۴۵۷,۴۷۱ | ۱,۵۷ |
| ۱۳۹۴ | ۲۸,۸۵۰,۳۴۲ | ۱,۱۹۹,۶۴۱,۲۰۱,۷۳۶ | ۴۰,۹۳۶,۱۹۸ | ۱,۴۲ |
| ۱۳۹۵ | ۲۶,۰۱۷,۵۵۶ | ۱,۲۳۲,۵۶۳,۶۷۸,۳۰۵ | ۳۹,۴۱۱,۸۴۲ | ۱,۵۱ |
| ۱۳۹۶ | ۱۸,۰۱۵,۰۰۱ | ۹۷۱,۵۶۷,۵۶۴,۲۷۴ | ۲۸,۰۰۵,۹۴۴ | ۱,۵۵ |
| ۱۳۹۷ | ۲۴,۱۴۳,۲۳۴ | ۱,۹۳۷,۸۹۵,۵۶۵,۳۰۵ | ۴۶,۱۹۰,۱۸۵ | ۱,۹۱ |

Product imports during the last 5 years

| Importation |  |  |  | Year |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Per kilo in dollars | million dollar | Billion rials | Weight (ton) |  |
| 1.57 | 48 | 1277 | 30906 | 1393 |
| 1.42 | 41 | 1200 | 28850 | 1394 |
| 1.51 | 39 | 1233 | 26018 | 1395 |
| 1.55 | 28 | 972 | 18015 | 1396 |
| 1.9 | 46 | 1938 | 24143 | 1397 |

جدول 9- مهم‌ترین کشورهای مبدأ واردات آجر نسوز

| کشور | تعداد دفعات | وزن (کیلوگرم) | ارزش (دلار) | ارزش (ریال) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| چین | ۶۰ | ۷,۷۳۷,۲۱۰ | ۱۶,۶۳۹,۵۱۸ | ۶۹۹,۳۵۱,۶۲۴,۲۳۰ |
| آلمان | ۵۸ | ۸,۰۳۲,۷۷۱ | ۱۲,۹۱۰,۴۲۴ | ۵۴۰,۶۰۲,۷۳۳,۳۷۶ |
| اتریش | ۱۶ | ۵,۳۲۸,۳۷۰ | ۱۰,۵۴۹,۸۴۳ | ۴۴۱,۷۳۹,۸۵۹,۴۴۲ |

The most important countries of origin for the import of refractory bricks

| Billion rials | million dollar | Weight (ton) | Number of times | Country |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 699 | 17 | 7737 | 60 | China |
| 541 | 13 | 8033 | 58 | Germany |
| 442 | 10 | 5328 | 16 | Austria |

## بررسي روند مصرف در طي پنج سال گذشته

روند محصول را به روش زير مورد ارزيابي قرار می‌دهیم

روند مصرف = (تولید داخلي + واردات) - صادرات

در جدول زير روند مصرف را طي سالهاي گذشته مورد بررسي قرار می‌دهیم.

جدول 10- روند مصرف طی 5 سال گذشته

| سال | تولید داخلی | صادرات | واردات | میزان مصرف ظاهری (تن) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | وزن (تن) | وزن (تن) | وزن (تن) |  |
| 1393 | 1,315,724 | 10,133.64 | 30,905.98 | ۱,۳۳۶,۴۹۶ |
| 1394 | 1,315,724 | 11,019.71 | 28,850.34 | ۱,۳۳۳,۵۵۵ |
| 1395 | 1,315,724 | 6,314.40 | 26,017.56 | ۱,۳۳۵,۴۲۷ |
| 1396 | 1,315,724 | 6,013.76 | 18,015.00 | ۱,۳۲۷,۷۲۵ |
| 1397 | 1,315,724 | 18,549.18 | 24,143.23 | ۱,۳۲۱,۳۱۸ |

Consumption trends over the past 5 years

| Apparent consumption rate(Thousand tons) | تولید داخلی | صادرات | واردات | Year |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Weight (ton) | Weight (ton) | Weight (ton) |  |
| 1336 | 1,315,724 | 10,133.64 | 30,905.98 | 1393 |
| 1333 | 1,315,724 | 11,019.71 | 28,850.34 | 1394 |
| 1335 | 1,315,724 | 6,314.40 | 26,017.56 | 1395 |
| 1328 | 1,315,724 | 6,013.76 | 18,015.00 | 1396 |
| 1321 | 1,315,724 | 18,549.18 | 24,143.23 | 1397 |

## بررسي روند صادرات محصول در طي پنج سال گذشته و امکان توسعه آن

جدول 11- موازنه میزان صادرات محصول طی 5 سال گذشته

| سال | صادرات |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | وزن (کیلوگرم) | ریال | دلار | هر کیلو به دلار |
| ۱۳۹۳ | ۱۰,۱۳۳,۶۴۴ | ۶۵,۵۹۷,۱۳۲,۱۱۱ | ۲,۴۶۰,۲۲۴ | ۰,۲۴ |
| ۱۳۹۴ | ۱۱,۰۱۹,۷۰۷ | ۵۷,۴۰۸,۳۵۷,۴۱۰ | ۱,۹۶۲,۲۳۵ | ۰,۱۸ |
| ۱۳۹۵ | ۶,۳۱۴,۴۰۰ | ۱۵۹,۷۹۸,۲۵۲,۶۳۴ | ۵,۰۱۳,۶۵۵ | ۰,۷۹ |
| ۱۳۹۶ | ۶,۰۱۳,۷۶۰ | ۶۸,۰۴۷,۷۱۹,۹۳۲ | ۲,۰۶۶,۴۳۰ | ۰,۳۴ |
| 1397 | ۱۸,۵۴۹,۱۸۰ | ۲۸۷,۴۶۰,۸۸۵,۱۰۵ | ۵,۰۴۸,۴۷۳ | ۰,۲۷ |

Balance the amount of product exports during the last 5 years

| Export |  |  |  | Year |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Per kilo in dollars | Thousand dollar | Billion rials | Weight (ton) |  |
| 0.24 | 2460 | 66 | 10134 | 1393 |
| 0.18 | 1962 | 57 | 11020 | 1394 |
| 0.79 | 5014 | 160 | 6314 | 1395 |
| 0.34 | 2066 | 68 | 6014 | 1396 |
| 0.27 | 5048 | 287 | 18549 | 1397 |

جدول 12- مهم‌ترین کشور مقصد صادرات آجر نسوز در سال 1397

| کشور | تعداد دفعات | وزن (کیلوگرم) | ارزش (دلار) | ارزش (ریال) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| عراق | ۱۲۷ | ۸,۳۳۵,۷۵۰ | ۳,۱۰۵,۰۵۸ | ۱۷۴,۶۷۶,۶۸۵,۸۶۸ |

The most important country for exporting refractory bricks in 1397

| Billion rials | Thousand dollar | Weight (ton) | Number of times | Country |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 175 | 3105 | 8336 | 127 | Iraq |

## بررسي نياز به محصول با اولويت صادرات

جدول 13- پیش بینی میزان تولید داخلی طی 5 سال آینده

| سال | میزان تولید داخلی |
| --- | --- |
|  | وزن (تن) |
| 1398 | 1,315,724 |
| 1399 | 1,315,724 |
| 1400 | 1,315,724 |
| 1401 | 1,322,024 |
| 1402 | 1,322,024 |

Forecast domestic production over the next 5 years

| The amount of domestic production | Year |
| --- | --- |
| Weight (ton) |  |
| 1,315,724 | 1398 |
| 1,315,724 | 1399 |
| 1,315,724 | 1400 |
| 1,322,024 | 1401 |
| 1,322,024 | 1402 |

60 درصد فروش محصولات نسوز در ایران و جهان، به صنعت فولادسازی، حدود 25 درصد به صنعت سیمان و مابقی به سایر صنایع اختصاص دارد. شرکت نسوز ایران، از سال 1355 تأمین نسوز صنایع داخل کشور را به عهده گرفت و اکنون، صنایع بزرگ فولاد، مس، آلومینیوم، سرب، روی و پتروشیمی از مشتریان اصلی ما هستند. ما علاوه بر اینکه نسوز مورد نیاز آن‌ها را تأمین می‌کنیم، طراحی لایه‌های نسوز کوره‌های این صنایع را هم انجام می‌دهیم. یعنی اگر کوره خریداری شده خارجی باشد، بر اساس قالب‌ها و اشکال موجود، آن را بازطراحی می‌کنیم. به این ترتیب از طریق بازطراحی، کوره می‌تواند بومی‌سازی شود. این امر، جزو خدمات فروش شرکت فرآورده‌های نسوز ایران است. اقتصاد مقاومتی به عینه در صنعت نسوز کشور، قابل مشاهده است. خوشبختانه، صنایع تولیدکننده نسوز ایران، می‌توانند حدود 97 درصد نیاز صنایع به محصولات نسوز را پاسخ دهند. 3 درصد باقی مانده مربوط به نسوزهایی است که تولید آن در ایران، صرفه اقتصادی ندارد؛ چراکه حجم مصرف آن‌ها در کشور، پایین است.ما در بعضی از صنایع، از لحاظ کیفیت محصول، از بقیه کشورها بسیار عقب‌تر هستیم ولی در صنعت نسوز این افتخار را داریم که عمر و کیفیت محصولات نسوز ما، هیچ ضعفی نسبت به نمونه‌های خارجی آن ندارد. عمر مفید نسوزهای ما، در کوره‌های قوس الکتریکی، پاتیل فولاد، کوره‌های کونورتور و کوره‌های دوار در صنعت سیمان نه تنها کم نیست؛ بلکه با بومی‌سازی‌ها و تحقیقات صورت گرفته، گاهی بیشتر از نمونه‌های خارجی نیز هست. طبیعتاً، این موضوع، برای کشور که در شرایط تحریمی و کمبود ارز قرار دارد، این مزیت را دارد که صنایع بزرگ آن با کمبود نسوز مواجه نشوند.

## بررسی اجمالي تکنولوژي و روش‌های توليد و عرضه محصول در کشور و مقايسه آن با ديگر کشورها

آجر منیزیتی را با استفاده از 2 روش، زینتری و ذوبی تهیه و تولید می کنند.

1- روش زینتری:

در این روش ابتدا باید مواد اولیه کلسینه شوند سپس برای زینتر شدن تحت منحنی پخت ویژه قرار بگیرد. در این فرآیند برای کمک زینتر از مواد ویژه ای نظیر اکسید زیرکونیم و اکسید کرم استفاده می شود. فرمول شیمیایی اکسید زیرکونیم 2ZrO و فرمول شیمیایی اکسید کرم3O2Cr می باشد. معمولا در این روش پخت درون کوره تونلی و در دمای 1500 تا 1800 سانتی گراد صورت می گیرد و برای حفظ استحکام بدنه از چسب استفاده می شود. پرس هیدرولیک عمدتا روش شکل دهی است.

2- روش ذوبی

در روش ذوبی آجر منیزیتی را در دمای بیش از 2800 درجه سانتی گراد و درون کوره قوس الکتریکی تولید می کنند. در این روش ابتدا باید مواد اولیه ذوب سپس سرد شوند. آجر منیزیتی که با استفاده از این روش تولید می شود از بالاترین تراکم و کمترین تخلخل برخوردار هستند.

ابتدا مواد استخراجی از معادن مورد نظر توسط شرکت تا محل کارخانه حمل می‌گردد وانتقال مواد از دپو به قسمت اولیه خط تولید توسط نوار نقاله صورت می‌گیرد. مواد پس از آسیاب شدن به وسیله آسیابهای کوییت با خروجی‌های مختلف دانه بندی ۰ تا ۲۰ میلیمتر می گرددو به سالن آماده سازی مواد انتقال می‌یابد.

در این سالن مواد وارد کوره‌های دوار می‌شود. بعد از این مرحله شاموت ها با توجه به نوع محصول توسط آسیاب‌های تیغه‌ای دانه بندی شده وجهت اضافه کردن چسب مورد نیاز (مواد معدنی دارای پلاستینه بالا که قبلاً به صورت مش، مکانیزه شده) وارد میکسر ها شده و در آن جا بعد از ترکیب کردن عناصر مورد نیاز، رطوبت آن به حد کافی رسیده وبعد از میکس، همگن شده وبه سیلوی ذخیره مواد هدایت می‌شوند. مواد از طریق چند فید کشویی از سیلوها به طرف مرحله بعد یعنی قالب گیری و پرس هدایت می‌شوند. در این قسمت مواد به وسیله نوار نقاله‌های اتوماتیک به پرس‌های هیدرولیک با ظرفیت‌های مختلف تزریق ودر فشاری -بین ۴۰۰ تا ۱۶۰۰ تن قالب گیری و پرس می‌شوند و بعد از عملیات پرس که به صورت کاملاً اتوماتیک انجام می‌گیرد آجرها به وسیله نوار نقاله جمع آوری، لبه‌های زائدشان پیرایش شده، به صورت دسته‌هایی چند تایی منظم شده وبه وسیله رباط‌های هوشمند جمع آوری شده ودر واگن‌های کوره طبق برنامه ریزی داده شده چیده می‌شود.پس از مرحله چیدمان، واگن‌ها به وسیله ریلهای هیدرولیک وارد واحد پخت وکوره ها می‌شود و در داخل کوره‌ها در جایگاه خود قرار می‌گیرند. آجرها پس از عملیات خشک شدن، رطوبت خود را کاملاً از دست داده وعملیات پخت آغاز می‌گردد. زمان پخت بین ۷۲ تا ۱۷۰ ساعت ودرجه حرارت‌های مختلف بین ۱۲۰۰ تا ۱۵۰۰ درجه سانتیگراد پخته شده (زمان ومیزان حرارت بستگی به نوع مواد وکاربرد محصول نهایی دارد) بعد از خاموش شدن کوره وبعد از گذشت چند ساعت بوسیله فن‌های خنک کننده سرد شده و واگن آجر به بیرون از کوره‌ها هدایت شده و وارد قسمت بسته بندی وکنترل کیفی می‌شود. در این قسمت آجرها بسته به نوع رنگشان، پس از تأییدیه واحد کنترل کیفی، جداسازی و بسته بندی شده وبه انبار محصول انتقال یافته و آماده ارائه به بازار می‌گردد.

## مطالعات مالی طرح

## هزینه‌های سرمایه گذاری ثابت طرح

با توجه به مطالعات انجام شده، هزینه‌های ثابت مورد نیاز برای احداث طرح برآورد گردید که در جدول زیر به‌طور خلاصه کل سرمایه ثابت مورد نیاز طرح ارائه شده است.

جدول 14-جمع‌بندی سرمایه‌گذاری ثابت طرح

| رديف | شرح |  | جمع (هزار ريال) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | زمین |  | 9,600,000 |
| 2 | محوطه سازي |  | 4,985,000 |
| 3 | ساختمان توليدي و اداري |  | 75,488,000 |
| 4 | تاسيسات و تجهيزات عمومي |  | 16,305,000 |
| 5 | ماشين آلات و تجهيزات |  | 567,000,000 |
| 6 | اثاثيه و تجهيزات اداري |  | 1,581,100 |
| 7 | لوازم و ابزار و تجهيزات و وسايل آزمايشگاهي |  | 1,430,000 |
| 8 | هزينه‌هاي پيش‌بيني‌نشده‌ | 3% | 20,003,673 |
| 9 | هزینه‌های قبل از بهره برداري |  | 260,000 |
| جمع هزینه‌های سرمايه گذاري ثابت |  |  | 696,652,773 |

Fixed plan investment

| # | Description | Amount in Million Rials |
| --- | --- | --- |
| 1 | Land | 9600 |
| 2 | Landscaping | 4985 |
| 3 | Production and office building | 75488 |
| 4 | Public facilities and equipment | 16305 |
| 5 | equipment and machinery | 567000 |
| 6 | Office furniture and equipment | 1581 |
| 7 | Laboratory supplies, tools, equipment and tools | 1430 |
| 8 | Unforeseen costs(3%) | 20004 |
| 9 | Pre-operation costs | 260 |
|  | Total | 696653 |

## زمین

جدول 15-هزینه‌های زمین

| رديف | شرح | مساحت (متر مربع) | بهاي واحد (ريال) | جمع کل (هزار ریال) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | زمین پروژه | 12,000 | 800,000 | 9,600,000 |
| جـــــــــــــمع |  | --- | --- | 9,600,000 |

Land costs

| Total (million Rials) | Unit price (thousand Rials) | Area (square meters) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 9600 | 800 | 12000 | Project land |
| 9600 | --- |  | Total |

## محوطه سازی

جدول 16- هزینه‌های محوطه سازی

| رديف | شرح | متراژ | واحد | هزينه واحد (هزار ريال) | جمع کل (هزار ريال) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | تسطیح و خاکبرداری و خاکریزی | 12,000 | مترمربع | 20 | 240,000 |
| 2 | دیوارکشی | 580 | مترطول | 3,800 | 2,204,000 |
| 3 | خیابان کشی، جدول کشی، کانال کشی و پارکینگ | 1,200 | مترمربع | 1,950 | 2,340,000 |
| 4 | روشنایی محوطه | 28 | اصله | 4,500 | 126,000 |
| 5 | درب ورودی | 1 | عدد | 75,000 | 75,000 |
| جــــــــــــــمع کل |  |  |  |  | 4,985,000 |  |

Landscaping costs

| total (Million Rials) | Unit cost (Thousand Rials) | unit | Area |  | # |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 240 | 20 | Square meters | 12000 | Leveling, excavation and embankment | 1 |
| 2204 | 3800 | Meters in length | 580 | Fencing | 2 |
| 2340 | 1950 | Square meters | 1200 | Street laying, table laying, canal laying and parking | 3 |
| 126 | 4500 | Original | 28 | Yard lighting | 4 |
| 75 | 75000 | number | 1 | entrance door | 5 |
| 4985 | total |  |  |  |  |

جدول 17-هزینه‌های ساختمان‌سازی

| رديف | شرح | نوع ساختمان | مساحت (مترمربع) | هزينه واحد (هزار ريال) | هزينه کل (هزار ريال) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | سالن تولید | اسکلت سوله | 2,000 | 17,000 | 34,000,000 |  |
| 2 | انبار مسقف | اسکلت سوله | 2,200 | 14,500 | 31,900,000 |  |
| 3 | ساختمان اداری | اسکلت فلزي یا بتنی با شناژبندی | 220 | 27,000 | 5,940,000 |  |
| 4 | سرایداری و نگهبانی و رفاهی | اسکلت فلزي یا بتنی با شناژبندی | 120 | 25,000 | 3,000,000 |  |
| 5 | آزمایشگاه | اسکلت فلزي یا بتنی با شناژبندی | 24 | 27,000 | 648,000 |  |
| جمع کل زيربنا و هزینه‌ها |  |  | 4,564 | --- |  | 75,488,000 |

Construction costs

| total (Million Rials) | Unit cost (Thousand Rials) | Area (square meters) | building type |  | # |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34000 | 17000 | 2000 | Skeleton of the shed | Production Hall | 1 |
| 31900 | 14500 | 2200 | Skeleton of the shed | Roofed warehouse | 2 |
| 5940 | 27000 | 220 | Steel or concrete frame with bracing | office building | 3 |
| 3000 | 25000 | 120 | Steel or concrete frame with bracing | Caretaker, guard and welfare | 4 |
| 648 | 27000 | 24 | Steel or concrete frame with bracing | Laboratory | 5 |
| 75488 | - | 4564 | Total infrastructure and costs |  |  |

## هزینه تجهیزات و تکنولوژی

به کارگیری ماشین آلات و دستگاه‌های مناسب از اساسی‌ترین ارکان طراحی واحد می‌باشد، چرا که وجود ماشین آلات مناسب می‌تواند در کاهش تلفات و بهینه سازی سرمایه گذاری نقش موثری دارد. مطابق فرآیند تولید ارائه شده در بخش پیشین ماشین‌آلات تولیدی مورد نیاز تولید محصولات شرکت در جدول 18 ارائه شده است.

جدول 18- هزینه تجهیزات و ماشین آلات

| رديف | شرح | تعداد | واحد | هزينه واحد (ارزی-یورو) | هزينه واحد (هزار ريال) | هزينه ریالی (هزار ريال) | جمع کل ریالی (هزار ريال) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | خط تولید و متعلقات | 1 | دستگاه | 3,000,000 | 540,000,000 | 540,000,000 | 540,000,000 |
| 2 | هزینه خرید، حمل و راه اندازی | 1 | سری | 150,000 | 27,000,000 | 27,000,000 | 27,000,000 |
| جـــــــــــــــمع |  | - |  | 3,150,000 | - | 567,000,000 | 567,000,000 |

Cost of equipment and machinery

| Total Rials (Million Rials) | cost of Rials (Million Rials) | Unit cost (Million Rials) | Unit cost (Currency-Euro) | unit | Number | Machinery | # |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 540000 | 540000 | 540000 | 3000 | Device | 1 | Production line and accessories | 1 |
| 27000 | 27000 | 27000 | 150000 | Series | 1 | Cost of purchase, shipping and commissioning | 2 |
| 567000 | 567000 | - | 3150000 | - | - | Total |  |

## هزینه تاسیسات و انشعابات

هزینۀ تاسیسات زیر بنایی شامل تاسیسات برق، تاسیسات مکانیکی، تاسیسات تأمین آب، مخازن ذخیره و سیستم اطفاء حریق و هزینه‌ی برقراري انشعابات در حدود 16,305,000 هزار ریال خواهد بود.

جدول 19- تاسیسات

| رديف | شرح | جمع کل (هزار ريال) |
| --- | --- | --- |
| 1 | برق | 13,000,000 |
| 2 | آب | 250,000 |
| 3 | سرمايش و گرمايش | 950,000 |
| 4 | سوخت | 780,000 |
| 5 | تجهيزات حفاظتی و مانیتورینگ | 520,000 |
| 6 | باسکول و جایگاه تخلیه کامیون | 800,000 |
| 7 | خطوط تلفن | 5,000 |
| جــــــــــــمع |  | 16,305,000 |

جدول 20-لوازم اداری

| رديف | شرح | تعداد | واحد | هزينه واحد (ارزی) | هزينه واحد (هزارريال) | هزينه ریالی (هزارريال) | جمع کل ریالی (هزارريال) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | میز | 8 | عدد | 0 | 14,000 | 0 | 112,000 |
| 2 | صندلی | 8 | عدد | 0 | 7,000 | 0 | 56,000 |
| 3 | کامپیوتر | 6 | عدد | 0 | 67,000 | 0 | 402,000 |
| 4 | گوشی تلفن | 8 | عدد | 0 | 1,500 | 0 | 12,000 |
| 5 | لوازم تحریر | 8 | عدد | 0 | 800 | 0 | 6,400 |
| 6 | لباس فرم و تجهیزات ایمنی | 64 | عدد | 0 | 4,000 | 0 | 256,000 |
| 7 | مبلمان اداری | 2 | عدد | 0 | 75,000 | 0 | 150,000 |
| 8 | صندلی | 10 | عدد | 0 | 4,000 | 0 | 40,000 |
| 9 | چاپگر لیزری | 2 | عدد | 0 | 55,000 | 0 | 110,000 |
| 10 | فاکس | 1 | عدد | 0 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 11 | تجهیزات آشپزخانه، سالن غذاخوری و سلف سرویس | 1 | عدد | 0 | 180,000 | 0 | 180,000 |
| 12 | کمد کارگری | 3 | عدد | 0 | 21,000 | 0 | 63,000 |
| 13 | وسایل رختکن | 3 | عدد | 0 | 25,000 | 0 | 75,000 |
| 14 | کمد اداری | 4 | عدد | 0 | 12,800 | 0 | 51,200 |
| 15 | قفسه زونکن | 1 | عدد | 0 | 27,500 | 0 | 27,500 |

## وضعیت تأمین نیروی انسانی و تعداد اشتغال

نیروی انسانی مورد نیاز برای واحد تولیدی حداقل 64 نفر می‌باشد و می‌توان آن‌ها را به بخش‌های مدیریت، مهندسین، کارکنان اداری و خدمات تقسیم نمود.

جدول 21-هزینه سالیانه نیروی انسانی

| رديف | شرح | تعداد (نفر) | حقوق ماهيانه (هزار ريال) | جمع حقوق ساليانه با احتساب پاداش (14 ماه) | حقوق 12 ماه |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | مورد نياز |  | مورد نياز (هزار ريال) | مورد نياز (هزار ريال) |
| 1 | مدیر | 1 | 80,000 | 1,120,000 | 960000.00 |
| 2 | مدیر تولید | 1 | 60,000 | 840,000 | 720000.00 |
| 3 | انباردار | 1 | 36,000 | 504,000 | 432000.00 |
| 4 | کنترل کیفی و آزمایشگاه | 1 | 45,000 | 630,000 | 540000.00 |
| 5 | تکنسین | 4 | 40,000 | 2,240,000 | 1920000.00 |
| 6 | کارگر ماهر | 12 | 26,000 | 4,368,000 | 3744000.00 |
| 7 | کارگر ساده تولید | 34 | 22,000 | 10,472,000 | 8976000.00 |
| 8 | پرسنل تولید متخصص | 2 | 55,000 | 1,540,000 | 1320000.00 |
| جمع |  | 64 | --- | 22,226,000 | 19124000.00 |
| 23% بيمه تأمین اجتماعي سهم کارفرما |  |  |  | 4,398,520 |  |
| جمع حقوق و دستمزد |  |  |  | 26,624,520 |  |
| جمع کل |  |  |  | 26,624,520 |  |

Annual cost of manpower

| Salary 12 months Needed (Million Rials) | Sum of annual salaries Including bonus (14 months) (Million Rials) | Monthly salary (Million Rials) | Number (persons) needed |  | # |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 960 | 1120 | 80 | 1 | the manager | 1 |
| 720 | 840 | 60 | 1 | production manager | 2 |
| 432 | 504 | 36 | 1 | warehouse keeper | 3 |
| 540 | 630 | 45 | 1 | Quality control and laboratory | 4 |
| 1920 | 2240 | 40 | 4 | Technician | 5 |
| 3744 | 4368 | 26 | 12 | skilled worker | 6 |
| 8976 | 10472 | 22 | 34 | Simple production worker | 7 |
| 1320 | 1540 | 55 | 2 | Specialized production personnel | 8 |
| 19124 | 22226 | - | 64 | Total |  |
|  | 4398 | 23% Social Security Insurance Employer's share |  |  |  |
|  | 26624 | Sum of salaries |  |  |  |
|  | 26624 | total |  |  |  |

## مواد اولیه مصرفی

مواد اولیه مورد نیاز طرح و مقادیر هر یک از آنها به تفکیک محاسبه شده است. قیمت‌های مواد اولیه براساس استعلام از شرکت‌های معتبر داخلی و بازار عمده فروشی تعیین گردیده است. جدول ذیل برآورد هزینه تأمین مواد اولیه اصلی واحد را نشان می‌دهد.

جدول 22- هزینه سالیانه مواد اولیه طرح

| رديف | شرح | واحد | محل تأمین | درصد مصرف | ميزان توليد (تن) | ميزان مواد مورد نياز | هزينه ريالي واحد محصول (ريال) | هزينه ساليانه تأمین مواد (هزار ريال) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | منیزیت | تن | داخلي | 0.00% | 15,000 | 1,050 | 9,000,000 | 9,947,368 |
| 2 | کرومیت | تن | داخلي | 0.00% | 15,000 | 12,750 | 19,800,000 | 265,736,842 |
| 3 | کائولن | تن | داخلي | 0.00% | 15,000 | 1,450 | 8,500,000 | 12,973,684 |
| 4 | کارتن | عدد | داخلي | 0.00% | 937,500 | 937,500 | 6,500 | 6,093,750 |
| جـــــــــــــمع |  |  |  |  |  | 0 |  | 294,751,645 |

Annual cost of plan raw materials

| Annual cost of materials supply (Thousand Rials) | Rial cost of product unit (Rials) | Amount of required materials (tons) | Production rate (tons) | Location supply | unit |  | # |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9947368 | 9000000 | 1,050 | 15000 | internal | Ton | Magnesium | 1 |
| 265736842 | 19800000 | 12,750 | 15000 | internal | Ton | Chromite | 2 |
| 12973684 | 8500000 | 1,450 | 15000 | internal | Ton | Kaolin | 3 |
| 6093750 | 6500 | 937,500 | 937500 | internal | number | Carton | 4 |
| 294751645 | - | - | - | - | - | Total |  |

## برآورد هزینه سالیانه آب، برق و گاز

انواع انرژی مورد نیاز شامل آب، برق و سوخت می‌باشند؛ بهای واحد هر یک از انواع انرژی بر مبنای آخرین نرخ‌های اعلامی از سوی وزارتخانه‌های مربوطه تعیین گردیده است.

جدول 23-مصرف سالیانه انرژی

| رديف | شرح | واحد | ميزان مصرف در هر ماه | ميزان مصرف در سال | هزينه واحد (ريال) | هزينه مصرف سالانه (هزار ريال) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | آب | مترمکعب | 768 | 7,758 | 7,500 | 58,185 |
| 2 | برق | کيلووات ساعت | 185,452 | 2,225,420 | 1,200 | 2,670,504 |
| 3 | گازوئیل | ليتر | 1,050 | 12,600 | 4,000 | 50,400 |
| 4 | بنزین | ليتر | 400 | 4,800 | 15,000 | 72,000 |
| 5 | گاز | متر مکعب | 133,200 | 1,438,380 | 900 | 1,294,542 |
| 6 | تلفن و اینترنت | ---- |  |  |  | 55,000 |
| جمــــــــع |  |  |  |  |  | 4,200,631 |

Annual energy consumption

| Annual consumption cost (thousand Rials) | Unit cost (Rial) | Consumption per year | Consumption per month | unit |  | # |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 58185 | 7500 | 7758 | 768 | Cubic meters | Water | 1 |
| 2670504 | 1200 | 2225420 | 185452 | Kilowatt hour | Electricity | 2 |
| 50400 | 4000 | 12600 | 1050 | liter | Gasoline | 3 |
| 72000 | 15000 | 4800 | 400 | liter | Petrol | 4 |
| 1294542 | 900 | 1438380 | 133200 | Cubic meters | Gas | 5 |
| 55000 | --- |  |  |  | Telephone and Internet | 6 |
| 4200631 | Total |  |  |  |  |  |

## برآورد سرمایه در گردش

سرمایه در گردش این واحد عبارت است از مجموعه امکانات، ارزش موجودی‌ها و کار در جریان، مطالبات و نقدینگی جهت بکارگیری و بهره برداری از سرمایه گذاری ثابت به منظور تولید و حفظ تداوم و استمرار عملیات، تعیین مبنای میزان موجودی‌ها، کار در جریان و مطالبات بستگی به شرایط تجاری، بازرگانی در تهیه مواد، فروش محصول و شرایط فنی کار در جریان دارد. به عنوان مثال در مورد نگهداری مواد اولیه وارداتی بایستی به زمانهای لازم جهت سفارش، گشایش اعتبار، تهیه و حمل تا محل کارخانه توجه شود.

جدول 24-سرمایه در گردش

| رديف | شرح | روز | موجود | مورد نياز (هزار ريال) | جمع کل (هزار ريال) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | حقوق و دستمزد | 30 | 0 | 2,218,710 | 2,218,710 |
| 2 | مواد اوليه | 60 | 0 | 58,950,329 | 58,950,329 |
| 3 | تنخواه گردان | 30 | 0 | 3,042,170 | 3,042,170 |
| جــــــــــــــمع |  |  | 0 | 64,211,209 | 64,211,209 |

Working capital

| Total (thousand Rials) | Required (thousand Rials) | Available | Day |  | # |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2218710 | 2218710 | 0 | 30 | salary | 1 |
| 58950329 | 58950329 | 0 | 60 | raw materials | 2 |
| 3042170 | 3042170 | 0 | 30 | Remuneration | 3 |
| 64211209 | 64211209 |  |  | Total |  |

## برآورد هزینه‌های تولید

با توجه به برآورد هزینه عملیاتی و غیر عملیاتی تولید، می‌توان هزینه تمام شده تولید محصول را مشخص کرد. جدول 25 سهم هر یک از هزینه‌ها در هزینه تمام شده ارائه خدمات را نشان می‌دهد. در جدول زیر کلیه اقلام هزینه تولید لیست شده‌اند و بر اساس دستورالعمل تهیه طرح توجیهی این هزینه‌ها بصورت ثابت و متغیر تفکیک شده‌اند. هزینه‌های ثابت، هزینه‌هایی هستند که با تغییر ظرفیت تقریباً ثابت باقی می‌مانند در حالیکه هزینه‌های متغیر متناسب با تغییر در ظرفیت متغیر خواهند بود.

جدول 25- هزینه تولید سالانه

| رديف | شرح |  | هزينه کل در حداکثر ظرفيت اسمي (هزار ریال) | هزينه کل در سال مبنا (با احتساب ظرفیت عملی) (هزار ریال) | درصد |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | مواد اوليه |  | 294,751,645 | 294,751,645 | 71.0% |
| 2 | حقوق و دستمزد پرسنل مستقيم توليد |  | 26,624,520 | 26,624,520 | 6.4% |
| 3 | تاسيسات مصرفي |  | 4,200,631 | 4,200,631 | 1.0% |
| 4 | نگهداري و تعميرات |  | 26,221,070 | 26,221,070 | 6.3% |
| 5 | استهلاک |  | 42,440,830 | 42,440,830 | 10.2% |
| 6 | قطعات يدکي (0.5% هزینه‌های سرمايه گذاري بدون زمين) |  | 3,433,964 | 3,433,964 | 0.8% |
| 7 | پيش بيني نشده بدون احتساب استهلاک | 1% | 3,552,318 | 3,552,318 | 0.9% |
| جمع هزینه‌های توليد |  |  | 401,224,978 | 401,224,978 | 96.7% |
| 1 | هزینه‌های توزيع و فروش تبلیغات و اداری (درصدی از فروش) | 2% | 12,300,000 | 12,300,000 | 3.0% |
| جمع هزینه‌های عملياتي |  |  | 12,300,000 | 12,300,000 | 3.0% |
| 1 | هزینه استهلاک هزینه‌های قبل از بهره برداری |  | 26,000 | 26,000 | 0.0% |
| 2 | هزینه‌های تمدید استانداردها |  | 40,000 | 40,000 | 0.0% |
| 3 | هزینه‌های بیمه |  | 1,333,578 | 1,333,578 | 0.3% |
| جمع هزینه‌های غير عملياتي |  |  | 1,399,578 | 1,399,578 | 0.3% |
| جمع هزینه‌های بهره برداري ساليانه |  |  | 414,924,556 | 414,924,556 | 100.0% |

Annual production cost

| % | Total cost per base year (Including practical capacity) (million Rials) | Total cost in Maximum nominal capacity (million Rials) |  | # |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 71 | 294752 | 294752 | raw materials | 1 |
| 6.4 | 26624 | 26624 | Salary of direct production personnel | 2 |
| 1 | 4200 | 4200 | Consumption facilities | 3 |
| 6.3 | 26221 | 26221 | Maintenance and repairs | 4 |
| 10 | 42441 | 42441 | Depreciation | 5 |
| 0.8 | 3434 | 3434 | Spare parts (0.5% of landless investment costs) | 6 |
| 0.9 | 3552 | 3552 | Unforeseen without depreciation (1%) | 7 |
| 97 | 401225 | 401225 | Total production costs |  |
| 3 | 12300 | 12300 | Distribution and sales costs of advertising and office (percentage of sales) (2%) | 1 |
| 3 | 12300 | 12300 | Total operating costs |  |
| 0 | 26 | 26 | Depreciation cost Expenses before operation | 1 |
| 0 | 40 | 40 | Costs of renewing standards | 2 |
| 0.3 | 13334 | 13334 | Insurance costs | 3 |
| 0.3 | 1400 | 1400 | Sum of non-operating expenses |  |
| 100 | 414925 | 414925 | Sum of annual operating costs |  |

## آنالیز حساسیت پروژه

در بررسی انالیز حساسیت این طرح تأثیر عوامل مختلف روی طرح بررسی شده است. این عوامل شامل تغییرات هزینه‌های تولید، درآمد حاصل از فروش، سرمایه گذاری طرح، تغییرات نرخ ارز و اثر تورم روی نرخ داخلی بازگشت سرمایه می‌باشد.

## اثر تغییرات هزینه‌های تولید، درامد حاصل از فروش و سرمایه گذاری طرح روی نرخ بازگشت سرمایه (IRR)

اين نسبت مالي نشان دهنده قدرت مالي طرح در بازگشت سرمايه است.

IRR براي اين طرح در حدود 25.1 درصد بدست آمده است. نمودار و جدول حساسيت IRR نسبت به تغييرات تعرفه خدمات، سرمايه گذاري ثابت و هزینه‌های عملياتي خدمات به شرح زير می‌باشد.

تحليل حساسيت طرح به هزينه‌هاي عمليات: بـا افزایـش 20 درصـدی هزینه‌های عملیاتـی، IRR طـرح 14.7 درصـد خواهد شـد کـه در شـرایط نا مناسـب می‌باشد. بـا کاهش 5 درصـدی هزینه‌های عملیاتـی، IRR طـرح 27.5 درصـد خواهد شـد کـه در شـرایط مناسـب می‌باشد.

تحليل حساسيت طرح به تعرفه فروش: بــا کاهــش 20 درصــدی درآمــد، IRR طــرح 7.6 درصد خواهــد شــد کــه در شــرایط نا مناســب می‌باشد. بــا کاهــش 5 درصــدی درآمــد، IRR طــرح 21.1 درصد خواهــد شــد کــه در شــرایط مناســب می‌باشد.

تحليل حساسيت طرح به هزینه‌های ساخت: بـا افزایـش 20 درصـدی هزینه‌های ساخت،IRR طـرح 20.0 درصـد خواهـد شـد کـه همچنـان در شـرایط مناسـب می‌باشد. ارقــام فــوق مؤيــد ايــن امــر می‌باشد کــه طــرح انعطافپذيــري نسبتاً مطلــوب و مناسـبي نسـبت بـه تغييـرات قيمـت مـواد اوليـه و تغییـرات هزینه‌های ثابــت دارد.

جدول 26- آنالیز تحليل حساسيت

| تغییرات | هزینه‌های تولید | سرمایه گذاری ثابت | فروش |
| --- | --- | --- | --- |
| -20% | 34.5% | 32.0% | 7.6% |
| -15% | 32.2% | 30.0% | 12.5% |
| -10% | 29.9% | 28.2% | 17.0% |
| -5% | 27.5% | 43.5% | 21.1% |
| 0% | 25.1% | 25.1% | 25.1% |
| 5% | 22.6% | 23.7% | 28.8% |
| 10% | 20.0% | 22.4% | 32.5% |
| 15% | 17.4% | 21.2% | 36.0% |
| 20% | 14.7% | 20.0% | 39.5% |

Sensitivity analysis analysis

| Changes | Production costs | Fixed investment | Sale |
| --- | --- | --- | --- |
| -20% | 34.5% | 32.0% | 7.6% |
| -15% | 32.2% | 30.0% | 12.5% |
| -10% | 29.9% | 28.2% | 17.0% |
| -5% | 27.5% | 43.5% | 21.1% |
| 0% | 25.1% | 25.1% | 25.1% |
| 5% | 22.6% | 23.7% | 28.8% |
| 10% | 20.0% | 22.4% | 32.5% |
| 15% | 17.4% | 21.2% | 36.0% |
| 20% | 14.7% | 20.0% | 39.5% |

نمودار 2- آنالیز حساسیت پروژه

## تجزيه و تحليل و ارائه جمع بندي و پيشنهاد نهايي در مورد احداث واحدهاي جديد

در این بخش نتایج محاسبات مالی و اقتصادی طرح آورده شده است. محاسبات اقتصادی- مالی طرح با توجه به برآوردهای انجام شده و نتایج بدست آمده صورت گرفته است.

جدول 27- شاخص های اقتصادی مالی طرح

| ردیف | شاخص | سال بهره برداری |
| --- | --- | --- |
| 1 | درصد فروش در نقطه سربسر | 40% |
| 2 | میزان فروش در نقطه سربسر | 174,294,746 |
| 3 | میزان تولید در نقطه سربسر | 4,251 |
| 4 | نسبت کل تسهیلات به کل سرمایه گذاری مورد نیاز | 0.0% |
| 5 | نرخ بازده داخلی سرمایه گذاری | 26.2% |
| 6 | نرخ بازده داخلی سرمایه گذار | 26.2% |
| 7 | نرخ بازده داخلی سرمایه گذاری با احتساب کلیه هزینه‌ها | 27.8% |
| 8 | دوره بازگشت سرمایه | 3.82 |
| 9 | دوره بازگشت سرمایه سرمایه گذار | 3.82 |
| 10 | دوره بازگشت سرمایه گذاری با احتساب کلیه هزینه‌ها | 3.63 |
| 11 | ارزش خالص فعلی سرمایه گذاری | 189537272 |
| 12 | ارزش خالص فعلی سهم سرمایه گذاری | 189537272 |
| 13 | ارزش خالص فعلی سرمایه گذاری با احتساب کلیه هزینه‌ها | 228309030 |
| 14 | قیمت تمام شده هر واحد تولید | 27,661,637 |
| 15 | قیمت فروش هر واحد تولید | 41,000,000 |

Economic and financial indicators of the plan

| Year of operation | Indicator | # |
| --- | --- | --- |
| 40% | Percentage of sales at the breaking point | 1 |
| 174295 | Sales at the break point | 2 |
| 4251 | Production rate at the breaking point | 3 |
| 0% | Ratio of total facilities to total required investment | 4 |
| 26% | Internal rate of return on investment | 5 |
| 26% | Investor's internal rate of return | 6 |
| 28% | Internal rate of return on investment, taking into account all costs | 7 |
| 3.82 | Return of capital | 8 |
| 3.82 | Investor return on investment period | 9 |
| 3.63 | Return on investment, taking into account all costs | 10 |
| 189537 | Net present value of investment | 11 |
| 189537 | Present net worth of investment shares | 12 |
| 228309 | Net present value of investment including all costs | 13 |
| 27662 | Cost per unit of production | 14 |
| 41000 | The selling price of each production unit | 15 |

با توجه به بررسی‌های انجام شده و نتایج بدست آمده، موارد ذیل جهت تجزیه و تحلیل وضعیت طرح از نظر توانایی‌های سرمایه گذاری و همچنین استمرار خدمات و در نهایت بازگشت سرمایه و سودآوری قابل یادآوری می‌باشد.

کلیه نسبت‌های مالی طبق محاسبات انجام شده در نرم افزار و جداول آن از وضعیت مطلوب برخوردارند.

جمع بندی و نتیجه گیری از مباحث فنی، اجرایی و اقتصادی نشان می‌دهد پروژه حاضر دارای توجیه اقتصادی، مالی و بازار است و می‌توان بیان کرد که سرمایه گذاری انجام شده در یک دوره کمتر از 3 سال با حاشیه سود منطقی بازگشت خواهد داشت و دارای ارزش افزوده مطلوب می‌باشد.

## وضعيت حمايتهاي اقتصادي و بازرگاني

ـ حمايت تعرفه گمرکي (محصولات و ماشين آلات) تجهيزات مورد نياز طرح همگي از داخل کشور قابل تأمین است و نيازي به واردات اين ماشين آلات نيست و لذا مشمول هزینه‌ها و عوارض گمرکي نخواهد بود. همچنين محصولات طرح نيز در داخل کشور مورد نياز می‌باشد و کشور با کمبود اينگونه مواد روبرو است. بنابراين بحث صادارت محصولات منتفي است و هزینه‌های فروش را پايين می‌آورد.

ـ حمایت‌های مالي (واحدهای موجود و طرح‌ها)، بانک‌ها ـ شرکتهاي سرمايه گذار

همانطور که عنوان شد برنامه دولت در سالهاي اخير، حمايت از طرحهاي کوچک مقياس و طرحهاي زود بازده بوده، که اين حمايت با برنامه‌هایی تشويقي دولت نظير ارائه تسهيلات به طرحهاي داراي توجيه اقتصادي همراه است اهميت اينگونه طرح‌ها با نگاهي به مصوبات استاني هيات دولت بيش از پيش آشکار می‌گردد. از جهت ديگر اين طرح از جهتي بخشي از نياز داخلي را تأمین نموده و همچنين براي تأمین تجهيزات از امکانات داخلي بهره می‌برد که اين امر با توجه به مشکلات بين المللي کشور بيش از هر چيز حائز اهميت است.

در حال حاضر طرحهاي کوچک مقياس زود بازده که داراي توجيه اقتصادي می‌باشند از طرف سازمان صنعت، معدن و تجارت استانها به بانک معرفي شده و تسهيلات لازم را دريافت می‌کنند. در ادامه شرايط اين تسهيلات براي طرحهاي صنعتي می‌آید:

1- در بخش سرمايه گذاري ثابت جهت دريافت تسهيلات بلند مدت بانکي اقلام ذيل با ضريب عنوان شده تا سقف 80 درصد سرمايه گذاري ثابت در محاسبات لحاظ می‌شود.

ـ ساختمان و محوطه سازي طرح، ماشين آلات و تجهيزات داخلي، تأسيسات و تجهيزات کارگاهي با ضريب 80 درصد محاسبه می‌گردد.

ـ ماشين آلات خارجي در صورت اجراي طرح در مناطق محروم با ضريب 90 درصد و در غير اين صورت با ضريب 80 درصد محاسبه می‌گردد.

2- اين امکان وجود دارد، طرح‌هایی که به مرحله بهره برداري می‌رسند سرمايه در گردش مورد نياز آنها به ميزان 80 درصد از شبکه بانکي تأمين گردد.

3- نرخ سود تسهيلات ريالي در وامهاي بلند مدت و کوتاه مدت در بخش صنعت 18 درصد و نرخ سود تسهيلات ارزي%2+Libor و هزینه‌های جانبي، مالي آن حدود 25/1 درصد مبلغ تسهيلات اعطايي و نرخ سود تسهيلات ارزي براي مناطق محروم 4 درصد ثابت می‌باشد.

4- مدت زمان دوران مشارکت، تنفس و باز پرداخت در تسهيلات ريالي و ارزي را با توجه به ماهيت طرح از نقطه نظر سود آوري و بازگشت سرمايه حداکثر 7 سال در نظر گرفته می‌شود.

5- حداکثر مدت زمان تأمين مالي از محل حساب ذخيره ارزي براي مناطق کم توسعه يافته و محروم 10 سال در نظر گرفته می‌شود.

علاوه بر تسهيلات مالي معافيتهاي مالياتي نيز براي برخي مناطق وجود دارد که به شرح زير می‌باشد:

ـ با اجراي طرح در شهرکهاي صنعتي، چهار سال اول بهره برداري 80 درصد معافيت مالياتي شامل طرح خواهد شد.

ـ با اجراي طرح در مناطق محروم حداقل 10 سال اول بهره برداري شرکت از ماليات معاف خواهد بود.

## مزیت استان خراسان جنوبی جهت احداث واحد جدید

محدوديت خاصي از نظر مكان براي طرح وجود ندارد و محل مناسب براي اجراي طرح در هريك از شهركهاي صنعتي كشور باشد. نزديكي به گازهاي صنعتي از نظر ايجاد كارخانه مهم است. با توجه به عدم وجود كارخانه گازهاي صنعتي در استان بنظر میرسد مزیت خاصی در خصوص تامین مواد اولیه عمده مصرفی در منطقه وجود نداشته باشد، هر چند که میتوان مواد مذکور را از طریق سایر استانها و واردات تامین نمود، از طرف دیگر همسایگی با کشور افغانستان و نزدیکی با کشور پاکستان و هم چنین وجود منطقه ویژه اقتصادی استان شرایط مساعدی را برای سرمایه گذاری در این حوزه مهیا نموده است، در زیر با اختصار به برخی مزیت ها و مشوق های سرمایه گذاری در این منطقه اشاره میگردد:

- نزدیک ترین منطقه ویژه اقتصادی ایران به شاهراه حلقوی افغانستان.

- واقع شدن در مرکزثقل شاهراه ترانزیتی کریدورهای منطقه ای و بین المللی.

- تنها منطقه ویژه اقتصادی ایران دارای سایت اصلی در مجاورت مرکز استان و قطعه منفصله در نقطه صفر مرزی.

- امکان حضور فعالان اقتصادی کشور افغانستان در قطعه منفصله مرزی با حداقل تشریفات کنسولی.

- پسکرانه و بندرخشک (Dryport) کریدور شرق و شمال - جنوب در مجاورت بندرشیخ ابونصرفراهی کشور افغانستان.

- پل ارتباطی بین بنادر مهم خاورمیانه و آسیای میانه به منظور دپوی مواداولیه، کالاهای ترانزیتی و مرکز ثقل دپو و توزیع کانتینرهای خالی.

- فراهم بودن کلیه زیرساخت های سرمایه گذاری.

- صدور تمامی مجوزهای مورد نیاز سرمایه گذاری به صورت رایگان و امکان واگذاری زمین در کمتر از ۷۲ساعت.

- امکان سرمایه گذاری خارجی بدون مشارکت داخلی و بدون هیچ گونه محدودیت.

- ورود آزاد و بدون حقوق گمرکی ماشین آلات، قطعات یدکی، مواد اولیه و مصالح ساختمانی جهت احداث واحدهای تولیدی، تجاری. (استفاده از رویه ترانزیت خارجی)

- مشمولیت معافیت مالیاتی ۱۳ ساله.

- ارزانترین نرخ تخصیص حق بهره برداری زمین نسبت به سایر مناطق ویژه اقتصادی کشور، اعطاء سند مالکیت و امکان ترهین اسناد جهت اخذ تسهیلات بانکی.
 معافیت از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی تا سقف ارزش افزوده و پرداخت عوارض گمرکی مازاد بر ارزش افزوده مواد اولیه و قطعات خارجی به کار رفته در تولیدات جهت ورود کالا به سرزمین اصلی.

- عدم پرداخت حقوق و عوارض گمرکی برای ضایعات مواد اولیه به کار رفته در تولید.

- ورود تجهیزات و ماشین آلات خط تولید و ابزار و اثاثیه اداری خارجی اعم از نو و مستعمل بدون پرداخت عوارض گمرکی

- عدم محدودیت زمانی متروکه شدن کالا در منطقه ویژه اقتصادی (براساس ماده ۲۴ قانون امورگمرکی صاحب کالا باید ظرف مدت سه ماه نسبت به ترخیص کالای خود از گمرک اقدام کند، این زمان تا دو ماه دیگر قابل تمدید است که در مجموع بعد از ۵ ماه اگر کالا ترخیص نگردد، به عنوان کالای متروکه شناخته شده و تحویل سازمان اموال تملیکی می گردد، که انبارهای منطقه ویژه از این قانون مستثنی می باشند.)

- وجود انواع انبارهای : مسقف، هانگارد و روباز در منطقه بدون محدودیت استفاده (از نظر ظرفیت و زمانی) با حداقل هزینه های انبارداری و امکان بیمه کلیه کالاهای وارده به منطقه از هنگام ورود تا خروج (دوره نگهداری) در انبارهای عمومی و اختصاصی.

- صدور قبض انبار تفکیکی قابل معامله و صدور گواهی مبدأ جهت کالاهای وارداتی و صادراتی.

- واردکنندگان کالا به منطقه می توانند تمام یا قسمتی از کالاهای خود را در مقابل قبض انبار تفکیکی قابل معامله به دیگران واگذار کنند، در این صورت دارنده قبض انبار تفکیکی، صاحب کالا محسوب خواهد شد.

- مواد اولیه و قطعات خارجی واردشده به منطقه که جهت پردازش، تبدیل، تکمیل یا تعمیر به داخل کشور وارد می شود تابع مقررات ورود موقت بوده پس از پردازش، تبدیل یا تکمیل یا تعمیر جهت استفاده درمنطقه بدون تنظیم اظهارنامه و پروانه صادراتی با حداقل تشریفات گمرکی به منطقه، مرجوع و رفع تضمین و تعهدات می شود.

- امکان دپوی کالاهای ساخته شده از محل ورود موقت به منطقه جهت انجام صادرات مجدد یا ترانزیت آن.

- امکان تبدیل و بسته بندی کالاها جهت صادرات مجدد با کمترین تشریفات گمرکی (اشخاص حقیقی یا حقوقی می توانند مواد اولیه خود را پس از فرآوری تبدیل یا بسته بندی در منطقه ویژه به خارج از کشور صادر نماید.)

- عدم نیاز به ثبت سفارش کالا جهت ورود به سرزمین اصلی با استفاده از مزیت درصد مجاز ورود کالا (تعیین شده توسط کمیسیون ارزش افزوده)

- مجاز بودن ورود و تخلیه کالا به اتکای پروانه ترانزیت یا کارنه تیر در منطقه از سایر مناطق و گمرکات مرزی کشور و بالعکس.

- بانک های کشور جهت گشایش اعتبار اسنادی مجاز به پذیرش قبض انبار قابل معامله و گواهی مبدا که توسط منطقه صادر می گردد، می باشند.

- قرار گرفتن در مرکز ثقل محور ترانزیتی چابهار- زاهدان- بیرجند- مشهد- سرخس(خط ارتباطی بندر مهم چابهار در جنوب شرقی ایران و سرخس در همسایگی تعدادی از کشورهای CIS )

- قرارگرفتن در مسیر ترانزیتی بندر عباس –افغانستان و وجودتسهیلات در برقراری ارتباطات تجاری،صنعتی و خدماتی با کشورهای آسیای میانه و افغانستان با فرصت طلایی (افغانستان کشوری در حال بازسازی و رو به رشد است و بازار مصرف بسیاری از محصولات و فرآورده ها را به خود اختصاص می دهد)و نقش آفرینی منطقه ویژه همچون بندر تجاری خشک (DRY PORT ) در اقتصاد کلان کشور

- دسترسی به فرودگاه بین المللی درکمترین فاصله

- پل اتباطی بین بنادر مهم خاورمیانه و آسیای میانه به منظور دپوی کالاهای ترانزیتی،مواد اولیه مورد نیازخطوط و تولید همچنین تمرکز توزیع و انتقال کانتینرهای خالی و دپوی آن

- دسترسی به نیروهای انسانی ماهر و متخصص و کارآمد با دستمزد مناسب و تسهیل روابط کارگری با وجود و اعمال قانون کارخاص مناطق ویژه

- شرایط اقلیمی مناسب برای فعالیت های تجاری دپوی کالا و انبار داری برای اکثر ایام سال با توجه به نوع آب و هوای منطقه

- پیوند های اقتصادی و تجاری با جمعیت بیش از یک میلیاردی کشورهای عضو اکو و سازمان کنفرانس اسلامی

Project Title: Manufacture of Magnesia Chromite Bricks

Abstract of technical-economic-financial studies

| General Specification |  |  |
| --- | --- | --- |
| Manufacture of Magnesia Chromite Bricks |  | Name of The Project |
| T | 15,000 | Project Capacity |
|  | 64 | Personnel Number |
| days | 300 | Working Days |
| Marketing |  |  |
| $/Ton | 400 | Product Global Price |
| Technical Study |  |  |
| m2 | 12,000 | Land Area |
| m2 | 4,564 | Building Area |
| Chromite |  | Main Raw Materials |
|  |  | Supplying Place of Raw Materials |
| kw/h | 2,225,420 | Power Requirement |
| m3 | 7,758 | Water Requirement |
| m3 | 1,438,380 | Fuel Requirement |
| Economical & Financial Study |  |  |
| € | 3,870,293 | Fixed Investment Cost (Rail’s & other Currencies) |
| € | 356,729 | Working Capital |
| € | 4,227,022 | Total Investment Cost |
| € | 3,416,667 | Annual Sale |
| € | 1,052,985 | Net Present Value (NPV) |
|  | 40% | Break Even Point (BEP) |
|  | 26.25% | Internal Rate of Return (IRR) |
|  | 3.82 | Investment Return Period |
| € | 3,870,293 | Equity |

Introduction

Refractory brick is actually a type of porcelain that is made of a variety of refractory soils. Porcelain has the same quality as  ceramic and a finer and denser structure than pottery. The firing temperature of refractory bricks is about 1500 degrees Celsius. The history of refractory brick production in Iran dates back to about 40 years ago.

Magnesium brick or magnesia brick is one kind of refractory bricks that have alkaline properties. The raw materials that are mainly used to produce alkaline bricks are magnesite and magnesium chloride. Magnesite is found in crystal form in nature. The chemical formula of magnesite is 3MgCO.

Alkaline refractories at very high temperatures have good resistance to chemical corrosion of slag, liquid or solid oxides, dust and soot. Alkali refractory bricks with resistance to alkali slag and low vulnerability to iron oxide and alkali materials ,  are widely used in the steel and glass industries.

In magnesite-chromite refractories, the presence of chromium along with magnesia increases the flexibility of the brick and thus increases its immunity to stresses and heat shock. However, silicate bonding still places limitations for refractory bricks, both thermomechanically and chemically. Magnesite-chromite bricks are divided into three categories:

1. Magnesite-chromite bricks Direct Bond

2. Magnesite-chromite bricks of silica bond (Silica Bond)

3. Magnesite-chromite bricks of spinel joint

Refractories with play properties  are very popular because  they have good corrosion resistance against game slag and chemical dust at high temperatures. Some groups of fire-retardant refractories have been developed to have excellent resistance to acidic slag.

Analyze and present the final summary and proposal for the construction of new units

In this section, the results of financial and economic calculations of the plan are given. The economic-financial calculations of the project have been done according to the estimates made and the results obtained.

|  | Table - Economic and financial indicators of the plan |  |
| --- | --- | --- |
| Year of operation |  | Indicator |  |
| 40 % |  | Percentage of sales at the breaking point |  |
| 174,294,746 |  | The amount of sales at the breaking point |  |
| 4,251 |  | Production rate at the breaking point |  |
| 0,0 % |  | Ratio of total facilities to total required investment |  |
| 26.2 % |  | Internal rate of return on investment |  |
| 26.2 % |  | Investor internal return rate |  |
| 27.8 % |  | Internal rate of return on investment, taking into account all costs |  |
| 3,82 |  | Return of capital |  |
| 3,82 |  | Investor return on investment period |  |
| 3,63 |  | Return on investment, taking into account all costs |  |
| 189537272 |  | Net present value of investment |  |
| 189537272 |  | Present net worth of investment shares |  |
| 228309030 |  | Net present value of investment including all costs |  |
| 27,661,637 |  | Cost per unit of production |  |
| 41,000,000 |  | The selling price of each production unit |  |

According to the studies performed and the results obtained, the following items are worth mentioning for analyzing the status of the project in terms of investment capabilities as well as continuity of services and finally return on investment and profitability.

All financial ratios according to the calculations made in the software and its tables are in good condition.

To summarize , executive and economic issue shows  that the present project has economic, financial and market justification ,and it can be said that the investment  will return in a period of less fewer than 3 years with a reasonable profit margin

- سایت بهین یاب (درگاه اطلاعات و خدمات صنعت، معدن و تجارت)

- سازمان ملی استاندارد ایران

- کتاب مقررات صادرات و واردات 1399 موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی

- گروه بین المللی کارخانجات آجر نسوز نما آذرخش

- IHS Markit

- وزارت صنعت، معدن و تجارت

- وزارت صنعت، معدن و تجارت

- وزارت صنعت، معدن و تجارت

- وزارت صنعت، معدن و تجارت

- گمرک جمهوری اسلامی ایران و سایت اتاق بازرگانی استان تهران

- گمرک جمهوری اسلامی ایران و سایت اتاق بازرگانی استان تهران

- گمرک جمهوری اسلامی ایران و سایت اتاق بازرگانی استان تهران

- گمرک جمهوری اسلامی ایران و سایت اتاق بازرگانی استان تهران

- منبع: Münstermann Germany