بسم الله الرّحمن الرّحیم

فهرست

1- فصل اول : بررسی کلیه مجوزهای قانونی	15

1-1- گام دوم: تعیین رده زیست محیطی	15

1-2- گام دوم: اخذ جواز تاسیس	18

1-2-1- شرایط عمومی متقاضیان جواز تاسیس	18

1-2-2- مدارک مورد نیاز جهت اخذ جواز به صورت شخصیت حقیقی	18

1-2-3- مدارک مورد نیاز جهت اخذ جواز به صورت شخصیت حقوقی	18

1-2-4- مراحل صدور جواز اینترنتی	19

1-3- گام سوم: مجوز احداث ساختمان از شرکت شهرک های صنعتی	19

1-3-1- مراحل صدور مجوز احداث ساختمان	20

1-4- گام چهارم: اخذ پروانه بهره برداری	21

1-4-1- مراحل اخذ پروانه بهره برداری	22

2- فصل دوم : مطالعات بازار	23

2-1- مقدمه	23

2-2- معرفی محصول	24

2-2-1- معرفی آیسیک محصول	27

2-2-2- معرفی شماره‌های تعرفه واردات و صادرات	28

2-3- معرفی پروژه	29

2-3-1- مدت زمان اجرای طرح	29

2-3-2- فرضیات اصلی در انجام برآورد مالی طرح	29

2-4- ضرورت اجرای پروژه	31

2-5- ملاحظات	32

2-5-1- ملاحظات اقتصادی و اجرایی	32

2-5-2- ملاحظات اجتماعی و فرهنگی	33

2-5-3- ملاحظات سیاسی	33

2-6- دانش فنی پروژه و مشخصات فنی	34

2-6-1- Paracetamol یا پودر استامینوفن و Paracetamol DC CAS	34

2-6-2- متفورمین Hcl یا API پودر متفورمین هیدروکلراید	34

2-6-3- Loxoprofen Sodium Hydrate	35

2-6-4- مواد اولیه ایبوپروفن BP EP USP	36

2-6-5- CIPROFLOXACIN	37

2-6-6- آموکسی سیلین	38

2-6-7- Azithromycin Dihydrate	38

2-6-8- CEFIXIME	39

2-6-9- دانش فنی پروژه	40

2-6-10- تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژی‌های مرسوم	42

2-6-11- انتخاب سازنده ماشین آلات	43

2-7- قیمت مواد اولیه و فروش محصولات طرح	44

2-8- تحلیل جایگاه صنعت در سیاست های کلان اقتصادی کشور	46

2-9- عرضه و تقاضای داخلی و خارجی محصول	48

2-9-1- بررسی عرضه و تقاضای جهانی	48

2-9-2- بررسی عرضه و تقاضای ایران	88

2-9-2-1- وضعیت واحدهای فعال در ایران	97

2-9-2-2- وضعیت واحدهای در دست احداث در ایران	102

2-9-2-3- بررسی شرایط ورود به بازار	106

2-9-2-4- چالش های صنعت	108

2-9-2-5- کرونا و صنعت دارو	108

2-9-2-6- فرصت‌ها و تهدیدهای صنعت داروی کشور	109

2-10- بررسی بازار جهانی	110

2-11- برنامه فروش	112

2-12- تعیین بازار هدف	115

2-13- مکان یابی پروژه	117

2-14- انواع اهداف مسایل مکان یابی	118

2-15- نحوه تامین مواد اولیه	119

2-16- ریسک‌های سرمایه گذاری	119

2-17- بررسی سیاست‌های حمایتی دولت از صنعت مورد بررسی	120

2-18- بررسی قوانین و مقررات دولتی و جهانی، مرتبط بر صنعت مورد بررسی	120

3- فصل سوم: توجیه پذیری فنی	121

3-1- هدف از اجرای طرح	121

3-2- ظرفیت محصول تولیدی	122

3-3- روش تولید و دانش فنی	122

3-4- کنترل کیفیت	124

3-5- محیط زیست	127

3-6- پیش بینی تولید	128

4- فصل چهارم: مطالعات مالی و اقتصادی	129

4-1- هزینه های سرمایه گذاری طرح	129

4-1-1- زمین	130

4-1-2- محوطه سازی و ساختمان	130

4-1-2-1- ساختمان	131

4-1-2-2- ساختمان های اصلی تولید	131

4-1-2-3- انبارها	131

4-1-2-4- انبار مواد اولیه	132

4-1-2-5- انبار محصول	132

4-1-2-6- ساختمان های اداری، رفاهی و خدماتی	133

4-1-3- ماشین آلات	134

4-1-4- تاسیسات	163

4-1-5- تاسیسات برق	163

4-1-6- تاسیسات آب	165

4-1-7- تاسیسات سوخت رسانی	166

4-1-8- سایر تاسیسات	167

4-1-9- لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی	171

4-1-10- وسائط نقلیه	171

4-1-11- تجهیزات و وسایل اداری و خدماتی	172

4-1-12- هزینه های متفرقه و پیش بینی نشده	173

4-1-13- هزینه های قبل از بهره برداری	173

4-1-14- سرمایه در گردش	173

4-2- زمان بندی اجرای طرح	175

4-3- هزینه های تولید	176

4-3-1- هزینه‌های سالیانه	177

4-3-2- وضعیت تأمین نیروی انسانی و تعداد اشتغال	178

4-3-3- برآورد هزینه سالیانه آب، برق و گاز	181

4-3-4- تعمیر و نگهداری	181

4-3-5- هزینه استهلاک	182

4-3-6- برآورد قیمت تمام شده به تفکیک هزینه‌ها	185

4-4- تهیه مدل مالی و اقتصادی طرح توجیهی با نرم افزار کامفار	191

4-4-1- روش مطالعه، تحقیق و بیان مطالب	191

4-4-1-1- نرخ بازگشت داخلی(Internal Rate Of Return, IRR)	191

4-4-1-2- دوره بازگشت سرمایه (Payback Period, PBP)	191

4-4-1-3- سود خالص سالانه طرح	193

4-4-1-4- ارزش فعلی خالص(Net Present Value,NPV)	194

4-4-1-5- تحلیل نقطه سر به سر(Break Even Point)	196

4-4-1-6- تجزیه و تحلیل حساسیت	198

4-4-1-7- نتایج بررسی اقتصادی- مالی طرح توسط نرم افزار COMFAR	201

4-4-1-8- شاخص های اقتصادی طرح	206

4-4-1-9- جمع بندی و پیشنهاد مالی	206

فهرست جداول

جدول 1- قوانین استقرار هر یک از رده‌های زیست محیطی	17

جدول 2- کد آیسیک محصولات طرح	27

جدول 3-کد تعرفه گمرکی مرتبط با صنعت 	28

جدول 4- نوع و میزان تولید	29

جدول 5-قیمت مواد اولیه دارویی در ایران	45

جدول 6- 20 کشور برتر صادرکننده استروژن و پروژسترون در سال 2020	54

جدول 7- 20 کشور برتر صادرکننده ترکیبات هتراسیکلیک با هترواتم نیتروژن در سال 2020	57

جدول 8- 20 کشور برتر صادرکننده آنتی بیوتیک ها در سال 2020	60

جدول 9- 20 کشور برتر صادرکننده اسیدهای نوکلئیک و نمک های آن ها در سال 2020	63

جدول 10- 20 کشور برتر صادرکننده اسیدهای مونو کربوکسیلیک غیر حلقوی اشباع، انیدریدها، هالیدها، پراکسیدها و پراکسی اسیدهای آنها در سال 2020	66

جدول 11- 20 کشور برتر صادرکننده سایر ترکیبات آلی در سال 2020	69

جدول 12- 20 کشور برتر واردکننده استروژن و پروژسترون در سال 2020	72

جدول 13- 20 کشور برتر واردکننده ترکیبات هتراسیکلیک با هترواتم نیتروژن در سال 2020	75

جدول 14- 20 کشور برتر واردکننده آنتی بیوتیک ها در سال 2020	78

جدول 15- 20 کشور برتر واردکننده اسیدهای نوکلئیک و نمک های آن ها در سال 2020	81

جدول 16- 20 کشور برتر واردکننده اسیدهای مونو کربوکسیلیک غیر حلقوی اشباع، انیدریدها، هالیدها، پراکسیدها و پراکسی اسیدهای آنها در سال 2020	84

جدول 17- 20 کشور برتر واردکننده سایر ترکیبات آلی در سال 2020	87

جدول 18-میزان صادرات مواد اولیه دارویی ایران در سال 2020	91

جدول 19-میزان واردات مواد اولیه دارویی به ایران در سال 2020	93

جدول 20-میزان واردات مواد اولیه دارویی به ایران در سال 1399	96

جدول 21-میزان صادرات مواد اولیه دارویی از ایران در سال 1399	96

جدول 22-ظرفیت واحدهای فعال تولید ماده موثر دارویی با منشا گیاهی برحسب تن تا پایان سال 1399	99

جدول 23-ظرفیت واحدهای فعال تولید ماده موثر دارویی با منشا شیمیایی برحسب تن تا پایان سال 1399	101

جدول 24- وضعیت واحدهای در دست احداث تولید مواد اولیه دارویی با منشا گیاهی (پیشرفت فیزیکی 99-40 درصد) برحسب تن تا پایان سال 1399 	103

جدول 25- وضعیت واحدهای در دست احداث تولید مواد اولیه دارویی با منشا شیمیایی (پیشرفت فیزیکی 99- 40 درصد) برحسب تن تا پایان سال 1399 	105

جدول 26- مقدار فروش	112

جدول 27- ظرفیت تولیدی طرح	114

جدول 28-  حداقل فواصل مجاز برای استقرار واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی	127

جدول 29- برنامه سالیانه تولید و فروش در ظرفیت کامل	128

جدول 30-هزینه‌های زمین	130

جدول 31- محوطه سازی	130

جدول 32- ساختمان سازی	133

جدول 33- جمع بندی هزینه تجهیزات و ماشین آلات	134

جدول 34- برآورد برق مصرفی واحد	164

جدول 35- برآورد آب مصرفی واحد	165

جدول 36- برآورد سوخت مصرفی واحد	167

جدول 37- برآورد تاسیسات گرمایش و سرمایش	168

جدول 38- تاسيسات برق	168

جدول 39- تاسيسات آبي	169

جدول 40- تاسيسات تهویه، سرمایش و گرمایش	169

جدول 41- تاسيسات اطفاء حریق	169

جدول 42- تاسيسات سوخت	170

جدول 43- تاسيسات	170

جدول 44- سایر هزینه های بخش ثابت	171

جدول 45- وسایل نقلیه	171

جدول 46- لوازم اداری	172

جدول 47- هزینه‌های قبل از بهره‌برداری	173

جدول 48- سرمایه در گردش	174

جدول 49- برنامه زمانبندی اجرای طرح	175

جدول 50- جمع‌بندی سرمایه‌گذاری ثابت طرح	176

جدول 51- جمع بندی هزینه های مواد اولیه مصرفی سالیانه	177

جدول 52- هزینه سالیانه نیروی انسانی اداری	179

جدول 53- هزینه سالیانه نیروی انسانی تولیدی	180

جدول 54- مصرف سالیانه انرژی	181

جدول 55- تعمیر و نگهداری	182

جدول 56- هزینه استهلاک	183

جدول 57- هزینه تولید سالانه	185

جدول 58- هزینه های ثابت و متغیر	187

جدول 59- هزینه های ثابت و متغیر طی 6 سال آتی	188

جدول 60- منابع تامین مالی طرح	190

جدول 61- تحلیل سر به سر	196

جدول 62- برنامه زمان بندی پیاده سازی طرح	201

جدول 63- مفروضات مالی و اقتصادی طرح	201

جدول 64- شاخصهای اقتصادی مالی طرح	202

جدول 65- جریانات نقدی به منظور برنامه ریزی مالی	203

جدول 66- صورتحساب سود و زيان	204

فهرست نمودار ها

نمودار 1-مراحل تولید موثره دارویی	41

نمودار 2- وضعیت صادرکنندگان استروژن و پروژسترون در جهان در سال 2020  	52

نمودار 3- میزان صادرات استروژن و پروژسترون در 20 کشور نخست صادرکننده در سال 2020	53

نمودار 4- وضعیت صادرکنندگان ترکیبات هتراسیکلیک با هترواتم نیتروژن در جهان در سال 2020 	55

نمودار 5- میزان صادرات ترکیبات هتراسیکلیک با هترواتم نیتروژن در 20 کشور نخست صادرکننده در سال 2020 	56

نمودار 6- وضعیت صادرکنندگان آنتی بیوتیک ها در جهان در سال 2020  	58

نمودار 7- میزان صادرات آنتی بیوتییک ها در 20 کشور نخست صادرکننده در سال 2020 	59

نمودار 8- وضعیت صادرکنندگان اسیدهای نوکلئیک و نمک های آن ها در جهان در سال 2020  	61

نمودار 9- میزان صادرات اسیدهای نوکلئیک و نمک های آن ها در 20 کشور نخست صادرکننده در سال 2020 	62

نمودار 10- وضعیت صادرکنندگان اسیدهای مونو کربوکسیلیک غیر حلقوی اشباع، انیدریدها، هالیدها، پراکسیدها و پراکسی اسیدهای آنها در جهان در سال 2020	64

نمودار 11- میزان صادرات اسیدهای مونو کربوکسیلیک غیر حلقوی اشباع، انیدریدها، هالیدها، پراکسیدها و پراکسی اسیدهای آنها در 20 کشور نخست صادرکننده در سال 2020  	65

نمودار 12- وضعیت صادرکنندگان سایر ترکیبات آلی در جهان در سال 2020  	67

نمودار 13- میزان صادرات سایر ترکیبات آلی در 20 کشور نخست صادرکننده در سال 2020 	68

نمودار 14- وضعیت واردکنندگان استروژن و پروژسترون در جهان در سال 2020 	70

نمودار 15- میزان واردات استروژن و پروژسترون در 20 کشور نخست واردکننده در سال 2020 	71

نمودار 16- وضعیت واردکنندگان ترکیبات هتراسیکلیک با هترواتم نیتروژن در جهان در سال 2020  	73

نمودار 17- میزان واردات ترکیبات هتراسیکلیک با هترواتم نیتروژن در 20 کشور نخست واردکننده در سال 2020 	74

نمودار 18- وضعیت واردکنندگان آنتی بیوتیک ها در جهان در سال 2020 	76

نمودار 19- میزان واردات آنتی بیوتییک ها در 20 کشور نخست واردکننده در سال 2020 	77

نمودار 20- وضعیت واردکنندگان اسیدهای نوکلئیک و نمک های آن ها در جهان در سال 2020	79

نمودار 21- میزان واردات اسیدهای نوکلئیک و نمک های آن ها در 20 کشور نخست واردکننده در سال 2020 	80

نمودار 22- وضعیت واردکنندگان اسیدهای مونو کربوکسیلیک غیر حلقوی اشباع، انیدریدها، هالیدها، پراکسیدها و پراکسی اسیدهای آنها در جهان در سال 2020	82

نمودار 23- میزان واردات اسیدهای مونو کربوکسیلیک غیر حلقوی اشباع، انیدریدها، هالیدها، پراکسیدها و پراکسی اسیدهای آنها در 20 کشور نخست واردکننده در سال 2020	83

نمودار 24- وضعیت واردکنندگان سایر ترکیبات آلی در جهان در سال 2020 	85

نمودار 25- میزان واردات سایر ترکیبات آلی در 20 کشور نخست واردکننده در سال 2020 	86

نمودار 26- وضعیت صادرات مواد اولیه دارویی ایران در سال 2020(هزار دلار)  	90

نمودار 27- وضعیت واردات مواد اولیه دارویی به ایران در سال 2020 	92

نمودار 28- ظرفیت واحدهای فعال تولید ماده موثر دارویی با منشا گیاهی برحسب درصد تا پایان سال 1399	98

نمودار 29- ظرفیت واحدهای فعال تولید ماده موثر دارویی با منشا شیمیایی برحسب درصد تا پایان سال 1399	100

نمودار 30- وضعیت واحدهای در دست احداث تولید مواد اولیه دارویی با منشا گیاهی (پیشرفت فیزیکی 99-40 درصد) برحسب درصد تا پایان سال 1399 	102

نمودار 31- وضعیت واحدهای در دست احداث تولید مواد اولیه دارویی با منشا شیمیایی (پیشرفت فیزیکی 99- 40 درصد) برحسب درصد تا پایان سال 1399  	104

نمودار 32- اندازه بازار مواد اولیه دارویی در جهان به تفکیک منطقه 	111

نمودار 33- عوامل موثر بر مرگ و میر جمعیت در ایران (درصد)	115

نمودار 34- رتبه بندی مهمترین بیماری هایی که منجر به مرگ در کشور در سال 2007 و 2017 میشوند و درصد تغییرات آن در این دو سال	116

نمودار 35-مراحل تولید موثره دارویی	123

نمودار 36-هزینه های تولید سالانه	186

نمودار 37- هزینه های ثابت و متغیر	189

نمودار 38- دوره بازگشت سرمایه عادی	192

نمودار 39- نسبت سود خالص به کل برنامه فروش	193

نمودار 40- خالص ارزش فعلی کل سرمایه گذاری	195

نمودار 41- تحلیل نقطه سر به سر	197

نمودار 42- آنالیز حساسیت پروژه	200

چکیده مطالعات فنی - مالی - اقتصادی

| مشخصات عمومي |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| نام: | شرکت شهرک های صنعتی استان خراسان جنوبی |  |  |  |  |  |
| تعداد اشتغالزايي مستقیم طرح : | 276 | نفر |  | زمان ورود داده ها: | بهمن 1400 |  |
| تاريخ و شماره ثبت: |  |  |  | هزينه هاي سرمايه گذاري طرح (هزارریال) |  |  |
| شناسه ملی: |  |  |  | سرمايه ثابت: | 4,569,499,924 |  |
| سرمايه ثبتي: |  |  | هزار ریال | سرمايه در گردش: | 1,880,586,680 |  |
| نوع طرح: | ایجاد |  |  | كل سرمايه گذاري طرح: | 6,450,086,604 |  |
| بخش اقتصادي: | صنعت |  |  | سرمايه گذاري انجام شده: | 0 |  |
| مجوزهاي فعاليت: |  |  |  | سرمايه گذاري مورد نياز در بخش ثابت: | 4,569,499,924 |  |
|  |  |  |  | سرمايه گذاري مورد نياز در بخش جاري: | 1,880,586,680 |  |
|  |  |  |  | شاخصهاي مالي و اقتصادي طرح |  |  |
| موضوع طرح |  |  |  | نرخ بازدهي داخلی: | 49.05% | درصد |
| موضوع طرح : | کارخانه تولید مواد موثره دارویی |  |  | دوره بازگشت سرمايه : | 2.46 | سال |
| مبلغ تسهيلات دريافتي قبلي (هزار ریال): |  |  |  | درصد فروش درنقطه سربسر در سال مبنا: | 19% | درصد |
| بخش ثابت: | 0 | بخش جاري: | --- | درآمد حاصله در سال مبنا: | 10,178,400,000 | هزار ريال |
| مبلغ تسهيلات درخواستي متقاضي (هزار ریال): |  |  |  | سود خالص در سال مبنا: | 3,251,992,184 | هزار ريال |
| شرایط کاری |  |  |  | هزینه های تولید |  |  |
| تعداد روز کاری : | 300 | روز |  | هزینه های دوران بهره برداری در ظرفیت کامل : | 6,923,921,913 | هزار ريال |
| تعداد شیفت کاری : | 3 | شیفت |  | سال دستیابی به حداکثر ظرفیت عملی: | 4 | سال |
| تعداد ساعت کاری : | 8 | ساعت |  |  |  |  |
| مدت زمان احداث طرح: | 24 | ماه |  | طول دورۀ مطالعات اقتصادي: | 20 | سال |
| میزان بهره برداري در سال اول بهره برداري: | 60% |  |  | میزان بهره برداري در سال سوم: | 80% |  |
| مبانی محاسبات |  |  |  |  |  |  |
| نرخ تنزیل سرمایه گذاری | 18% |  |  | روش محاسبه سود تسهیلات | مستقیم |  |
| نرخ تنزیل سهم آورده متقاضی | 20% |  |  | روش محاسبه استهلاک | مستقیم |  |
| شناخت کد آیسیک |  |  |  |  |  |  |
| کد آیسیک و نام محصول | 2423313540 |  |  | ساخت مواد موثره دارویی با منشأ شیمیایی |  |  |
| ظرفیت |  |  |  |  |  |  |
| عنوان محصول |  |  |  | ظرفیت تولید سالیانه | واحد |  |
| انواع ماده موثره دارویی |  |  |  | 500 | تن |  |
| جمع کل تولید سالیانه : |  |  |  | 500 | تن |  |
| مکان اجرای طرح : | استان خراسان جنوبی |  |  |  |  |  |

## فصل اول : بررسی کلیه مجوزهای قانونی

## گام دوم: تعیین رده زیست محیطی

شاید مهم‌ترین سوال برای اخذ مجوز تولید این است که واحد شما چقدر آلایندگی دارد؟ چون اگر کارتان برای محیط زیست و مردم خطرناک باشد باید جایی کار کنید که از مناطق مسکونی (شهرها و روستاها) و نواحی حساس محیط زیست (مثل رودخانه‌ها، جنگل، دریا و …) دور باشد.

برای این‌که روند اخذ مجوز تولید از اصول مشخصی پیروی کند و مبتنی بر نظرات شخصی و سلیقه‌ی افراد نباشد، تمام فعالیت‌های مختلف (شامل هزاران فعالیت تولیدی و خدماتی) را بر اساس آلایندگی در هفت رده‌ی مختلف زیست محیطی طبقه‌بندی کرده‌اند که پاک‌ترین‌ها (مثل تولید لباس در تیراژ کم) در رده‌ی اول و آلاینده‌ترین‌ها در رده‌ی هفتم قرار می‌گیرند.

مثلاً در حوزه‌ی فعالیت‌های سلولوزی، تولید جعبه‌ی مقوایی (کد فعالیت: ۴۱۰۰۱) پاک است و در رده‌ی ۱ قرار می‌گیرد اما تولید خمیر کاغذ از ضایعات (کد فعالیت: ۴۶۰۰۱) آلودگی زیادی دارد و در رده‌ی ۶ طبقه‌بندی می‌شود.

پس در قدم اول باید رده‌ی زیست محیطی کارتان را پیدا کنید و بدانید که در کدام نواحی جغرافیایی اجازه‌ی فعالیت دارید؛ مقررات و ضوابط استقرار واحدهای تولیدی ، صنعتی ومعدنی (موضوع ماده 11 قانون هوای پاک) توسط سازمان محیط زیست در سال 1397 تدوین شده است و معیار ارزیابی خواهد بود.

مطابق این ضوابط کارگاه‌ها و کارخانجات رده‌ی اول کاملاً پاک هستند و می‌توانند در مناطق شهری مستقر شوند، به‌شرطی که کاربری زمین مربوطه با کارشان هم‌خوانی داشته باشد. (قاعدتاً در حاشیه و خارج از شهر هم اجازه‌ی دایر شدن دارند)

از رده‌ی دوم و بالاتر، اجازه‌ی فعالیت داخل شهرها را ندارند؛ واحدهای رده‌ی دوم و سوم می‌توانند در شهرک‌ها و نواحی و اماکن صنعتی حاشیه‌ی شهرها و رده‌های بالاتر باید بیرون از حاشیه‌ی شهرها مستقر شوند.

جدول زیر، قوانین استقرار هر یک از رده‌های زیست محیطی را نشان می‌دهد:

جدول 1- قوانین استقرار هر یک از رده‌های زیست محیطی

موارد جدول برای کسانی اهمیت دارد که امکان حضور در شهرک‌های صنعتی را ندارند، چون موقعیت شهرک‌های صنعتی بر اساس همین قوانین انتخاب شده است و از قبل مشخص می‌کنند که برای چه فعالیت‌هایی مجاز است.

نکته‌ی دیگر این است که مجوز تولید فقط به مناطقی داده می‌شود که کاربری صنعتی داشته باشند، مثلاً زمینی که مطابق جدول بالا برای رده‌ی اول تا چهارم مناسب است به شرطی قابل استفاده خواهد بود که کاربری آن صنعتی باشد.

## گام دوم: اخذ جواز تاسیس

شرایط لازم جهت اخذ جواز تاسیس:

به طور کلی اخذ مجوز دارای مراحلی نظیر ارائه گواهی سوء سابقه و عدم اعتیاد،اخذ مجوز از شهرداری و وزارت دارایی و تایید صلاحیت شخصی و مکانی از سوی اداره نظارت بر اماکن عمومی می باشد.

## شرایط عمومی متقاضیان جواز تاسیس

-تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران

-حداقل سن 18 سال تمام

-دارا بودن برگه پایان خدمت یا معافیت(ویژه ی آقایان)

جواز تاسیس به دو صورت حقوقی و یا حقیقی صادر می شود.

## مدارک مورد نیاز جهت اخذ جواز به صورت شخصیت حقیقی

-کپی مدارک هویتی شامل کپی شناسنامه و کارت ملی

-کارت پایان خدمت(ویژه ی آقایان)

-آدرس و کد پستی و شماره های تماس محل اقامت دائمی

-لیست کالاهای درخواستی جهت تولید

## مدارک مورد نیاز جهت اخذ جواز به صورت شخصیت حقوقی

-کپی شناسنامه مدیر عامل به همراه کارت ملی

-کارت پایان خدمت مدیر عامل

-آگهی تاسیس و آخرین آگهی تغییرات شرکت به همراه آدرس و شماره های تماس محل اقامت دائمی

-لیست کالاهای درخواستی جهت تولید

-لیست شهرک های صنعتی

-کلمه"تولید" در موضوع فعالیت شرکت

## مراحل صدور جواز اینترنتی

_ورود کلمه کاربری و رمز عبور

_تکمیل فرم درخواست و ثبت آن

_تعیین اولویت موضوع

_صدور جواز

## گام سوم: مجوز احداث ساختمان از شرکت شهرک های صنعتی

دریافت مجوز احداث ساختمان یکی از مهم‌ترین مراحل پیدایش یک ساختمان می‌باشد که دریافت آن دلائل بسیاری می‌تواند داشته باشد.

از جمله دلایل دریافت مجوز احداث ساختمان  می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد: مطمئن شدن از احداث و ساخت ساختمان طبق مقررات فنی – مهندسی و آیین نامه‌های شرکت شهرک ها، دریافت وام بانکی، بیمه کردن تمامی افراد شاغل در ساختمان، جلوگیری از وارد شدن خسارت و آسیب به بناها و ملک‌های اطراف ساختمان، جلوگیری از هدر رفتن هزینه‌های زیاد در ساخت و ساز و بهره مندی از تجربیات تخصصی مهندسین ناظر در زمان ساخت.

به صورت کلی مجوز احداث ساختمان یک سند و نوشته‌ای است که با تقاضای مالک ساختمان توسط شرکت شهرک های صنعتی صادر می‌شود و در واقع مجوزی است که شرکت شهرک ها به مالک می‌دهد و مالک به موجبان می‌تواند عملیات ساخت و ساز را شروع کند.

در مجوز احداث ساختمان مطالب مهمی وجود دارد که در رابطه با ساختمانی است که قرار است ساخته شود. از جمله موارد نوشته شده در پروانه ساختمان شامل زیربنا یا مساحت ساختمان، طبقات ساختمان، محل وقوع ساختمان، مهندسین ناظر، مالک ساختمان، شکل یا کروکی ساختمان، مدت زمان اعتبار مجوز احداث ساختمان و متقاضی دریافت آن می‌باشد.

## مراحل صدور مجوز احداث ساختمان

۱-ارائه صورت مجلس تحویل زمین به واحد فنی جهت صدور دستور نقشه

2-ارائه 2 سری کامل نقشه معماری طبق دستور نقشه صادر شده به همراه نما و برش از هر ساختمان و فایل اتوکد در لوح فشرده cd جهت بررسی و کنترل ضوابط ساخت و ساز

۳-ارائه نقشه تایید شده به همراه دستور نقشه به دفتر نمایندگی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز و معرفی ناظر و طراحان توسط طرف قرار داد به جهت ارسال معرفی و تعهد نامه مهندسین توسط دفتر نمایندگی به شرکت شهرک های صنعتی استان البرز

۴-پس از انجام بند ۳ نسبت به ارائه تعهد نامه مالکیت با هماهنگی فنی

۵-ارائه فرم در خواست صدور مجوز احداث ساختمان پس از تکمیل آن و ثبت در دبیرخانه

۶-ارائه جدول زمان بندی ممهوربه مهندس ناظر

## گام چهارم: اخذ پروانه بهره برداری

پروانه بهره برداری، سندی است که قبل از شروع کار به واحدهای صنعتی تاسیس شده داده می­شود. توجه کنید که جهت اخذ پروانه بهره برداری حتماً باید واحد موردنظر تاسیس شده باشد یعنی کلیه امور لازم اعم از نصب ماشین آلات خط تولید، استخدام نیروی انسانی و تولید آزمایشی صورت گرفته باشند اما چنانچه فقط بخشی از واحد آماده بهره برداری باشد می­توان برای بخش آماده، پروانه بهره برداری اخذ کرد.

منظور از تولید آزمایشی، تولید انبوه محصول موردنظر در یک دوره زمانی محدود و معین است. داشتن یا نداشتن جواز تاسیس، تاثیری بر روند دریافت پروانه بهره برداری ندارد.

هدف از صدور پروانه بهره برداری، تعیین نوع و ظرفیت تولید محصول در یک واحد صنعتی مشخص است. ظرفیت تولید سالیانه واحدهای صنعتی با توجه به ماشین ­آلات خط تولید، برای سه شیفت کاری و پنج هزار ساعت محاسبه می­شود. اگر واحد قصد تولید یک کالای جدید یا افزایش ظرفیت تولید را داشته باشد باید یک پروانه جدید دریافت کند.

پروانه بهره برداری از زمان صدور تا وقتی که واحد صنعتی قادر به پرداخت قبوض، ارائه لیست بیمه و ثبت آمار تولید در سامانه آمار صنعت باشد؛ اعتبار دارد.

برای درخواست پروانه کافیست به وبسایت بهین یاب، قسمت سرمایه گذاری و صدور پروانه ی بهره برداری مراجعه کنید.

مدارک لازم برای پروانه بهره برداری

تکمیل فرم و درخواست در وب سایت بهین یاب

کپی مدارک شناسایی متقاضی حقیقی یا مدیر عامل برای متقاضیان حقوقی

کپی مدارک ثبت شرکت برای متقاضی حقوقی به همراه آخرین آگهی ثبت تغییرات شرکت

ارائه پایان کار ساختمان واحد صنعتی یا اجاره نامه (اگر ساختمان واحد صنعتی استیجاری است)

ارائه لیست تجهیزات فنی به همراه فاکتور های خرید

ارائه لیست کارگران

تاییدیه معاونت دارویی و غذایی دانشگاه علوم پزشکی برای تولیدکننده های مواد غذایی، دارویی و بهداشتی

## مراحل اخذ پروانه بهره برداری

یکی دیگر از نکاتی که در راهنمای اخذ پروانه بهره برداری باید به آن توجه داشته باشید، مراحلی است که پشت سر می گذارید. البته باید بگوییم که شما می توانید دریافت پروانه بهره برداری را به یک شرکت معتبر و متخصص بسپارید و دیگر بابت این موضوع هیچ گونه نگرانی نداشته باشید.

در ابتدا باید در سامانه بهین یاب ثبت نام کنید .

در ادامه باید تقاضای خود را برای دریافت پروانه بهره برداری به ثبت برسانید.

اطلاعات خواسته شده را با دقت و به طور کامل ارائه دهید.

پرسشنامه و فرم های مروبطه با هم تکمیل کنید.

در مرحله بعد اگر با درخواست موافقت شده باشد، بازرس هایی برای بررسی و دیدن واحد صنعتی به صورت حضوری مراجعه می کنند. در این مرحله ظرفیت واحد بررسی خواهد شد و در صورت تطابق با مجوزهای قبلی و تائید پروانه بهره برداری برای واحد صنعتی صادر می شود.

## فصل دوم : مطالعات بازار

## مقدمه

امروزه در همه جوامع بشری، تولید از اهمیت خاصی برخوردار است و همه انسانها به نقش و اهمیت آن واقفند. به گونه ای که در یکی دو قرن گذشته افراط شکل گرفته در تولید، ناشی از مطلوبیت ذاتی یافتن آن است. تولید هر چه بیشتر یک شاخص کمال و رشد و قدرت برای کشورها به حساب می آید و غفلت جدی در نگرش به تولید و بایسته های آن، مسیر بهره برداری صحیح از نعمات پروردگار در روی زمین را با آسیب های فراوان و مخاطرات مهمی روبرو ساخته است که البته ضرورت دارد در باب اصلاح این نگرش نیز فکری اساسی شود.

در ایران با توجه به مشکلات متعدد در اقتصاد کشور تولید امری حیاتی محسوب می شود همین عامل یکی از دلایل اصلی تمرکز به این موضوع در سال های گذشته بوده است.

دارو به عنوان یک کالای استراتژیک نقش مهمی در ارتقا و حفظ سلامتی جامعه دارد. پيشرفت های دارویی و ورود داروهای جدید به بازار در قرن بيست ویكم موجب جلوگيری از مرگ بسياری از بيماران شده و توانسته است طول عمر افراد را افزایش دهد. در این ميان مواد مؤثره دارویی نقش قابل توجهی در ویژگی های محصول نهایی ازجمله اثربخشی، کيفيت، دسترسی و قيمت دارو دارد. بر این اساس صنعت توليد مواد مؤثره دارویی میتواند نقش مهمی در ارتقا و حفظ سالمتی جامعه ایفا نماید.

خروجی این صنعت که همان مواد مؤثره جهت توليد دارو هستند، اثر زندگی مردم دارد. ازسوی دیگر با توجه به تحریم های ظالمانه بين المللی عليه کشورمان، خودکفایی در تأمين اقلام ضروری همچون دارو مسئله ای حياتی است. بنابراین در طول سال های گذشته سياستگذار حوزه دارو با هدف تضمين دسترسی مردم به دارو، حمایت های مختلفی همچون تخصيص ارز دولتی، ممنوعيت یا محدودیت واردات مواد اوليه ای که مشابه توليد داخل دارند و نظایر آن را نسبت به این صنعت اعمال کرده است.

## معرفی محصول

در تولید دارو، کیفیت مواد اولیه و بسته‌بندی از اهمیت زیادی برخوردار است. مواد اولیه دارو شامل ماده موثره دارو و مواد جانبی است. ماده موثره همان جزء موثر و فعال دارو به حساب می‌آید که تاثیر اصلی بر پیشگیری، کنترل یا درمان بیماری می‌گذارد. مواد جانبی به ماده موثره دارو اضافه می‌شوند تا هم به آن شکل دارویی دهند و هم به انحلال و جذب دارو کمک کنند.

صنایع دارویی به دو بخش عمده تقسیم می شوند:

1- صنایع تولید مواد اولیه دارویی = Active Pharmaceutical Ingredient = API

این صنعت در حقیقیت جزء صنایع شیمیایی محسوب می شود که محصول نهایی آن، مواد اولیه (مؤثره) داروهای نهایی می باشند.

2- صنایع Finished Dosage

در این صنعت مواد دارویی فرمولاسیون شده و به شکل داروی نهایی قرص، کپسول، شربت، ویال، تزریقی و ... بسته بندی می شوند.

استفاده از تجهیزات با متریال خاص، شرایط تمیز و خاص محیط های فرآیندی، استاندارد و قواعد مشخص جهت کار با مواد، محصول، نمونه ها، عبور و مرور پرسنل، کیفیت سنجی و اعتبارسنجی پروسه و تجهیزات از خصوصیات منحصر به فرد صنعت دارو می باشند.

صنایع دارویی و تولید مواد اولیه دارویی بخشی از صنایع شیمیایی به حساب می آید. در گذشته داروهای موجود را از گیاهان و حیوانات می گرفتند ولی داروهای امروزی از طریق فرایندهای شیمیایی تهیه و تولید می گردند.

لذا مواد اولیه های مختلفی برای تولید دارو استفاده می شود مواد اولیه صنایع دارویی شامل مواد اولیه دارویی، مواد موثره دارو، افزودنی های صنعت داروسازی و مواد جانبی دارو می باشد در صنایع دارویی مواد اولیه دارویی شامل عناصر مورد نیاز برای تولید انواع داروهای مختلف است. این مواد مشتق شده و استخراج شده از منابعی است که می تواند طبیعی یا مصنوعی باشد.

مواد موثره و جانبي دارويي از منابع مختلفي تهيه مي شوند و بسته به منبع تهيه دارو ، صنايع مختلفي در ساخت آنها شرکت دارند . منشأ تهيه داروها عبارتند از:

الف) سنتز شيميايي

بعضي مواد موثره دارويي صرفا" يک ماده شيميايي بوده و در اکثر کارخانه جات صنايع شيميايي قابل سنتز هستند و تنها موردي که باعث ميشود داروهاي شيميايي فقط در بعضي کارخانه جات ساخته شوند تکنيک هاي ساخت و استخلاص با راندمان بالاست که معمولا" انحصاري مي باشد به عبارت ديگر ساخت و تخليص داروها با روشي که از نظر اقتصادي مقرون به صرفه باشد براي همه صنايع عملي نيست.در اين صنايع معمولا" کارشناسان شيمي فعاليت داشته و داروسازان جايگاه عمده اي ندارند . از مواد موثره دارويي که صرفا" به روش شيميايي تهيه مي شوند مي توان به اکثر داروهاي قلبي و عروقي و داروهاي اعصاب و روان اشاره کرد از مواد جانبي مي توان اکثر حلالها ، روکش هاي قرص ها ، مواد محافظ(ضد باکتريها و ضد قارچ ها) و بعضي رنگ و طعم دهنده ها را نام برد.

ب) سنتز بيوشيميايي و يا بيوتکنولوژيک

يکي از جديدترين و پيشرفته ترين روش هاي توليد دارو که امروزه در صدر محافل علمي قرار دارد،توليد دارو توسط کارخانه هاي زنده يعني سلول هاي موجودات مي باشد.در اين روش مواد موثره يا کمکي با استفاده از فعال يا غيرفعال کردن آنزيم هايي در سلول ها (از ويروس ها تا انسان)و با تغييرات ژنتيکي،سلول موجود زنده را وادار به ساخت ماده موردنظر مي کنند.در بعضي موارد آنزيم هاي مختلفي را بصورت انتخابي از موجودات مختلف جدا کرده و فرايند سنتز دارو توسط آنزيم ها انجام ميشود. بعضي اوقات از تلفيق اين روش با روش شيميايي براي ساخت داروها استفاده مي شود.اين روش ها پيچيده و انحصاري بوده و فقط تعداد محدودي از کشورها توان ساخت اين داروها را دارند.در اين صنايع طيف وسيعي از متخصصان فعاليت دارند از جمله متخصصين بيوشيمي،بيوتکنولوژي،داروسازي،ميکروب شناسي و ژنتيک.اکثر هورمون هاي انساني،ويتامين ها و آنتي بيوتيک هاي جديد به اين روش تهيه مي شوند.

ج) استخراج از مواد طبيعي

گياهان دارويي،جانوران و مواد معدني منشأ تهيه تعداد زيادي از مواد موثره و جانبي هستند.نکته مهم در اين صنايع روش استخراج با راندمان بالا مي باشد.خلوص بالاي مورد نياز براي مواد اوليه دارويي و تکنيک هاي خاص استخراج باعث مي شود که اين صنعت نيز در انحصار چند شرکت بزرگ در جهان قرار گيرد. بطور مثال استخراج نشاسته با خلوص و استانداردهاي مورد نياز براي داروسازي فقط در چند کشور صنعتي انجام ميشود و به کارگيري ساير نشاسته ها نه تنها از کيفيت داروي ساخته شده مي کاهد در بعضي موارد مي تواند باعث بروز عوارض مختلف (بطور مثال عفونت روده اي ناشي از نشاسته آلوده) شود.در اين صنايع اغلب شيميست ها،دامپزشکان،زيست شناسان،گياهشناسان،ميکروب شناسان و داروسازان با تخصص هاي گوناگون از جمله فارماکوگنوزي (شناسايي و استخراج مواد دارويي از منشأ طبيعي) و فراورده هاي بيولوژيک مشغول بکارند.برخي آنتي بيوتيک  ها،واکسن ها و پادزهر ها ، برخي داروهاي ضد سرطان،برخي مسکن ها ، برخي داروهاي ضد اسپاسم و برخي داروهاي قلبي از اين دسته اند.

## معرفی آیسیک محصول

ISIC  نوعی طبقه بندی استاندارد برای فعالیتهای اقتصادی تولیدی است. هدف ISIC فراهم کردن مجموعه‌ای از رده‌های فعالیتی است به طوری که در آن بتوان موجودیتهای اقتصادی را بر اساس نوع فعالیتی که انجام می‌دهند طبقه بندی کرد. وزارت صنعت، معدن و تجارت از این طبقه بندی برای دسته بندی فعالیتهای صنعتی استفاده می‌نماید. کدآیسیک مرتبط با این صنعت در جدول (2) ارائه شده است.

جدول 2- کد آیسیک محصولات طرح

| ردیف | کد آیسیک | نام کالا |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2423313540 | ساخت مواد موثره دارویی با منشأ شیمیایی |

## معرفی شماره‌های تعرفه واردات و صادرات

در داد و ستدهای بین المللی جهت کدبندی کالا در امر صادرات و واردات و مبادلات تجاری و همچنین تعیین حقوق گمرکی و غیره از دو نوع طبقه بندی استفاده می‌شود که عبارت است از طبقه بندی و نامگذاری بر اساس بروکسل و طبقه بندی مرکز استاندارد و تجارت بین المللی. بر همین اساس در مبادلات بازرگانی خارجی ایران طبقه بندی بروکسل جهت طبقه بندی کالاها استفاده می‌شود. تعرفه گمرکی مواد اولیه دارویی به شرح جدول شماره 3 می‌باشد.

جدول 3-کد تعرفه گمرکی مرتبط با صنعت

| محصولات | شماره تعرفه |
| --- | --- |
| استروژن و پروژسترون | 293723 |
| سیپروترون استات | 29372310 |
| ترکیبات هتراسیکلیک با هترواتم نیتروژن | 293399 |
| کاربامازپین | 29339920 |
| آنتی بیوتیک ها | 294190 |
| سفیکسیم تری هیدرات | 29419030 |
| اسیدهای نوکلئیک و نمک های آن ها | 293499 |
| دیلتیازم هیدروکلراید | 29349915 |
| اسیدهای مونو کربوکسیلیک غیر حلقوی اشباع، انیدریدها، هالیدها، پراکسیدها و پراکسی اسیدهای آن ها | 291590 |
| والپروات سدیم | 29159010 |
| سایر ترکیبات آلی | 294200 |
| سیتالوپرام | 29420010 |

## معرفی پروژه

بررسی امکان احداث واحد ازحیث نحوۀ تأمین مواد اولیه، تعیین میزان سرمایه گذاری، تطابق تکنولوژی صنعت مورد نظر با میزان تخصص‌ها و مهارتهای بالقوه و بالفعل موجود در کشور و…، مطالعات هماهنگ و چند جانبه اقتصادی، فنی، اقلیمی و جغرافیایی را ایجاب می‌نماید. مطالعات فنی ایجاد صنایع، مجموع‌های ازتحقیقات درخصوص ماهیت مواد و محصولات، شناخت فرآیندهای مختلف تولید و تکنولوژیهای موجود و بررسی سیستم‌ها، تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز می‌باشد. این بررسی‌ها در راستای نیل به هدف توسعه، تولید و افزایش کیفیت محصولات تولیدی صورت می‌گیرد که با بهبود بافت فنی واحدهای جدیدالتأسیس در داخل کشور، پاسخگویی به نیاز بازار و رقابت با سایر تولیدکنندگان جهانی را امکان پذیر می‌سازد. طرح حاضر به منظور کارخانه تولید مواد موثره دارویی با ظرفیت‌های قید شده در جدول زیر می‌باشد.

جدول 4- نوع و میزان تولید

| عنوان محصول | ظرفیت تولید سالیانه | واحد |
| --- | --- | --- |
| انواع ماده موثره دارویی | 500 | تن |

برآورد اولیه کل فاز اول حدود 4,569,499,924 هزار ریال بدون احتساب ضرایب ریسک و بالاسری می باشد.

زمان بازگشت سرمایه حدود 2.46  سال مد نظر می‌باشد.

## مدت زمان اجرای طرح

باتوجه به فرآیند تولید و تجهیزات مورنیاز و زمان تحویل آنها و با در نظر گیری مکانیزم اجرای اینگونه طرح‌ها حدود 12 ماه برای مراحل مهندسی/خرید /اجرای خط تولید از زمان ابلاغ و امضای قرارداد لازم می باشد. لذا برآورد اولیه اجرا و راه اندازی طرح حدود 1 سال می باشد.

## فرضیات اصلی در انجام برآورد مالی طرح

واحد پولی واحدهای پولی مورد استفاده در برآوردهای مالی طرح ریال ایران می‌باشد و تمامی هزینه‌های کلی ریالی با واحد هزار ریال درج شده است.

به ارزش زمانی پول ارزش زمانی پول بانرخ تنزیل مبنای جابجایی پول از یک سال به سال دیگر می‌باشد. نرخ تنزیل برای کل سرمایه موردنیاز طرح حدود 18درصد و نرخ تنزیل آورده نقدی سرمایه گذاران در حدود ۲۰ درصد در نظر گرفته شده است

بالا بودن هزینه‌های متغیر تولید، مشکلات ناشی از مدیریت واحدهای چند شیفت از جمله مواردی است که درتمایل به کاهش شیفت‌های کاری مؤثراست. ازسوی دیگر تمایل به استفاده بیـشتر از سـرمایه گـذاری انجـام شده، توانایی افزایش ظرفیت با سرمایه گذاری ثابت، مشکلات ناشی از عملکرد ناپیوسته خط تولیـد، زمانهـای تلف شده در راه اندازی خط تولید از جمله مواردی هستند که در افزایش شیفتهای کاری دخیل می‌باشند. در این واحد با در نظرگرفتن چنین مواردی، 3 شیفت کاری 8 ساعته در روز منظور می‌گردد. زمـان مفیـد کار در هر شیفت کاری با توجه به بیکاریهای مجاز 5/7 ساعت می‌باشد. تعداد روزهای کاری درسال با توجه به تعطیلات رسمی و تعطیلات فصلی رایج در ایـن صـنعت، 300 روز در نظر گرفته می‌شود.

.

## ضرورت اجرای پروژه

تـوجـه بـه توليد داروي بـا كيفيت و اطمينان از استمـرار آن در هر شـرايط، يكی از دغـدغـه‌هـاي واقعي دلسوزان هر كشورمحسوب مي‌گردد چرا که هر کشوری كـه داراي فرهنگی اصیل و متکی به قدرت و توانایی ملت خود باشد هميشه در معرض تهدید و يا تحريم است. در شرايط وقوع بحران نه تنها امكان حذف دارو از سبد عرضه به مردم مقدورنمي‌بـاشد، بلكه مصرف آن به صورت تصاعدي افزايش مي‌يابد. بدين لحاظ و به سبب اهميت حركت در مسيرخودکفایی و قطع وابستگی در تامین مواد مــوثـره دارويــي از اواسط دهه ۶۰ چند شركت جهت تــوليد ايــن مواد تـاسيس گرديـدنـد. پس از يك دوره كـوتاه‌مــدت از اواسط دهــه ۷۰ بــا سياست‌هاي حمايتي مناسب دولت شركت‌هــاي خصوصي متعـددي در زمينـه تـــوليد مــواد مـوثـره دارويـي بـــه ايــن جمــع پيوستند. ايـن شركت‌هـا در حـال حـاضر علاوه برتــوليد حدود ۲۴۰ قلـم از مــواد موثـره دارويــي و شيميايـي و قــريب بـه تمـام ملــزومـات مـورد نيـاز بسته‌بنـدي دارویی، بر اساس گزارشات مرکز پژ.هش های مجلس شورای اسلامی نزدیک به 25 درصـد از مـــواد مـــوثـره مـــورد نيـاز صنعت داروسازي داخلي را تاميـن می کنند، که این عدد با توجه به اهمیت این حوزه و همچنین هدف خودکفایی در این صنعت با شرایط ایده آل فاصله زیادی دارد از این رو می بایست با اقدامات مناسب و همه جانبه همچون توصیه های ذکر شده در بخش تحلیل جایگاه صنعت در سیاست های کلان اقتصادی کشور، به ارتقای این حوزه توجه ویژه شود.

## ملاحظات

## ملاحظات اقتصادی و اجرایی

فروش کالا مهم‌تر از تولید آن است، باید بتوان کالای تولیدی را به راحتی و به سرعت به فروش رساند و این مستلزم این مساله است که در آن زمینه قبلا فعالیت یا تجربه‌ای وجود داشته باشد و یا دست‌کم برای آن مشتری داشته باشیم.

باید با احتساب هزینه‌های تمام شده کالا بصورت تقریبی بتوان در صورت داشتن مشتری به پیش فروش کالا با سود متعارف اقدام کرد و یا اینکه حداقل قسمتی از مبلغ کالا را از مشتری خود قبل از شروع تولید، بیعانه گرفت.

از طرفی برای تولید کالای جدید و یا کمتر شناخته شده در بازار داخلی می بایست به نکات زیر توجه کرد:

- کالا دارای فروش فصلی نباشد:

برای تولید کالا در هر کشوری و باید توجه به شرایط خاصی داشت مانند بازار مصرف یا فروش فصل آن محصول در این میان محصولاتی هستند که بازار فروش آن‌ها نیاز به زمان و فصل خاصی ندارد و در هر شرایطی قابل معامله هستند.

-کالا فاسد شدنی و دارای مدت انقضاء نباشد:
کالا‌هایی وجود دارد که فاسد نمی‌شوند و مدت زمان استفاده از آن‌ها در هر زمانی مقدور است.

- در ردیف کالا‌هایی که تازه مد شده اند و ممکن است خیلی زود از مد بروند نباشد:

در امر تولیدات کالا‌هایی قرار دارند که ممکن است دیر یا زود از نظر مصرف کنندگان کمرنگ شود وباعث سوخت سرمایه تولید کننده می‌شود این موجب می‌شود تا تمام محصولات تولید کننده رسوب شود.

- کالایی که در بازار، نمونه‌های مشابه آن را شرکت‌هایی با برند‌های قوی و معروف دارند نباشد:

تولید کنندگان گاهی دست به تولید کالا‌هایی می‌زنند که شرکت‌های داخلی یا خارجی بعضا با همان کیفیت تولید می‌کنند، عدم ثبت برند و نداشتن تبلیغات از دیگر اشتباهاتی است که تولید کنندگان اینگونه محصولات، مرتکب می‌شوند.

- کالای تولید شده حجیم نباشد:
تولید کالا‌های حجیم شامل هزینه‌های چشم گیر انبار داری و حمل ونقل می‌شود، در نظر گرفتن این موضوع می‌تواند قیمت تمام شده‌ی یک کالا را تا حد معقولی کاهش دهد و مورد پسند مصرف کننده قرار گیرد.

همچنین توصیه می‌شود اگر تصمیم به واردات کالا دارند، ولی مشتر‌ی و بازار مشخصی برای فروش آن‌ها در کشور ندارند ابتدا نمونه کالا را تهیه ونسبت به بازاریابی و مشتری یابی آن اقدام نمایند.

## ملاحظات اجتماعی و فرهنگی

مشکل بیکاری در جامعه بر هیچ کس پوشیده نیست و اغلب این بیکاری نیز به علت سوق سرمایه به سمت مشاغل غیرتولیدی می باشد. بطور کلی هر صنعت تولیدی که در کشور ایجاد شود به دو صورت مستقیم و غیرمستقیم افرادی را جذب کار می‌کند. افرادی که مستقیماً در خود واحد مشغول بکار می شوند که بر اساس نوع صنعت تعداد پرسنل ان مشخص می شود و دسته دوم که اهمیت شاید بیشتری داشته باشند صنایع یا مشاغل پایین دست محصول تولیدی می باشد که با ایجاد یک واحد تولیدی شکل می گیرد. بعضاً یک واحد تولیدی تعداد محدودی پرسنل جذب می‌کند ولی بصورت غیرمستقیم افراد زیادی در پایین دست این صنعت مشغول به کار می شوند. این واحد تولیدی فرصت اشتغال دائم برای حداقل 67 نفر بصورت مستقیم را فراهم می آورد. با توجه به بحران بیکاری نسل جوان جامعه، ایجاد فرصتهای اشتغال دائم هر چند به تعداد کم می‌تواند حتی به تنهایی یک طرح را توجیه نماید، چرا که اشتغال دائم می‌تواند به طرز چشمگیری باعث رشد شاخص‌های اجتماعی و فرهنگی جامعه شود.

## ملاحظات سیاسی

توسعه تولید یک کالا در داخل کشور وابستگی کشور را به شریک خارجی کم و مزیت رقابتی و کشش پذیری کشور را در مناسبات سیاسی افزایش می‌دهد. ضمن اینکه افزایش صادرات (به ویژه صادرات غیر نفتی) از طریق گسترش و تعمیق روابط بین المللی در قالب پیمان‌های منطقه ای و جهانی، در کنار هدف گذاری برای تصاحب بازارهای منطقه ای و فرامنطقه ای همگی دلایل مستحکمی هستند که اجرای یک طرح را به لحاظ سیاسی توجیه پذیر می‌سازند.

## دانش فنی پروژه و مشخصات فنی

## Paracetamol یا پودر استامینوفن و Paracetamol DC CAS

نام محصول: Paracetamol مترادف: استامینوفن، فرم دیگر Paracetamol DC، Paracetamolum شماره CAS: 103-90-2 ظاهر: پودر کریستالی سفید.

آزمون: 98٪ ~ 101٪ فرمول: C8H9NO2 بسته بندی: 25Kg / کیسه یا 25Kg

## متفورمین Hcl یا API پودر متفورمین هیدروکلراید

خصوصیات: کریستال سفید

آزمون: متابولیت هیدروکلراید متفورمین 98.5 ~ 101.0٪ است

فرمول: C4H12ClN5؛ C4H11N5 HCl

ساختار فرمول:

استاندارد: USP

اطلاعات بسته: 25Kgs / Drum

کلمات کلیدی: متفورمین کلسیم، پودر متفورمین هیدروکلراید، مواد اولیه

شرح:

یک عامل هیپوگلیسمی خوراکی. انتقال الکترون را در مسیر اکسیداسیون در میتوكندری كاهش می دهد. گزارش شده است که علائم لوپوس معکوس را در موش ها در معرض 2-deoxy-d-glucose نشان می دهد.

متفورمین هیدروکلرید GHS طبقه بندی مطابق با 29 CFR 1910 (OSHA HCS) سمیت حاد، خوراکی (رده 4)، H302 التهاب پوست (رده 2)، H315 سوزش چشم (رده 2A)، H319

## Loxoprofen Sodium Hydrate

نام محصول: هیدرات سدیم لوکسوپروفن

مترادف: سدیم Loxoprofen، هیدرات سدیم Loxoprofen

شماره CAS: 80382-23-6

خصوصیات: بلور سفید یا زرد رنگ سفید یا پودر کریستالی

آزمون: ≥ 98.5٪ سدیم Loxoprofen

فرمول: C15H17NaO3

ساختار فرمول:

اطلاعات بسته: 25 کیلوگرم / درام

کلمات کلیدی: Loxoprofen Sodium Raw Material، API

نام شیمیایی: مترادف: سدیم 2- [4- (2-اکسسیکلپنتیل-1-متیل) فنیل] پروپیونات dehydrated

استاندارد: JP16

شرح و کاربرد:

Loxoprofen Hydrate Sodium یک داروی ضد التهابی غیر استروئیدی است. در کاهش التهاب موثر در کاهش میزان آترواسکلروز موثر است. Loxoprofen سدیم فعال بعد از متابولیسم بدن و مهار فعال شدن سیکلوکوکسیژناز.

لوکسوپروفن سدیم هیدرات علاوه بر اقدامات ضد التهابی نیز داروی ضد درد، ضد تب، و مهارکننده پلاکت است.

به عنوان بسیاری از NSAIDs، لوکسوپروفن سدیم یک مهارکننده غير انتخابی سيکلوکوکيژناز است و با کاهش سنتز پروستاگلاندين ها از اسيد آراکيدونيک کار می کند. لوکسوپروفن سدیم داروهای ضد التهابی غیر استروئیدی یا NSAID است که تحت نام تجاری مختلف در برزیل، ژاپن، آرژانتین و مکزیک عرضه می شود. لگزوپروفن در خانواده شیمیایی مشابه ایبوپروفن، ناپروکسن و کتروپروفن قرار دارد. لوکسوپروفن سدیم، ایبوپروفن، ناپروکسن و کتروپروفن با مهار آنزیم ها کار می کنند که به تولید مواد شیمیایی التهابی در جریان خون کمک می کند. التهاب کمتر باعث درد کمتری میشود، بنابراین مهمترین کاربرد NSAID برای بیماران مبتلا به درد حاد و مزمن است.

## مواد اولیه ایبوپروفن BP EP USP

ایبوپروفن مواد خام خالص یک سازمان بهداشت جهانی است که برای کودکان توصیه می شود, و آن را به عنوان اولین داروی ضد التهابی برای کودکان شناخته شده است. این محصول دارای توانایی های ضد التهابی ، ضد درد و تب است. اثر درمانی روماتیسم و آرتریت روماتوئید کمی ضعیف تر از استیل سالیسیلیک اسید و برخی دیگر از محصولات مرتبط است. ایبوپروفن برای درمان آرتریت روماتوئید ، آرتریت روماتوئید ، آرتروز ، اسپوندیلیت مهرهها و نوریت مناسب است. به طور گسترده ای استفاده می شود.

1. شرح

ایبوپروفن مواد خام می تواند احتقان کاهش, تورم و تب از بافت های محلی ناشی از پروستاگلاندین ها (PGE1, PGE2, PGI2) با مهار سنتز سیکلواکسیژناز ناشی از التهابی (COX 2). با مهار فعالیت لکوسیت ها و آزاد lysosomal, حساسیت به درد اعصاب محیطی محلی به برادی کینین و دیگر مواد باعث درد می تواند کاهش یابد, و ضربه بافت را می توان کاهش داد به بازی نقش ضد درد.

2. توابع و توانایی:

مکانیسم ایبوپروفن در درمان دیسمنوره ممکن است مهار پروستاگلاندین ها ، کاهش فشار رحم و انقباض باشد. درمان نقرس است برای از بین بردن نقرس از طریق اقدامات ضد التهابی و ضد درد ، اما می تواند hyperuricemia درست نیست. علاوه بر این ، ایبوپروفن دارای اثر مهاری بر روی اکسیداز (همچنین به عنوان OX1) از نمونه های اولیه بافت معده و کلیه شناخته شده است. بنابراین ، پس از مصرف ایبوپروفن ، علائمی مانند افزایش ترشح اسید معده ، کاهش ترشح موکوس معده ، کاهش تنش معده و مری و کاهش جریان عروق کلیوی می تواند رخ دهد.

اندازه ذرات ایبوپروفن متفاوت است. و قیمت برای اندازه ذرات مختلف متفاوت است. به طور کلی ، کوچکتر اندازه ایبوپروفن ، قیمت بالاتر می تواند باشد.

## CIPROFLOXACIN

Ciprofloxacin Lactate، Ciprofloxacin Hydrochloride هر دو slats از Ciprofloxacin است. آنها همه کاربوک های فلووروکینولین ضد میکروبی هستند. آنها متعلق به کلاس فلوروکینولون هستند. Ciprofloxacin Lactate، Ciprofloxacin Hydrochloride دارای توانایی ضد باکتری است زیرا آنها آنزیم های Topoisomerase II (DNA girase) و Topoisomerase IV را مهار می کنند. 2 آنزیم مورد نیاز در بسیاری از فرآیندهای DNA باکتریایی مانند تکرار، رونویسی، ترمیم، ترمیم سوراخ کشی و رونویسی وجود دارد.

Ciprofloxacin Lactate، Ciprofloxacin Hcl برای درمان بسیاری از عفونت های ناشی از باکتری مانند عفونت های ریه و دستگاه تنفسی، عفونت چشم، عفونت های مثانه و کلیه، عفونت های دستگاه تناسلی، عفونت های پوستی و بافت نرم و عفونت های استخوانی و مفصلی، مورد استفاده قرار می گیرد.

## آموکسی سیلین

نام محصول: نسبت آموکسی سیلین سدیم و کلوولانات پتاسیم

مترادف: Amoxicillin Sodium plus Clavulanate مواد اولیه پتاسیم؛ آموکسی سیلین سدیم کلوولانات پتاسیم

خصوصیات: پودر سفید یا سفید

آزمون و توانایی:

آموکسی سیلین (C 16 H 19 N 3 O 5 S) ≥ 693μg / mg

اسید Clavulanic (C 8 H 9 NO 5 ) ≥139μg / mg

بسته بندی: 10Kg

## Azithromycin Dihydrate

ویژگی ها: پودر سفید.

فرمول مولکولی: C38H76N2O14

فرمول ساختار:

بسته بندی: 25 کیلوگرم

توضیحات:

ازیترومیسین دی هایدرات یک آنتی بیوتیک ماکرولید ۱۵ عضوی است که به زیرنیه ۵۰اس ریبوزوم های باکتریایی متصل می شود و سنتز پروتئین های باکتریایی را مهار می کند. به عنوان آنتی بیوتیک های ماکرولید نسل دوم، طیف ضد باکتری شبیه به erythromycin نسل اول است، اما بدیهی است که قوی تر از نسل اول است.

## CEFIXIME

مترادف: Cefixim، Cefixima، Cefixime بدون آب، Cefiximum

خصوصیات: پودر کریستالی سفید یا خالص زرد.

خلوص (آزمون): حداقل 99٪

فرمول مولکولی: C16H15N5O7S2

ساختار فرمول:

خواص:

تراکم: 1.85

نقطه ذوب: 218-225 درجه سانتی گراد

حلالیت: 55.11 میلی گرم در لیتر در آب

ظاهر: پودر سفید تا خاموش سفید یا پودر کریستال سفید

## دانش فنی پروژه

طراحی و احداث صنایع نیازمند شناخت مبانی تئوری و برخورداری از دیدگاههای تجربی و عملی متناسب با شرایط اقتصادی و فرهنگی حاکم و دانش فنی موجود جامعه، به منظور نیل به اهداف تولید می‌باشد. در بررسی‌های فنی ابتداء روشهای مختلف تولید محصول مورد مطالعه قرار می‌گیرد و پس از بررسی‌های لازم مناسب‌ترین تکنولوژی که با فرهنگ کاری و توانائیهای بالقوه صنعت تناسب داشته باشد، انتخاب می‌گردد. با انتخاب مناسب‌ترین روش تولید هر محصول می‌توان دستگاه‌ها و تجهیزات مورد نیاز را بر اساس فرآیند منتخب، انتخاب نمود.

تولید ماده موثره دارویی از مواد اولیه تا محصول نهایی مستلزم طی عملیات مختلف و معینی است که در طول سالیان متمادی تثبیت شده و مورد استفاده کشورهای مختلف است.

تکنولوژي تولید معرفی شده در این طرح مربوط به تکنولوژي مورد استفاده واحدهاي صنعتی کشورمان می باشد . لذا با بررسی هاي انجام شده نتیجه گیري شده است که اختلاف معنا داري بین این تکنولوژي و تکنولوژي مورد استفاده در سایر کشورهاي جهان وجود ندارد و آنچه که سبب ایجاد تمایز بین واحدهاي صنعتی مختلف در کشورها می گردد ، شامل موارد زیر می باشد :

- درجه کیفی ماشین آلات و تجهیزات مورد استفاده تولید

- درجه کیفی مواد اولیه مورد استفاده تولید

- توان مهندسی در مدیریت فرآیند تولید

- کنترل کیفیت محصولات تولیدي و استفاده از تجهیزات کارآمد براي تضمین آن

- جلوگیري از ورود ناخالصی ها به فرآیند تولید

- استفاده از نیروي انسانی مجرب و متخصص

از این رو با توجه به همسان بودن تکنولوژي مورد استفاده، نقاط قوت و ضعف خاصی نیز براي آن نمی توان عنوان کرد و همانطوریکه ذکر گردید توان فنی و مهندسی واحد تولید کننده و همچنین دقت و کیفیت ماشین الات مورد استفاده اصلی ترین نقش را در تولید محصول مرغوب ایفاء می نماید.

لازم به ذکر است که مطابق بررسی هاي صورت گرفته طرح فوق نیز از تکنولوژي معرفی شده در اینجا استفاده خواهد نمود .

نمودار 1-مراحل تولید موثره دارویی

## تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژی‌های مرسوم

تکنولوژی تولید معرفی شده در این طرح مربوط به تکنولوژی مورد استفاده واحدهای صنعتی کشورمان می‌باشد. لذا با بررسی‌های انجام شده نتیجه گیری شده است که اختلاف معنی داری بین این تکنولوژی و تکنولوژی مورد استفاده در سایر کشورهای جهان وجود ندارد و آنچه که سبب ایجاد تمایز بین واحدهای صنعتی مختلف در کشورها می‌گردد، شامل

موارد زیر می‌باشد:

- درجه کیفی ماشین آلات و تجهیزات مورد استفاده تولید

- توان مهندسی در مدیریت فرآیند تولید

- کنترل کیفیت محصولات تولیدی و استفاده از تجهیزات کارآمد برای تضمین آن

- جلوگیری از ورود ناخالصی‌ها به فرآیند تولید

- استفاده از نیروی انسانی مجرب و متخصص

از اینرو با توجه بر همسان بودن تکنولوژی مورد استفاده، نقاط قوت و ضعف خاصی نیز برای آن نمی‌توان عنوان کرد و همانطوریکه ذکر گردید توان فنی و مهندسی واحد تولید کننده و همچنین دقت و کیفیت ماشین الات مورد استفاده اصلی‌ترین نقش را در تولید محصول مرغوب ایفاء می نماید.

لازم به ذکر است که مطابق بررسی‌های صورت گرفته در ظرفیت و حجم سرمایه گذاری واحدهای در حال ایجاد، می‌توان گفت که طرح‌های فوق نیز از تکنولوژی معرفی شده در اینجا استفاده خواهند نمود .

## انتخاب سازنده ماشین آلات

= تعداد ماشین مورد نیاز

تعداد قطعات تولیدی * زمان فرایند هر قطعه ( ثانیه)

راندمان ماشین * زمان مفید هر شیفت ( ثانیه) * تعداد شیفت * تعداد روزهای کاری در سال

به کارگیری ماشین آلات و دستگاههای مناسب از اساسی‌ترین ارکان طراحی واحدهای صنعتی می‌باشد، چـرا که انتخاب ماشین آلات مناسب می‌تواند در بهبود کیفیت محصول و بهینه سازی سرمایه گذاری نقـش مـؤثری داشته باشد. در این بخش با توجه به توضـیحات ارائـه شـده در بخـش قبل، ضـمن بیـان مشخـصات فنـی ماشین آلات منتخب و نحوه تامین آنها از داخل یا خارج کشور، با استفاده از رابطه کـسر ماشـین، تعـداد هـر یک از ماشین آلات طرح محاسبه می‌گردد:

پس از محاسبه تعداد دستگاه‌ها و ماشین آلات مورد نیاز، با توجه به چگونگی جریـان تولیـد، نحـوه اسـتقرار ماشین آلات در سالن تولید ارائه می‌گردد. لازم به ذکر است که در این برآورد ابزارآلات و قید و بستهای مورد نیاز که دارای قیمت پائینی هستند، مورد بررسی قرار نمی‌گیرند و در بخش محاسبات مالی 5 درصد ارزش ماشین آلات اصلی به این مـوارد اختـصاص می‌یابد.

## قیمت مواد اولیه و فروش محصولات طرح

بالا بودن قيمت مواد مؤثره توليد داخل به نسبت مواد مؤثره وارداتی یكی از مواردی است که همواره مورد اعتراض توليدکنندگان دارو بوده است. در سال های اخير با گسترش توليد مواد مؤثره دارویی در کشور، سياست های محدودیت و ممنوعيت واردات مواد مؤثره مشابه توليد داخل در دستورکار سياستگذاران قرار گرفته است. تخصيص ارز ترجيحی با نرخ دولتی به واردات مواد حد واسط توليد مولكول های دارویی، از موارد دیگری است که در جهت حمایت از توليد مواد مؤثره در نظر گرفته شده است. با وجود اقدامات حمایتی صورت گرفته به ویژه اختصاص ارز ترجيحی به مواد حد واسط، طی سالهای 1397 تا 1399 ،افزایش نرخ قابل توجهی (در برخی موارد بين 300 تا 800 درصد) در مواد مؤثره توليد داخل مشاهده میشود که فاصله بسيار قابل ملاحظه ای با نرخ تورم عمومی کشور و ميانگين نرخ تورم در سایر بخش های صنعتی داشته است.

طبق اطلاعات ارائه شده در بخش یافته های کمی، نسبت قيمت مواد مؤثره توليد داخل به مواد اوليه وارداتی طی سالهای 1398 و 1399 ،بيش از دو برابر (بين 197 تا 271 درصد نسبت به ميانگين وزنی قيمت واردات و نسبت به متوسط قيمت جهانی براساس نرخ ارزهای تخصيصی در هر زیرحوزه) بوده است. این قيمت بالای فروش می تواند متأثر از عوامل گوناگونی باشد که در ذیل به برخی از آنها اشاره شده است:

1 .عدم اهتمام به توسعه بازار صادراتی و اکتفا به تأمين نياز داخلی (Production Mass پایين نسبت به کشورهایی نظير کره جنوبی و سنگاپور که سهم مناسبی در بازار جهانی دارند)

2 .عمق توليد پایين و ارزبری توليد تقریبا برابر با واردات (علیرغم وجود ظرفيت های بالا و فرصتهای دوچندان نظير منابع غنی معدنی و پتروشيمی و توان فنی بالای متخصصين حوزه سنتز مواد آلی)

3 .مدیریت نه چندان مناسب و غيرهدفمند سازمان غذا و دارو و اجرای سياست ممنوعيت و محدودیت واردات بدون انجام مطالعات لازم و بدون اهتمام به قيمت گذاری مواد مؤثره دارویی (ایجاد انحصار و اختصاص ارز ترجيحی بدون نظارت بر قيمتگذاری مواد مؤثره دارویی)

مواد اولیه دارویی در ایران شامل 1431 مولکول می شود که با توجه به اختصاص ارز دولتی برای واردات برای این محصولات طبق قانون می بایست قیمت گذاری آن ها در داخل بر اساس مصوبه های کمیسیون قانونی قیمت گذاری انجام شود که با بررسی های صورت گرفته آخرین تصمیمات این کمیسیون در مورخ 17/08/1400 به شرح زیر بوده است:

جدول 5-قیمت مواد اولیه دارویی در ایران

| شرح | قیمت (ریال) |
| --- | --- |
| سیپروترون (کیلوگرم) | 105000000 |
| اس سیتالوپرام اگزالات ( کیلوگرم) | 30000000 |
| کاربامازبین ( کیلوگرم) | 6000000 |
| سفیکسیم ( کیلوگرم) | 11000000 |
| دیلتیازم ( کیلوگرم) | 8500000 |
| سدیم والپروات ( کیلوگرم) | 4500000 |

توضیحات:

- قیمت اعلامی، برابر با سقف قیمت ریالی فروش شرکت تولیدکننده ماده اولیه به شرکت های تولید دارو می باشد و فروش با قیمت پایین تر بلامانع است.

- در محاسبه قیمت، مالیات لحاظ نشده و افزودن 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده به قیمت های اعلامی بلامانع است.

- مبنای محاسبه قیمت داروی تولیدی در کمیسیون قانونی قیمت گذاری، از تاریخ ابلاغ این رای، قیمت های اعلامی فوق می باشد.

- کلیه شرکت های تولید کننده مواد اولیه موظف به رعایت قیمت های اعلام شده می باشند.

## تحلیل جایگاه صنعت در سیاست های کلان اقتصادی کشور

داشتن بینش کلان نسبت به آینده یک لازمه برای هر مدیر است. موضوع تفکر استراتژیک در بیش از یک دهه گذشته در حوزه مدیریت استراتژیک بسیار مورد توجه بوده است. در تحقیقات بسیاری به اهمیت دارا بودن قابلیت تفکر استراتژیک برای مدیران اشاره شده است. تفکر استراتژیک به عنوان یکی از دوقابلیت اصلی رهبران دارای عملکرد برجسته برشمرده شده است. مدیران که مجهز به قابلیت تفکر استراتژیک هستند قادرند سایر کارکنان را به یافتن راهکارهای خلاقانه برای موفقیت سازمان ترغیت کنند. مدیران پس از تجزیه و تحلیل محیط، تعیین جهت گیری سازمان و تعریف ماموریت، ارزش ها، چشم انداز و اهداف سیستم ، آماده تعیین استراتژی ها وسیاست گذاری های سازمان می باشند. استراتژی برنامه ای تفسیری است که سازمان را در رسیدن به هدفش هدایت می کند.سیاست گذاری مجموعه قواعد وضع شده از سوی سازمان برای تصمیم گیری منطقی است.

تأمين مواد مؤثره دارویی با قيمت و کيفيت مناسب یكی از اساسی ترین چالش های توليدکنندگان دارو به شمار میرود. در ایران پس از اجرای طرح ژنریک رشد قابل توجهی در توليد دارو به وجود آمد که به واسطه این رشد، نياز روزافزونی نسبت به مواد اوليه دارو در کشور ایجاد شد. در این شرایط با توجه به عدم وجود زیرساخت توليد مواد اوليه دارویی در کشور، واردات مواد اوليه دارویی از سایر کشورها صورت می پذیرفت. همزمان با توسعه صنعت توليد مواد اوليه در ایران و تأمين بخشی از نياز داخل، به دليل توسعه چشمگير این صنعت در کشورهای چين و هند و توليد سهم قابل توجهی از مواد اوليه دارویی جهان توسط این دو کشور، واردات مواد اوليه دارویی از این دو کشور آغاز شد تا جایی که در حال حاضر بيشترین ميزان واردات مواد اوليه دارویی از این دو کشور انجام میشود و بخشی از نياز کشور نيز از طریق توليد داخل تأمين میشود.

دستیابی به توانمندی در تولید داروهای پیشرفته در هر کشور یکی از پایه های قدرت محسوب می شود؛ قدرتی که صنعت سلامت و پزشکی را رونق می دهد.

ایران نیز در سال های اخیر با تکیه به فناوری و نوآوری علاوه بر افزایش قابل توجه محصولات این حوزه و خودکفایی دارویی، به رقمی بیش از ۶۰ میلیون دلار صادرات در سال دست یافته است.

ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نیز با انجام اقداماتی درصدد ایجاد همگرایی میان دانشگاه ها، مراکز تحقیقاتی و پارک های علم و فناوری با صنایع داروسازی است تا تولید داروهای پیشرفته در کشور سرعت گیرد؛ حوزه ای که در آن به توان و تخصص نیروی کارآمد و خلاق نیاز است تا پیشرفت ها در آن بیشتر شود.

ستاد با این اقدام در نظر دارد از تمام ظرفیت های موجود در کشور برای تولید مولکول های جدید که پر هزینه هستند استفاده کند. در حال حاضر تولید مولکول های نوین دارویی برای بیماری های صعب العلاج یا لاعلاج افزایش پیدا کرده و تاکنون بیش از ۲۵ مولکول جدید با کاربرد دارو درمانی در کشور تولید شده است.

از سویی این افزایش ارتباط و تعامل فعالان مسیر دستیابی به بازارهای جهانی را برای محصولات ایران هموار می کند.

یکی از اقدامات برای گسترش فعالیت های فناورانه در این حوزه توسعه شتاب دهنده ها است. در حال حاضر ۱۰ شتاب دهنده دارویی فعال هستند که می توان به پرسیس ژن اشاره کرد و تولید مولکول های ضد سرطان و مواد موثره دارویی از حوزه های فعالیت آنها است.

از سویی ستاد، توسعه زیرساخت های ماشین آلات، تولید مولکول های نیمه سنتزی و پروبیوتیک ها و ارتباط با فعالان گیاهان دارویی را هم مد نظر قرار داده است تا با همگرایی میان حوزه های مختلف ارتقا این حوزه سرعت بیشتری داشته باشد و با ایجاد تعامل میان رشته ای شاهد رونق فعالیت های فناورانه در این حوزه باشیم.

## عرضه و تقاضای داخلی و خارجی محصول

## بررسی عرضه و تقاضای جهانی

به طور کلی بازار مواد اولیه در جهان، بازاری بسیار رقابتی همراه با تولیدکنندگان مختلف بوده که تولیدات خود را بر اساس فرصت های بازار و ویژگی های اختصاصی درمانی محصول توسعه می دهند.

با توجه به مطالعات انجام شده به خصوص بررسی گزارشات مرکز پزوهش های مجلس شورای اسلامی در زمینه ی تحلیل بازار جهانی مواد اولیه ی دارویی می توان به مطالب زیر اشاره کرد:

توليدکنندگان اشكال خوراکی جامد ژنریک به طور ميانگين 40 تا 50 درصد از بهای کالاهای فروخته شده خود را صرف هزینه مواد اوليه می کنند؛ بنابراین تأمين این مواد اوليه از مسير توليدکنندگان عمده که بتوانند با هزینه کمتر و کيفيت بالاتر، این مواد را عرضه کنند، مزیت بسيار مهمی به شمار میرود. ارزش بازار مواد اوليه شيميایی در کل دنيا در سال 2017 معادل 162 ميليارد دلار بوده و پيش بينی میشود که این رقم در سال 2026 به حدود 257 ميليارد دلار برسد و ميانگين رشد خالص ساليانه آن نيز حدودا 5/6 درصد است.

براساس شواهد موجود، گرچه اقليتی از شرکت های دارویی هم مواد اوليه و هم محصول نهایی را توليد میکنند، بسياری از دیگر توليدکنندگان محصول نهایی، مواد اوليه مورد نياز خود را از توليدکنندگان مواد اوليه داخلی یا خارجی تأمين می نمایند (2003, Laing., & A. W, Kaplan .)

این موضوع به دليل اهميت اقتصادمقياس در توليد مواد اوليه دارویی و مسئله توليد تخصصی است که منجربه بهبود راندمان توليد میشود. درحقيقت توليدکنندگان دارو نيازمند یک ماده مؤثره دارویی هستند که مناسب فرمولاسيون باشد، کيفيت رضایت بخشی داشته و دارای مزیت رقابتی در قيمت و کيفيت باشد.

هرچند توليد مواد مؤثره دارویی در چند کشور ازجمله چين و هند متمرکز شده و بقيه کشورها عمده مواد اوليه مورد نياز خود را از آنها تهيه میکنند؛ ليكن این کشورها جهت رسيدن به اقتصادمقياس در توليد و برخورداری از مزیت توليد تخصصی طبق یک سند توسعه بلندمدت حرکت کرده و از هدررفت منابع جلوگيری کرده اند. استمرار تلاش در جهت توسعه صادرات و کاهش هزینه های توليد، رفته رفته شرایطی را در این کشورها رقم زده که توانسته اند مواد اوليه دارویی را با قيمت کمتر و با کيفيت بالا و با طيف وسيعی از تنوع به سراسر دنيا ارائه کنند.

علاوه بر رویكردهای موجود در شرکت های داروسازی ژنریک برای تأمين مواد مؤثره دارویی، سياست های تأمين این مواد در کشورهای مختلف نيز متفاوت است. به دليل اینكه توليد مواد اوليه از مراحل بنيادی تا رسيدن به نقطه تكميل زنجيره میتواند بسيار پرهزینه باشد، برخی کشورها تنها برای برخی مواد اوليه عمدتا جدید به سمت توليد ابتدایی، یعنی توليد از نقطه آغازین ماده اوليه تا محصول نهایی می روند که نمونه این کشورها ایالت متحده آمریكا، آلمان، فرانسه، ژاپن و بریتانياست.

از طرف دیگر برخی از همين کشورها که صادرکننده مواد اوليه یا محصولات نهایی با ارزش افزوده بالا به کشورهای دیگر هستند، پس از دستيابی به زیرساخت و دانش فنی مورد نياز برای تأمين مواد اوليه دارویی مورد نياز، برای تأمين بازار دارویی خود برخی از مواد اوليه یا داروهای مورد نياز خود را که توليدشان ارزش افزوده چندانی ایجاد نمیکند، از کشورهای دیگر وارد میکنند. این موضوع به دليل اولویت داشتن کاهش قيمت تمام شده محصولات است. در واقع کمتر کشوری را میتوان یافت که «تمام نيازهای دارویی» خود از ماده اوليه تا محصول نهایی را در داخل کشورش توليد نماید. ليكن اقتضائات کشورها، ميزان وابستگی و امنيت زنجيره تأمينشان سطوح متفاوتی داشته و طبعا ملاحظات توليد با لحاظ جميع شرایط بایستی صورت پذیرد. در ادامه سياست چند کشور به عنوان نمونه ذکر میشود.

در برخی از کشورهای در حال توسعه که از صنعت داروسازی پيشرفت های برخوردار نيستند، توليدکنندگان دارویی بر مراحل انتهایی توليد که شامل فرمولاسيون و بسته بندی است، تمرکز دارند. دو کشور لهستان و روسيه نيز با وجود برخورداری از زیرساخت های لازم برای توليد مواد اوليه دارویی، با توجه به عدم استمرار در توسعه صنایع، برخی از مزیت های رقابتی خود را از دست داده و در حال حاضر بسياری از نيازهای کشور خود را در هر دو حوزه مواد مؤثره دارویی و همچنين محصول نهایی از

طریق واردات تأمين میکنند. (2017, Babar)

در یک مطالعه که توسط بانک جهانی در مورد منطقه جنوب صحرای آفریقا انجام شده است، مشخص شد که در جنوب صحرای آفریقا 37 کشور ظرفيت توليد دارو دارند که از این تعداد، 34 کشور فقط دارای ظرفيت فرمولاسيون هستند و تنها آفریقای جنوبی ظرفيت محدودی برای توليد ماده مؤثره دارویی دارد. در مطالعه مذکور مشارکت کنندگان نسبت به امنيت عرضه مواد اوليه ابراز نگرانی کرده و پيشنهاد می کردند که با توليد مواد مؤثره دارویی، امنيت دسترسی به داروها افزایش یابد. در آفریقای جنوبی توليد مواد مؤثره دارویی به صورت محدود وجود دارد و این کشور در اغلب محصولات دارویی خود به طور کامل وابسته به ماده مؤثره دارویی وارداتی است. در طول سه دهه گذشته تلاشهای زیادی برای تشویق به سرمایه گذاری در بخش داروسازی و به ویژه توليد داخلی مواد مؤثره دارویی در آفریقای جنوبی صورت گرفته، اما از آنجا که توان صنعت توليد ماده مؤثره دارویی در مقایسه با نياز ملی ناچيز بوده است، این کشور مواد مؤثره دارویی مورد نياز خود را از سایر کشورها وارد می کند. در مقابل این تجربه، کشورهایی نظير هند، کره و چين وجود دارند که با بهره مندی از توانمندی های داخلی در همين بازه زمانی توانسته اند زنجيره تأمين دارویی خود را از مواد شيميایی تا محصول نهایی گسترش دهند و تأمين کننده عمده نياز جهانی باشند. (2007, Abbott)

وضعيت توليد ماده مؤثره دارویی در کشورهای در حال توسعه در آسيا متفاوت است. حدود 75 درصد مواد مؤثره توليد شده در چين و هند به بقيه کشورها صادر میشود. (2009Betsch and Bumpas)

هند ظرفيت توليد مواد مؤثره دارویی را در سطح بسيار بالا دارد و در چين نيز این ظرفيت به سرعت در حال رشد است. جمهوری کره، سنگاپور و تایوان نيز توليدکننده مواد مؤثره دارویی هستند. مواد خام مورد نياز برای توليد مواد اوليه دارویی عموما از شرکت های توليدکننده مواد شيميایی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه تأمين میشود. (2006, Abbott)

کشورهای آمریكای لاتين، آرژانتين و برزیل نيز سهمی از نياز مواد مؤثره دارویی خود را توليد میکنند، ولی توليد ماده مؤثره داروییشان محدود است و عمدتا از طریق واردات تأمين میشود. این ظرفيت ها تا جایی در برخی از کشورها رشد نيافته که به طور مثال در کلمبيا تنها یک واحد توليد ماده مؤثره دارویی وجود داشته و عمده مواد مؤثره دارویی از طریق واردات تأمين میشود. (2007, Abbott)

دولت برزیل در سال 1996 تغييراتی را در سياست های دارویی خود اتخاد کرد، تعرفه های مالياتی را کاهش داد و مزیت های مالياتی برای توليدکنندگان موفق داخلی در نظر گرفت. شواهد حكایت از آن دارد که از حدود سال 1990 ،صنعت توليد ماده مؤثره دارویی در برزیل از تأمين 55 درصد از نيازهای داخلی به کمتر از 5 درصد رسيده که دليل آن عدم توانایی توليدکنندگان مواد مؤثره دارویی برزیلی برای مذاکره در مورد گواهی پتنت با شرکت های چندمليتی بود. در حال حاضر این کشور برخی از مواد اوليه مورد نياز خود را طبق ليستی که توسط ارگان های مربوطه اولویت بندی شده، توليد می کند و بقيه مواد اوليه دارویی مورد نياز خود را از طریق واردات که عمدتا از چين و هند است، تأمين میکند. (Massuda 2015)

در این بين مطالعات پراکنده ای نيز با هدف بهبود وضعيت کسب وکار در حوزه مواد اوليه دارویی انجام شده که به نمونه هایی از آن اشاره میشود:

مطالعه اکتشافی سال 2009 در سان فرانسيسكو که توسط مؤسسه HNP (زیرمجموعه شبكه توسعه بانک جهانی) با هدف مرور کلی وضعيت صنعت مواد مؤثره دارویی در جهان به ویژه در چين و هند انجام شد به دنبال شناسایی چالش های تأمين مواد اوليه باکيفيت و مقرون به صرفه برای توليد داروهای ضروری در کشورهای توليدکننده ژنریک بود. این مطالعه گرچه دو چالش شفافيت و اطمينان از ماندگاری تأمين کننده مواد مؤثره دارویی در بازار را از موارد مهم برشمرده است، اما اذعان میدارد که برای کشورهایی که سبد دارویی متنوع و غنی ای دارند، توليد تمام مواد اوليه مورد نيازشان مقرون به صرفه نیست. (Bumpas and Betsch 2009)

- مطالعه دیوید آساموآ و همكاران در سال 2012 ،نيز به دنبال ارائه یک روش مناسب برای سنجش و انتخاب تأمين کنندگان مواد اوليه دارویی در یک شرکت توليدکننده دارو در کشور غنا بود که طبق نتایج این مطالعه، سنجش، طبقه بندی و انتخاب تأمين کنندگان کارآمد برای شرکت های توليد دارو از اولویت های اصلی تأمين مواد اوليه در مسيری قابل اعتماد و زمانبندی شده بود.

- نتایج مطالعه عاطفه امين دوست و همكاران در سال 2010 نيز به روش تئوری بهره مندی چند ویژگی براساس آناليز پوششی داده ها (DEA ) ورودی ها و خروجی هایی را برای خرید مواد اوليه در نظر گرفته است. بر همين مبنا قيمت، کيفيت و دسترسی به مواد به عنوان شاخص های خروجی و ظرفيت توليدی مواد، توان تكنيكی توليد و همچنين وضعيت مالی به عنوان شاخص های ورودی در نظر گرفته شده است.

در این گزارش برای بررسی مفصل میزان واردات و صادرات جهانی انواع مواد اولیه دارویی به بررسی شاخص های مذکور در مجموعه های زیر پرداخته شده است.

- استروژن و پروژسترون

- ترکیبات هتراسیکلیک با هترواتم نیتروژن

- آنتی بیوتیک ها

- اسیدهای نوکلئیک و نمک های آن ها

- اسیدهای مونو کربوکسیلیک غیر حلقوی اشباع، انیدریدها، هالیدها، پراکسیدها و پراکسی اسیدهای آن ها

- سایر ترکیبات آلی

نمودار 2- وضعیت صادرکنندگان استروژن و پروژسترون در جهان در سال 2020

کشورهای با رنگ قرمز بیشترین ارزش صادرات استروژن و پروژسترون در جهان را داشته اند.

نمودار 3- میزان صادرات استروژن و پروژسترون در 20 کشور نخست صادرکننده در سال 2020

همانطور که از نمودارهای بالا مشخص است در سال 2020 بیشترین صادرات متعلق به کشور چین به ارزش 300 میلیون دلار بوده است این در حالی است که کشورهای ایتالیا، هلند، آلمان و آمریکا در رتبه های بعدی صادرات این محصولات قرار می گیرند که جدول میزان صادرات کشورهای فوق در ادامه آمده است.

جدول 6- 20 کشور برتر صادرکننده استروژن و پروژسترون در سال 2020

| ردیف | کشور | ارزش صادرات هر کشور (هزار دلار) | مجموع ارزش صادرات (هزار دلار) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | چین | 300060 | 805242 |
| 2 | ایتالیا | 196052 |  |
| 3 | هلند | 83451 |  |
| 4 | آلمان | 59721 |  |
| 5 | آمریکا | 50940 |  |
| 6 | بلژیک | 32467 |  |
| 7 | سوئیس | 24306 |  |
| 8 | فرانسه | 10634 |  |
| 9 | نیوزیلند | 7735 |  |
| 10 | اسپانیا | 6820 |  |
| 11 | هندوستان | 6684 |  |
| 12 | مالت | 5970 |  |
| 13 | مجارستان | 5515 |  |
| 14 | لهستان | 2615 |  |
| 15 | اتریش | 1493 |  |
| 16 | سنگاپور | 1443 |  |
| 17 | برزیل | 1125 |  |
| 18 | انگلیس | 966 |  |
| 19 | رومانی | 877 |  |
| 20 | کانادا | 837 |  |

نمودار 4- وضعیت صادرکنندگان ترکیبات هتراسیکلیک با هترواتم نیتروژن در جهان در سال 2020

کشورهای با رنگ قرمز بیشترین ارزش صادرات ترکیبات هتراسیکلیک با هترواتم نیتروژن در جهان را داشته اند.

نمودار 5- میزان صادرات ترکیبات هتراسیکلیک با هترواتم نیتروژن در 20 کشور نخست صادرکننده در سال 2020

همانطور که از نمودارهای بالا مشخص است در سال 2020 بیشترین صادرات متعلق به کشور سوئیس به ارزش 5.5 میلیارد دلار بوده است این در حالی است که کشورهای چین، ایرلند، هند و آلمان در رتبه های بعدی صادرات این محصولات قرار می گیرند که جدول میزان صادرات کشورهای فوق در ادامه آمده است.

جدول 7- 20 کشور برتر صادرکننده ترکیبات هتراسیکلیک با هترواتم نیتروژن در سال 2020

| ردیف | کشور | ارزش صادرات هر کشور (هزار دلار) | مجموع ارزش صادرات (هزار دلار) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | سوئیس | 5475165 | 16142155 |
| 2 | چین | 2811820 |  |
| 3 | ایرلند | 2745174 |  |
| 4 | هندوستان | 879972 |  |
| 5 | آلمان | 751724 |  |
| 6 | بلژیک | 669737 |  |
| 7 | انگلیس | 636929 |  |
| 8 | آمریکا | 374971 |  |
| 9 | ژاپن | 316463 |  |
| 10 | ایتالیا | 285555 |  |
| 11 | کره جنوبی | 213964 |  |
| 12 | اسپانیا | 211506 |  |
| 13 | اندونزی | 146441 |  |
| 14 | هلند | 127757 |  |
| 15 | اسرائیل | 53421 |  |
| 16 | چین تایپه | 31639 |  |
| 17 | سنگاپور | 29857 |  |
| 18 | اتریش | 28650 |  |
| 19 | کانادا | 28516 |  |
| 20 | اسلوونی | 24335 |  |

نمودار 6- وضعیت صادرکنندگان آنتی بیوتیک ها در جهان در سال 2020

کشورهای با رنگ قرمز بیشترین ارزش صادرات آنتی بیوتیک ها در جهان را داشته اند.

نمودار 7- میزان صادرات آنتی بیوتییک ها در 20 کشور نخست صادرکننده در سال 2020

همانطور که از نمودارهای بالا مشخص است در سال 2020 بیشترین صادرات متعلق به کشور چین به ارزش 2.1 میلیارد دلار بوده است این در حالی است که کشورهای سوئیس، ایتالیا، هند و آمریکا در رتبه های بعدی صادرات این محصولات قرار می گیرند که جدول میزان صادرات کشورهای فوق در ادامه آمده است.

جدول 8- 20 کشور برتر صادرکننده آنتی بیوتیک ها در سال 2020

| ردیف | کشور | ارزش صادرات هر کشور (هزار دلار) | مجموع ارزش صادرات (هزار دلار) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | چین | 2107208 | 7087425 |
| 2 | سوئیس | 1350899 |  |
| 3 | ایتالیا | 726885 |  |
| 4 | هند | 543591 |  |
| 5 | آمریکا | 394861 |  |
| 6 | بلژیک | 306756 |  |
| 7 | دانمارک | 208815 |  |
| 8 | کره جنوبی | 192900 |  |
| 9 | سنگاپور | 184659 |  |
| 10 | ژاپن | 134966 |  |
| 11 | مجارستان | 131989 |  |
| 12 | فرانسه | 110683 |  |
| 13 | آلمان | 58927 |  |
| 14 | انگلیس | 51136 |  |
| 15 | برزیل | 44480 |  |
| 16 | کرواسی | 40273 |  |
| 17 | بلغارستان | 39613 |  |
| 18 | ایرلند | 36590 |  |
| 19 | پاناما | 33763 |  |
| 20 | هلند | 29849 |  |

نمودار 8- وضعیت صادرکنندگان اسیدهای نوکلئیک و نمک های آن ها در جهان در سال 2020

کشورهای با رنگ قرمز بیشترین ارزش صادرات اسیدهای نوکلئیک و نمک های آن ها در جهان را داشته اند.

نمودار 9- میزان صادرات اسیدهای نوکلئیک و نمک های آن ها در 20 کشور نخست صادرکننده در سال 2020

همانطور که از نمودارهای بالا مشخص است در سال 2020 بیشترین صادرات متعلق به کشور ایرلند به ارزش 8.94 میلیارد دلار بوده است این در حالی است که کشورهای چین، بلژیک، ژاپن و سوئیس در رتبه های بعدی صادرات این محصولات قرار می گیرند که جدول میزان صادرات کشورهای فوق در ادامه آمده است.

جدول 9- 20 کشور برتر صادرکننده اسیدهای نوکلئیک و نمک های آن ها در سال 2020

| ردیف | کشور | ارزش صادرات هر کشور (هزار دلار) | مجموع ارزش صادرات (هزار دلار) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ایرلند | 8941507 | 22994086 |
| 2 | چین | 2675741 |  |
| 3 | بلژیک | 1422418 |  |
| 4 | ژاپن | 1405589 |  |
| 5 | سوئیس | 1370120 |  |
| 6 | آلمان | 1309070 |  |
| 7 | آمریکا | 1130397 |  |
| 8 | انگلیس | 1034116 |  |
| 9 | هند | 561007 |  |
| 10 | سنگاپور | 484379 |  |
| 11 | ایتالیا | 352253 |  |
| 12 | فرانسه | 289276 |  |
| 13 | هلند | 285401 |  |
| 14 | اسپانیا | 212888 |  |
| 15 | کره جنوبی | 131673 |  |
| 16 | کانادا | 113482 |  |
| 17 | اسلوونی | 110089 |  |
| 18 | سوئد | 95229 |  |
| 19 | لیتوانی | 93285 |  |
| 20 | اندونزی | 85518 |  |

نمودار 10- وضعیت صادرکنندگان اسیدهای مونو کربوکسیلیک غیر حلقوی اشباع، انیدریدها، هالیدها، پراکسیدها و پراکسی اسیدهای آنها در جهان در سال 2020

کشورهای با رنگ قرمز بیشترین ارزش صادرات اسیدهای مونو کربوکسیلیک غیر حلقوی اشباع، انیدریدها، هالیدها، پراکسیدها و پراکسی اسیدهای آنها در جهان را داشته اند.

نمودار 11- میزان صادرات اسیدهای مونو کربوکسیلیک غیر حلقوی اشباع، انیدریدها، هالیدها، پراکسیدها و پراکسی اسیدهای آنها در 20 کشور نخست صادرکننده در سال 2020

همانطور که از نمودارهای بالا مشخص است در سال 2020 بیشترین صادرات متعلق به کشور اندونزی به ارزش 390 میلیون دلار بوده است این در حالی است که کشورهای آلمان، هلند، مالزی و چین در رتبه های بعدی صادرات این محصولات قرار می گیرند که جدول میزان صادرات کشورهای فوق در ادامه آمده است.

جدول 10- 20 کشور برتر صادرکننده اسیدهای مونو کربوکسیلیک غیر حلقوی اشباع، انیدریدها، هالیدها، پراکسیدها و پراکسی اسیدهای آنها در سال 2020

| ردیف | کشور | ارزش صادرات هر کشور (هزار دلار) | مجموع ارزش صادرات (هزار دلار) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | اندونزی | 389569 | 3320893 |
| 2 | آلمان | 361296 |  |
| 3 | هلند | 282685 |  |
| 4 | مالزی | 269944 |  |
| 5 | چین | 258130 |  |
| 6 | آمریکا | 226006 |  |
| 7 | بلژیک | 215424 |  |
| 8 | هندوستان | 152108 |  |
| 9 | ژاپن | 120262 |  |
| 10 | کره جنوبی | 82585 |  |
| 11 | انگلیس | 65957 |  |
| 12 | سوئیس | 54130 |  |
| 13 | سنگاپور | 37026 |  |
| 14 | ایتالیا | 32649 |  |
| 15 | اسپانیا | 31606 |  |
| 16 | مکزیک | 30591 |  |
| 17 | مجارستان | 30174 |  |
| 18 | چین تایپه | 24522 |  |
| 19 | اسرائیل | 13836 |  |
| 20 | اتریش | 13818 |  |

نمودار 12- وضعیت صادرکنندگان سایر ترکیبات آلی در جهان در سال 2020

کشورهای با رنگ قرمز بیشترین ارزش صادرات سایر ترکیبات آلی در جهان را داشته اند.

نمودار 13- میزان صادرات سایر ترکیبات آلی در 20 کشور نخست صادرکننده در سال 2020

همانطور که از نمودارهای بالا مشخص است در سال 2020 بیشترین صادرات متعلق به کشور هندوستان به ارزش 1.24 میلیارد دلار بوده است این در حالی است که کشورهای آمریکا، کره جنوبی، فرانسه و ایتالیا در رتبه های بعدی صادرات این محصولات قرار می گیرند که جدول میزان صادرات کشورهای فوق در ادامه آمده است.

جدول 11- 20 کشور برتر صادرکننده سایر ترکیبات آلی در سال 2020

| ردیف | کشور | ارزش صادرات هر کشور (هزار دلار) | مجموع ارزش صادرات (هزار دلار) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | هندوستان | 1240935 | 1833570 |
| 2 | آمریکا | 134718 |  |
| 3 | کره جنوبی | 69294 |  |
| 4 | فرانسه | 53161 |  |
| 5 | ایتالیا | 47172 |  |
| 6 | چین تایپه | 46448 |  |
| 7 | هلند | 33155 |  |
| 8 | انگلیس | 27335 |  |
| 9 | چین | 19818 |  |
| 10 | آلمان | 18963 |  |
| 11 | سوئیس | 18255 |  |
| 12 | اردن | 17190 |  |
| 13 | ژاپن | 11878 |  |
| 14 | کانادا | 9387 |  |
| 15 | برزیل | 9201 |  |
| 16 | شیلی | 8932 |  |
| 17 | بلژیک | 7040 |  |
| 18 | اسپانیا | 5135 |  |
| 19 | جمهوری چک | 4589 |  |
| 20 | فنلاند | 4341 |  |

نمودار 14- وضعیت واردکنندگان استروژن و پروژسترون در جهان در سال 2020

کشورهای با رنگ قرمز بیشترین ارزش واردات استروژن و پروژسترون در جهان را داشته اند.

نمودار 15- میزان واردات استروژن و پروژسترون در 20 کشور نخست واردکننده در سال 2020

همانطور که از نمودارهای بالا مشخص است در سال 2020 بیشترین واردات متعلق به کشور بلژیک به ارزش 102 میلیون دلار بوده است این در حالی است که کشورهای آمریکا، هلند، آلمان و هندوستان در رتبه های بعدی واردات این محصولات قرار می گیرند که جدول میزان واردات کشورهای فوق در ادامه آمده است.

جدول 12- 20 کشور برتر واردکننده استروژن و پروژسترون در سال 2020

| ردیف | کشور | ارزش واردات هر کشور (هزاردلار) | مجموع ارزش واردات (هزار دلار) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | بلژیک | 101792 | 865305 |
| 2 | آمریکا | 75128 |  |
| 3 | هلند | 74600 |  |
| 4 | آلمان | 58561 |  |
| 5 | هندوستان | 57410 |  |
| 6 | برزیل | 48615 |  |
| 7 | ایتالیا | 43203 |  |
| 8 | روسیه | 41886 |  |
| 9 | اسپانیا | 40380 |  |
| 10 | اتریش | 39290 |  |
| 11 | فرانسه | 37934 |  |
| 12 | ژاپن | 22590 |  |
| 13 | سوئیس | 20813 |  |
| 14 | بنگلادش | 16123 |  |
| 15 | پاکستان | 15817 |  |
| 16 | کلمبیا | 15010 |  |
| 17 | آرژانتین | 12613 |  |
| 18 | اندونزی | 11979 |  |
| 19 | مکزیک | 11659 |  |
| 20 | فنلاند | 9040 |  |

نمودار 16- وضعیت واردکنندگان ترکیبات هتراسیکلیک با هترواتم نیتروژن در جهان در سال 2020

کشورهای با رنگ قرمز بیشترین ارزش واردات ترکیبات هتراسیکلیک با هترواتم نیتروژن در جهان را داشته اند.

نمودار 17- میزان واردات ترکیبات هتراسیکلیک با هترواتم نیتروژن در 20 کشور نخست واردکننده در سال 2020

همانطور که از نمودارهای بالا مشخص است در سال 2020 بیشترین واردات متعلق به کشور ایتالیا به ارزش 2.03 میلیارد دلار بوده است این در حالی است که کشورهای اسپانیا، آمریکا، چین و سنگاپور در رتبه های بعدی صادرات این محصولات قرار می گیرند که جدول میزان صادرات کشورهای فوق در ادامه آمده است.

جدول 13- 20 کشور برتر واردکننده ترکیبات هتراسیکلیک با هترواتم نیتروژن در سال 2020

| ردیف | کشور | ارزش واردات هر کشور (هزار دلار) | مجموع ارزش واردات (هزار دلار) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ایتالیا | 2028079 | 18616460 |
| 2 | اسپانیا | 1603214 |  |
| 3 | آمریکا | 1515999 |  |
| 4 | چین | 1380097 |  |
| 5 | سنگاپور | 1325377 |  |
| 6 | سوئیس | 912757 |  |
| 7 | برزیل | 730904 |  |
| 8 | هندوستان | 722998 |  |
| 9 | آلمان | 703286 |  |
| 10 | ایرلند | 638356 |  |
| 11 | بلژیک | 581197 |  |
| 12 | ژاپن | 549216 |  |
| 13 | فرانسه | 442173 |  |
| 14 | جزایر آمریکا | 408287 |  |
| 15 | فرانسه | 371648 |  |
| 16 | ترکیه | 315127 |  |
| 17 | کره جنوبی | 313336 |  |
| 18 | انگلیس | 253233 |  |
| 19 | هلند | 186624 |  |
| 20 | اسلوونی | 176085 |  |

نمودار 18- وضعیت واردکنندگان آنتی بیوتیک ها در جهان در سال 2020

کشورهای با رنگ قرمز بیشترین ارزش واردات آنتی بیوتیک ها در جهان را داشته اند.

نمودار 19- میزان واردات آنتی بیوتییک ها در 20 کشور نخست واردکننده در سال 2020

همانطور که از نمودارهای بالا مشخص است در سال 2020 بیشترین واردات متعلق به کشور ایتالیا به ارزش 1.15 میلیارد دلار بوده است این در حالی است که کشورهای آلمان، هند، فرانسه و آمریکا در رتبه های بعدی واردات این محصولات قرار می گیرند که جدول میزان واردات کشورهای فوق در ادامه آمده است.

جدول 14- 20 کشور برتر واردکننده آنتی بیوتیک ها در سال 2020

| ردیف | کشور | ارزش واردات هر کشور (هزار دلار) | مجموع ارزش واردات (هزار دلار) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ایتالیا | 1150323 | 8725619 |
| 2 | آلمان | 961400 |  |
| 3 | هندوستان | 801617 |  |
| 4 | فرانسه | 486925 |  |
| 5 | آمریکا | 465344 |  |
| 6 | چین | 376141 |  |
| 7 | اسپانیا | 300692 |  |
| 8 | برزیل | 278209 |  |
| 9 | بلژیک | 276638 |  |
| 10 | ژاپن | 208856 |  |
| 11 | ویتنام | 185403 |  |
| 12 | پاناما | 174805 |  |
| 13 | کره جنوبی | 166327 |  |
| 14 | سوئیس | 142068 |  |
| 15 | روسیه | 139677 |  |
| 16 | ترکیه | 126743 |  |
| 17 | کانادا | 124931 |  |
| 18 | مصر | 123568 |  |
| 19 | انگلیس | 122654 |  |
| 20 | بنگلادش | 111418 |  |

نمودار 20- وضعیت واردکنندگان اسیدهای نوکلئیک و نمک های آن ها در جهان در سال 2020

کشورهای با رنگ قرمز بیشترین ارزش واردات اسیدهای نوکلئیک و نمک های آن ها در جهان را داشته اند.

نمودار 21- میزان واردات اسیدهای نوکلئیک و نمک های آن ها در 20 کشور نخست واردکننده در سال 2020

همانطور که از نمودارهای بالا مشخص است در سال 2020 بیشترین واردات متعلق به کشور آمریکا به ارزش 8.5 میلیارد دلار بوده است این در حالی است که کشورهای آلمان، ژاپن، بلژیک و ایتالیا در رتبه های بعدی واردات این محصولات قرار می گیرند که جدول میزان واردات کشورهای فوق در ادامه آمده است.

جدول 15- 20 کشور برتر واردکننده اسیدهای نوکلئیک و نمک های آن ها در سال 2020

| ردیف | کشور | ارزش واردات هر کشور (هزار دلار) | مجموع ارزش واردات (هزار دلار) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | آمریکا | 8531317 | 24058963 |
| 2 | آلمان | 2386778 |  |
| 3 | ژاپن | 1841724 |  |
| 4 | بلژیک | 1131433 |  |
| 5 | ایتالیا | 801322 |  |
| 6 | سوئیس | 759717 |  |
| 7 | ایرلند | 712074 |  |
| 8 | فرانسه | 702673 |  |
| 9 | چین | 579603 |  |
| 10 | هند | 549653 |  |
| 11 | برزیل | 480593 |  |
| 12 | انگلیس | 463780 |  |
| 13 | هلند | 454594 |  |
| 14 | کره جنوبی | 454540 |  |
| 15 | روسیه | 438824 |  |
| 16 | کانادا | 408684 |  |
| 17 | اسپانیا | 370585 |  |
| 18 | سنگاپور | 172646 |  |
| 19 | ترکیه | 159673 |  |
| 20 | مکزیک | 152547 |  |

نمودار 22- وضعیت واردکنندگان اسیدهای مونو کربوکسیلیک غیر حلقوی اشباع، انیدریدها، هالیدها، پراکسیدها و پراکسی اسیدهای آنها در جهان در سال 2020

کشورهای با رنگ قرمز بیشترین ارزش واردات اسیدهای مونو کربوکسیلیک غیر حلقوی اشباع، انیدریدها، هالیدها، پراکسیدها و پراکسی اسیدهای آنها در جهان را داشته اند.

نمودار 23- میزان واردات اسیدهای مونو کربوکسیلیک غیر حلقوی اشباع، انیدریدها، هالیدها، پراکسیدها و پراکسی اسیدهای آنها در 20 کشور نخست واردکننده در سال 2020

همانطور که از نمودارهای بالا مشخص است در سال 2020 بیشترین واردات متعلق به کشور آمریکا به ارزش 708 میلیون دلار بوده است این در حالی است که کشورهای چین، هلند، هند و بلژیک در رتبه های بعدی واردات این محصولات قرار می گیرند که جدول میزان واردات کشورهای فوق در ادامه آمده است.

جدول 16- 20 کشور برتر واردکننده اسیدهای مونو کربوکسیلیک غیر حلقوی اشباع، انیدریدها، هالیدها، پراکسیدها و پراکسی اسیدهای آنها در سال 2020

| ردیف | کشور | ارزش واردات هر کشور (هزار دلار) | مجموع ارزش واردات (هزار دلار) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | آمریکا | 708290 | 3433250 |
| 2 | چین | 293738 |  |
| 3 | هلند | 259176 |  |
| 4 | هندوستان | 227124 |  |
| 5 | بلژیک | 203596 |  |
| 6 | آلمان | 202954 |  |
| 7 | انگلیس | 190801 |  |
| 8 | زاپن | 156622 |  |
| 9 | اسپانیا | 100712 |  |
| 10 | ایتالیا | 93587 |  |
| 11 | فرانسه | 75786 |  |
| 12 | کره جنوبی | 74835 |  |
| 13 | مکزیک | 63916 |  |
| 14 | سوئیس | 60056 |  |
| 15 | سنگاپور | 46568 |  |
| 16 | برزیل | 42478 |  |
| 17 | چین تایپه | 42348 |  |
| 18 | امارات | 34842 |  |
| 19 | تایلند | 29201 |  |
| 20 | فیلیپین | 28908 |  |

نمودار 24- وضعیت واردکنندگان سایر ترکیبات آلی در جهان در سال 2020

کشورهای با رنگ قرمز بیشترین ارزش واردات سایر ترکیبات آلی در جهان را داشته اند.

نمودار 25- میزان واردات سایر ترکیبات آلی در 20 کشور نخست واردکننده در سال 2020

همانطور که از نمودارهای بالا مشخص است در سال 2020 بیشترین واردات متعلق به کشور هندوستان به ارزش 498 میلیون دلار بوده است این در حالی است که کشورهای ژاپن، آمریکا، اردن و ایران در رتبه های بعدی واردات این محصولات قرار می گیرند که جدول میزان واردات کشورهای فوق در ادامه آمده است.

جدول 17- 20 کشور برتر واردکننده سایر ترکیبات آلی در سال 2020

| ردیف | کشور | ارزش واردات هر کشور (هزار دلار) | مجموع ارزش واردات (هزار دلار) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | هندوستان | 498098 | 1581919 |
| 2 | ژاپن | 106780 |  |
| 3 | آمریکا | 64193 |  |
| 4 | اردن | 56477 |  |
| 5 | ایران | 54001 |  |
| 6 | چین تایپه | 39307 |  |
| 7 | آلمان | 38330 |  |
| 8 | کره جنوبی | 38311 |  |
| 9 | بنگلادش | 37791 |  |
| 10 | چین | 34357 |  |
| 11 | ایتالیا | 30789 |  |
| 12 | انگلیس | 28006 |  |
| 13 | کانادا | 27109 |  |
| 14 | عربستان | 24429 |  |
| 15 | فرانسه | 23962 |  |
| 16 | تایلند | 23618 |  |
| 17 | هلند | 21251 |  |
| 18 | امارات | 20186 |  |
| 19 | گواتمالا | 19145 |  |
| 20 | سوئیس | 17771 |  |

## بررسی عرضه و تقاضای ایران

همانطور که پیش تر گفته شد با توجه به تحریم ها و مشکلات تهیه ی دارو برای ایران داشتن صنعت دارویی قوی و مواد اولیه آن برای کشور امری حیاتی محسوب می شود که می بایست با در نظر گرفتن توان داخلی به آن توجه ویژه شود. بنابراین در زمینه بررسی وضعیت مواد اولیه دارویی در ایران بهتر است به مطالب زیر که از گزارشات مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی تهیه شده است اشاره کرد:

از مجموع 1431 مولكول موجود در فهرست دارویی ایران، 8/13 درصد تعداد مولكول های مؤثره شيميایی توسط صنعت توليد مواد اوليه دارویی در کشور توليد میشود. علیرغم اعمال سياست های ممنوعيت و محدودیت واردات، توليد مواد اوليه در کشور به حد مطلوب نرسيده و کمبودهای دارویی در

اقلامی که مواد اوليه آن در داخل کشور توليد میشوند ميزان قابل توجهی دارد که این امر نياز به ریشه یابی علل مربوطه و رفع مشكلات جاری دارد.

علیرغم ادعای سندیكای توليد مواد اوليه دارو، مبنی بر تأمين بيش از 71 درصد نياز بازار داخلی، ميزان تأمين ریالی صنعت توليد داخل از کل بازار مواد اوليه دارو و ملزومات بسته بندی در سال 1399 به لحاظ حجمی معادل 1/25 درصد و به لحاظ ریالی معادل 1/23 درصد بوده است. این امر نشان از آن دارد که تا تحقق خوداتكایی در این حوزه راهی بس طولانی پيش رو است و سياست گذاران و فعالان صنعت بایستی اهتمام دوچندانی را نسبت به توسعه کارآمد این صنعت برمبنای تدوین «سند توسعه توليد مواد اوليه در کشور» با محوریت کاهش ارزبری، تعميق تكنولوژی و دانش فنی، عمق بخشی به مراحل توليد، بهبود و کاهش بهای تمام شده، تأمين پایدار و امكان پاسخ دهی به نياز بازار و توليد برمبنای فهرست داروهای استراتژیک داشته باشند.

صنعت توليد مواد مؤثره دارویی به جای تمرکز بر تأمين داروهای حياتی و ضروری، براساس شاخص های اقتصادی به سمت تأمين مواد مؤثره پرفروش و پرسود گرایش یافته، تا جایی که 55 درصد مولكول های توليد شده در دسته مولكول های غيرضروری قرار گرفته اند. این در حالی است که کشور در زمينه توليد بسياری از مولكول های ضروری به واردات وابسته است.

ميزان کاهش ارزبری کل صنعت در سال 1398 ،معادل 26 درصد بوده که از این ميزان کاهش، 4/17 درصد ماحصل توليد مواد مؤثره داروهای مخدر است. این کاهش ارزبری بيشتر مرهون بهره مندی رایگان از کشفيات مواد مخدر و مشتقات آن توسط پليس بوده و برای تحقق کاهش ارزبری حقيقی، گریزی از عمق بخشی به توليد و حرکت به سمت توليد حد واسطه ای شيميایی نيست که رویه غالب صنعت در این راستا نبوده است.

نسبت قيمت مواد مؤثره توليد داخل به قيمت همان مواد از مسير واردات، طی سال های 1398 و 1399 ،بيش از دو برابر (بين 197 تا 271 درصد نسبت به ميانگين وزنی قيمت واردات و نسبت به متوسط قيمت جهانی براساس نرخ ارزهای تخصيصی در هر زیرحوزه) بوده است. محاسبه قيمت این اقلام برمبنای نرخ تسعير ارز تعدیل شده نيز حكایت از امكان پذیری کاهش قيمت این مواد تا حد قابل توجهی دارد، به نحوی که پس از تعدیل قيمت ها، هم صنعت به سود مكفی خواهد رسيد و هم هزینه های درمانی بيماران کاهش خواهد یافت.

با وجود تخصيص ارز دولتی به این صنعت و علیرغم تأکيدات قانونی مبنی بر قيمت گذاری کالاهای مشمول ارز دولتی، متأسفانه محصولات این شرکت ها تاکنون قيمت گذاری نشده و ماحصل آن شيب تند افزایش قيمت مواد اوليه دارویی بوده که درنهایت به گران شدن دارو و افزایش پرداخت از جيب مردم منجر شده است. افزایش قيمت مواد اوليه توليد داخل طی سالهای 1397 تا 1399 در برخی اقلام حتی به 300 تا 800 درصد نيز رسيده که فاصله قابل ملاحظه ای با ميانگين نرخ تورم در سایر بخش های صنعتی دارد.

علیرغم وجود منابع انسانی و طبيعی گسترده در کشور نظير معادن، نفت، گاز و پتروشيمی و امكان افزایش عمق توليد مواد اوليه دارویی، نتایج مطالعه نشان میدهد بيش از 72 درصد مواد مؤثره توليد داخل، در فرایند توليد تنها یک مرحله و بيش از 18 درصد دیگر تنها دو مرحله را طی میکنند تا به ماده اوليه دارویی تبدیل شوند. کم بودن عمق توليد علاوه بر کاهش اثر صرفه جویی ارزی، موجب میشود کشور در مواقع بحرانی و حساس در تأمين مواد اوليه دارو همچنان به کشورهای خارجی وابسته باشد.

ضرورت دارد در راستای توسعه و استقرار شفافيت، گردش اطلاعات و داده های صنعت مواد اوليه با حمایت نهادهای حاکميتی، در بستر سامانه TTAC در معرض دید مسئولان ذی امر در سازمان غذا و دارو قرار گيرد.

ضرورت دارد اقدامات ساختاری با قيد فوریت در راستای رعایت حداقل استانداردهای کيفی لازم در توليد و واردات مواد اوليه دارویی صورت پذیرد.

توسعه قيمت گذاری نظام مند مواد مؤثره دارویی ضروری و اجتناب ناپذیر است و سازمان غذا و دارو می بایست در قبال اجرای این وظيفه مهم در راستای صيانت از حقوق مردم پاسخگو بوده و نهادهای قضایی درخصوص مابه التفاوت ارز دولتی صرف شده در این حوزه طی سالهای 1397 تا 1400 و قيمت گذاری مستقل توسط شرکت ها که مواد اوليه شان بعضا با نرخی نزدیک به نرخ ارز آزاد به فروش رفته و پرداخت از جيب بيماران را افزایش داده است، پيگيری های لازم را به عمل آورند.

برخی از شرکت های توليدکننده مواد اوليه با یا بدون اخذ مجوز از سازمان غذا و دارو اقدام به واردات مواد اوليه نموده و با بهره مندی از امتياز ممنوعيت واردات مواد اوليه توسط سایر شرکت ها، دچار تخلف«توليدنمایی» و «ریپكينگ» شده و از محل فروش این اقلام با قيمت های غيرقابل قبول به

سودهای کلان دست یافته اند که اصلااح این رویه نياز به شفاف سازی زنجيره تأمين و برخورد قاطع نهادهای ذیربط دارد.

در ادامه نیز به بررسی مفصل میزان واردات و صادرات ایران در این محصولات پرداخته شده است.

نمودار 26- وضعیت صادرات مواد اولیه دارویی ایران در سال 2020(هزار دلار)

جدول 18-میزان صادرات مواد اولیه دارویی ایران در سال 2020

| ردیف | نام محصول | واردکننده | ارزش واردات هر کشور (هزار دلار) | مجموع ارزش صادرات (هزار دلار) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | استروژن و پروژسترون | * | 0 | 0 |
| 2 | ترکیبات هتراسیکلیک با هترواتم نیتروژن | نرکیه | 275 | 561 |
|  |  | چین | 273 |  |
|  |  | هندوستان | 13 |  |
| 3 | آنتی بیوتیک ها | گواتمالا | 2 | 4 |
|  |  | تاجیکستان | 2 |  |
| 4 | اسیدهای نوکلئیک و نمک های آن ها | فرانسه | 87 | 134 |
|  |  | چین | 45 |  |
|  |  | کره جنوبی | 2 |  |
| 5 | اسیدهای مونو کربوکسیلیک غیر حلقوی اشباع، انیدریدها، هالیدها، پراکسیدها و پراکسی اسیدهای آنها | پاکستان | 75 | 125 |
|  |  | ترکیه | 50 |  |
| 6 | سایر ترکیبات آلی | هندوستان | 35 | 35 |
| مجموع ارزش صادرات ایران در سال 2020 |  |  |  | 859 |

با توجه به جدول فوق ایران در سال 2020 در زمینه صادرات مواد اولیه دارویی مبلغی به ارزش 859 هزار دلار را کسب کرده است. این در حالی است که عمده وارد کنندگان این محصولات ایرانی کشورهای ترکیه، چین، فرانسه و پاکستان بوده اند.

نمودار 27- وضعیت واردات مواد اولیه دارویی به ایران در سال 2020

جدول 19-میزان واردات مواد اولیه دارویی به ایران در سال 2020

| ردیف | نام محصول | صادرکننده | ارزش صادرات هر کشور (هزار دلار) | مجموع ارزش واردات (هزار دلار) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | استروژن و پروژسترون | چین | 1894 | 3664 |  |
|  |  | ایتالیا | 861 |  |  |
|  |  | هندوستان | 680 |  |  |
|  |  | مجارستان | 229 |  |  |
| 2 | ترکیبات هتراسیکلیک با هترواتم نیتروژن | چین | 30011 | 44170 |  |
|  |  | هندوستان | 13235 |  |  |
|  |  | جمهوری چک | 592 |  |  |
|  |  | آلمان | 155 |  |  |
|  |  | لهستان | 65 |  |  |
|  |  | ترکیه | 47 |  |  |
|  |  | انگلیس | 41 |  |  |
|  |  | سنگاپور | 9 |  |  |
|  |  | کره جنوبی | 3 |  |  |
|  |  | بلغارستان | 3 |  |  |
|  |  | اسپانیا | 2 |  |  |
| 3 | آنتی بیوتیک ها | هندوستان | 30181 | 61957 |  |
|  |  | چین | 28603 |  |  |
|  |  | ایتالیا | 2192 |  |  |
|  |  | جمهوری چک | 436 |  |  |
|  |  | فرانسه | 161 |  |  |
|  |  | چین تایپه | 159 |  |  |
|  |  | هلند | 155 |  |  |
|  |  | رومانی | 36 |  |  |
|  |  | ترکیه | 32 |  |  |
|  |  | آلمان | 3 |  |  |
| 4 | اسیدهای نوکلئیک و نمک های آن ها | چین | 28736 | 39204 |  |
|  |  | هندوستان | 7224 |  |  |
|  |  | سنگاپور | 1247 |  |  |
|  |  | اسپانیا | 401 |  |  |
|  |  | ایتالیا | 101 |  |  |
|  |  | جمهوری چک | 58 |  |  |
|  |  | ترکیه | 55 |  |  |
|  |  | آلمان | 49 |  |  |
|  |  | بلژیک | 47 |  |  |
|  |  | سوئیس | 1 |  |  |
|  |  | هلند | 1 |  |  |
| 5 | اسیدهای مونو کربوکسیلیک غیر حلقوی اشباع، انیدریدها، هالیدها، پراکسیدها و پراکسی اسیدهای آنها | هندوستان | 2666 | 5806 |  |
|  |  | ترکیه | 1618 |  |  |
|  |  | آلمان | 625 |  |  |
|  |  | مالزی | 261 |  |  |
|  |  | ایتالیا | 138 |  |  |
|  |  | چین | 115 |  |  |
|  |  | چین تایپه | 112 |  |  |
|  |  | بلغارستان | 7 |  |  |
|  |  | انگلیس | 4 |  |  |
|  |  | اسپانیا | 3 |  |  |
| 6 | سایر ترکیبات آلی | هندوستان | 46570 | 54001 |  |
|  |  | هلند | 6246 |  |  |
|  |  | چین | 578 |  |  |
|  |  | انگلیس | 198 |  |  |
|  |  | اتریش | 176 |  |  |
|  |  | ترکیه | 88 |  |  |
|  |  | کانادا | 65 |  |  |
|  |  | ایتالیا | 62 |  |  |
|  |  | آلمان | 18 |  |  |
| مجموع ارزش واردات ایران در سال 2020 |  |  |  |  | 208802 |  |

با توجه به جدول فوق ایران در سال 2020 وارداتی به ارزش 209 میلیون دلار را تجربه کرده است که این عدد در بازه ی زمانی فروردین 1397 تا آذر 1399 بر اساس گزارشات سازمان غذا و دارو مبلغی به ارزش 2.35 میلیارد دلار بوده است. همچنین باید خاطر نشان کرد که عمده این واردت از کشورهای چین، هند، آلمان و ترکیه صورت گرفته است.

در جداول زیر نیز واردات و صادرات ایران به تفکیک در اقلامی که توسط کمیسیون قانونی قیمت گذاری، قیمت گذاری داخلی شده اند ذکر شده است، که بر اساس آن در سال 1399 والپروات سدیم و کارمابازبین به ترتیب با وارداتی به ارزش 6.6 میلیون دلار و 1.6 میلیون دلار بیشترین میزان را به خود اختصاص داده اند. این در حالی است که کشورهای هند و چین بزرگترین صادرکنندگان این محصولات به ایران بوده اند. در مورد صادرات این محصولات نیز باید گفت ایران در سال 99 تنها به کشور افغانستان به ارزش 4.5 هزار دلار والپروات سدیم صادر کرده است.

جدول 20-میزان واردات مواد اولیه دارویی به ایران در سال 1399

| ردیف | نام محصول | صادرکننده | ارزش واردات هر کشور (دلار) | مجموع ارزش واردات (دلار) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | سيپروترون استات | هند | 675540 | 684616 |
|  |  | ایتالیا | 9076 |  |
| 2 | سیتالوپرام | هند | 247044 | 560725 |
|  |  | امارات | 313681 |  |
| 3 | کاربامازپین | هند | 202880 | 1555781 |
|  |  | چین | 1352901 |  |
| 4 | سفیکسیم تری هیدرات | هند | 360643 | 360643 |
| 5 | دیلتیازم هیدروکلراید | هند | 222944 | 222944 |
| 6 | والپروات سدیم | هند | 714268 | 6629023 |
|  |  | فرانسه | 5524961 |  |
|  |  | آلمان | 243460 |  |
|  |  | چین | 146334 |  |

جدول 21-میزان صادرات مواد اولیه دارویی از ایران در سال 1399

| ردیف | نام محصول | واردکننده | ارزش هر کشور (دلار) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | والپروات سدیم | افغانستان | 4529 |

## وضعیت واحدهای فعال در ایران

یکی از فازهای مهم برای طراحی یک کارخانه، بررسی عرضه و تقاضای گذشته محصول کارخانه میباشد. نگاهی به گذشته و تحلیل میزان عرضه و تقاضای یک محصول میتواند بینش روشنی را برای تحلیل و پیش‌بینی عرضه و تقاضا در آینده و اینکه آیا طرح فوق دارای بازار مناسبی برای فروش محصولات خود خواهد بود یا خیر و در حقیقت کاهش ریسک سرمایه گذاری به دست میدهد. در این فصل به عرضه محصول این طرح در سال های گذشته می پردازیم تا بتوانیم با استفاده از نتایج بدست آمده از این بررسی ها وضعیت محصول مورد نظر طرح، در سال های اخیر در بحث تولید داخلی و تا حد امکان میزان واردات را روشن نماییم.

در این بخش تحلیل عملكرد تولید در گذشته با معرفی تعداد واحدهای فعال، ظرفیت اسمی، ظرفیت عملی، تحلیل راندمان انجام شده و نتیجه آن در قالب جدولی كه روند تولید، ظرفیت اسمی و راندمان و ... را طی سال‌های گذشته نشان میدهد، ارائه شده است. بامراجعه به اطلاعات وزارت صنعت، معدن و تجارت، وضعیت واحدهای فعال تولیدكننده مواد اولیه دارویی در طی 5 سال گذشته و در سال جاری به‌صورت زیر استخراج وارائه شده است.

نمودار 28- ظرفیت واحدهای فعال تولید ماده موثر دارویی با منشا گیاهی برحسب درصد تا پایان سال 1399

جدول 22-ظرفیت واحدهای فعال تولید ماده موثر دارویی با منشا گیاهی برحسب تن تا پایان سال 1399

| استان/شهر/منطقه | تعداد واحد | ظرفیت (تن) |
| --- | --- | --- |
| لرستان | ۱ | 700 |
| خراسان رضوی | ۱ | 500 |
| جمع کل | 2 | 1200 |

نمودار 29- ظرفیت واحدهای فعال تولید ماده موثر دارویی با منشا شیمیایی برحسب درصد تا پایان سال 1399

جدول 23-ظرفیت واحدهای فعال تولید ماده موثر دارویی با منشا شیمیایی برحسب تن تا پایان سال 1399

| استان/شهر/منطقه | تعداد واحد | ظرفیت (تن) |
| --- | --- | --- |
| مرکزی | 26 | 3610500 |
| آذربایجان شرقی | 2 | 690000 |
| سمنان | 3 | 370000 |
| البرز | 3 | 183000 |
| تهران | 2 | 62000 |
| جمع کل | 36 | 4915500 |

## وضعیت واحدهای در دست احداث در ایران

حال با عنایت به نکات گفته شده در قسمت قبل، در مورد تولیدکنندگان محصولات طرح، در ادامه به بررسی وضعیت پیش‌بینی عرضه محصولات این طرح با استفاده از مأخذ اطلاعاتی وزارت صنایع و معادن می‌پردازیم. لیست طرح‌های در دست اجرا جهت تولید مواد اولیه دارویی با ضریب پیشرفت فیزیکی 40 تا 99 درصد به‌صورت زیر استخراج و ارائه شده است.

نمودار 30- وضعیت واحدهای در دست احداث تولید مواد اولیه دارویی با منشا گیاهی (پیشرفت فیزیکی 99-40 درصد) برحسب درصد تا پایان سال 1399

جدول 24- وضعیت واحدهای در دست احداث تولید مواد اولیه دارویی با منشا گیاهی (پیشرفت فیزیکی 99-40 درصد) برحسب تن تا پایان سال 1399

| استان/شهر/منطقه | تعداد واحد | ظرفیت (تن) |
| --- | --- | --- |
| قم | ۱ | 200 |
| جمع کل | 1 | 200 |

نمودار 31- وضعیت واحدهای در دست احداث تولید مواد اولیه دارویی با منشا شیمیایی (پیشرفت فیزیکی 99- 40 درصد) برحسب درصد تا پایان سال 1399

جدول 25- وضعیت واحدهای در دست احداث تولید مواد اولیه دارویی با منشا شیمیایی (پیشرفت فیزیکی 99- 40 درصد) برحسب تن تا پایان سال 1399

| استان/شهر/منطقه | تعداد واحد | ظرفیت (تن) |
| --- | --- | --- |
| سمنان | 2 | 520000 |
| قزوین | 1 | 250000 |
| کرمان | 3 | 180000 |
| اردبیل | 6 | 110000 |
| مرکزی | 2 | 12000 |
| البرز | 1 | 50 |
| جمع کل | 15 | 1072050 |

## بررسی شرایط ورود به بازار

تجارت خارجی ایران در حدود سه سال و نیم گذشته بیش از هر عاملی تحت تاثیر تحریم‌های اقتصادی آمریکا قرار داشته است. این تحریم‌ها از سویی باعث شد توجه مقامات اقتصادی و تصمیم‌گیران در سطح کلان بیش از گذشته به صادرات غیرنفتی جلب شود که در بلندمدت برای اقتصاد ایران نتایجی مثبت بر جای خواهد گذاشت ولی از سوی دیگر با توجه به محدودیت‌های بین المللی توسعه صادرات و حضور در بازارهای هدف با دشواری‌هایی جدی دست به گریبان بوده است.

هرچند تصمیم‌گیری برای تداوم مذاکرات برای احیای برجام در سطح کلان سیاسی گرفته خواهد شد اما رییس جدید سازمان توسعه تجارت باید سازمان خود را تحت تاثیر این تصمیم اداره کند. در صورت تداوم تحریم‌ها، گسترش تجارت ایران با کشورهای اروپایی و مقاصد دورتر در آفریقا، آمریکا یا شرق آسیا همچنان محدود خواهد ماند و همین موضوع دستیابی به هدف گذاری‌های کلان صادرات غیرنفتی کشور را با دشواری مواجه می‌کند.

جدای از تحریم‌ها، بحث عضویت یا عدم عضویت ایران در گروه مالی اف ای تی اف نیز همچنان محل جدال است. قرار گرفتن نام ایران در فهرست سیاه این گروه باعث شده تبادلات مالی و بانکی کشور با دشواری‌های فراوانی روبه رو شود و همین موضوع در مسیر بازگشت ارز حاصل از صادرات به ایران محدودیت‌هایی را به وجود آورده است. سرنوشت این دو عامل سیاسی احتمالاً بر کارنامه نهایی عملکرد رییس جدید سازمان توسعه تجارت سایه خواهد انداخت.

ارتباط با صادرکنندگان بخش خصوصی دیگر چالشی است که پیش روی تجارت ایران در ابتدای دولت سیزدهم قرار دارد. هرچند دعوا بر سر نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور، بیشتر میان اتاق بازرگانی و بانک مرکزی جریان داشته اما سازمان توسعه تجارت به عنوان متولی اصلی این حوزه راهی دشوار برای حفظ رضایت بخش خصوصی، همزمان با تامین نیازهای دولت داشته و با توجه به نامشخص بودن سرنوشت تحریم‌ها، احتمالاً این روال در ماه‌های پیش‌رو نیز به قوت خود باقی خواهد ماند.

چالش بعدی که باز هم ریشه در چالش‌های بین المللی اقتصاد ایران دارد، محدودیت فهرست شرکای اصلی تجاری کشور است. براوردها نشان می‌دهد که بیش از ۷۰ درصد از کل صادرات ایران تنها در میان پنج مقصد صادراتی توزیع می‌شود و در حوزه واردات نیز بخش مهمی از نیاز کشور تنها از چند کشور تامین می‌شود.

اما در حوزه صادرات اصلی‌ترین مقصد صادراتی ایران همچنان چین بوده است و پس از آن عراق، امارات متحده عربی، ترکیه و افغانستان قرار دارند. در میان صادرکنندگان کالا به ایران نیز امارات متحده عربی، چین و ترکیه سهم اصلی را دارند و کشورهای اروپایی مانند آلمان و سوییس با فاصله زیادی از آنها در رتبه‌های بعدی ایستاده‌اند. کارشناسان بازارهای صادراتی معتقدند محدود شدن بازار صادرات کشور به چند کشور، در کنار از دست دادن فرصت حضور در سایر بازارها، ریسک کاهش ناگهانی صادرات تحت تاثیر بر هم خوردن روابط با یکی از کشورهای مقصد را نیز افزایش می‌دهد و از این رو یکی از راهبردهای اصلی سازمان توسعه تجارت باید تلاش برای افزایش تعداد این مقاصد باشد.

در کنار تمام این مسائل که در کوتاه مدت به وجود آمده و البته باید پاسخی در زمانی کوتاه نیز دریافت کند، بحث تجارت آزاد ایران، افزایش همکاری با اتحادیه‌های اقتصادی، کاهش قوانین گمرکی، اعزام رایزن اقتصادی به کشورهای مختلف، افزایش همکاری با وزارت خارجه برای استفاده از ظرفیت اقتصادی سفارتخانه‌ها و گسترش تنوع در سبد صادراتی ایران نیز بخش دیگری از دغدغه‌هایی است که رییس جدید سازمان توسعه تجارت باید برای آنها راه حلی جدید پیدا کند، راه‌حل‌هایی که در صورت اجرایی شدن می‌تواند مبنای تحولی جدید در تجارت ایران باشد و در غیر این صورت بسیاری از چالش‌هایی که در سال‌های گذشته به وجود آمده بودند، به جای خود باقی خواهند ماند.

## چالش های صنعت

بررسی‌ها نشان می‌دهد تنها داروهای وارداتی ساخته‌شده به‌صورت محصول نهایی ازجمله محصولاتی هستند که متناسب با رشد چند برابری نرخ ارز درنتیجه آزادسازی، با رشد قیمت روبه‌رو می‌شوند، اما این نوع داروها بین ۲۰ تا ۳۰درصد از سهم بازار را به خود اختصاص می‌دهند، و ۷۰ تا ۸۰درصد دیگر بازار بین ۳۰ تا ۱۰۰درصد رشد قیمت را تجربه می‌کند و تغییر مسیر تخصیص ارز از ترجیحی به نیمایی بودجه درمجموع می‌تواند به رشد ۱۰۰درصدی قیمت دارو منتهی شود که کنترل بخش مهمی ‌از این فشار بر عهده بیمه‌ها خواهد بود. در این ‌بین وقتی قیمت دارو در کشور تا این حد پایین است، قاچاق معکوس نیز تقویت می‌شود. حوزه‌های مختلف داروسازی بدون سرمایه‌گذاری و حمایت عملی دولت از بخش تحقیقات و شرکت‌های دانش‌بنیان امکان‌پذیر است. شاید ادعایی گزاف نباشد اگر بگوییم صنعت دارو نسبت به سایر صنایع در کشور کوچک‌تر مانده است و دلیل آن بی‌گمان تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به این صنعت است. یکی از موضوعات مورد تاکید فعالان صنعت آزادسازی قیمت ارز از نرخ ارز ترجیحی به ارز نیمایی است.

خطر کمبود گسترده دارو بسیار جدی است. با روال فعلی طی ماه‌های آینده نیاز دارویی کشور با مشکل عایدی مواجه خواهد  شد. مجموع ارز تامین‌شده برای تولید دارو در دوماه نخست امسال فقط ۱۱میلیون دلار بود، ۸۶ قلم دارو دچار نبود و ۵۶۰ قلم دارو در معرض کمبود هستند، مجموع ارز موردنیاز دارویی داروهای کرونا و واکسن کرونا برای سال جاری ۴/ ۴میلیارد دلار بوده است. همچنین درمجموع نوسانات نرخ ارز، کمبود محتمل مواد اولیه در ماه‌های آینده، قیمت‌گذاری ناصحیح صنعت بیوتکنولوژی و همچنین حذف ارز ترجیحی، واردات داروهای مشابه تولید داخل، پخش و توزیع صنعت دارو مهم‌ترین چالش‌های صنعت هستند.

## کرونا و صنعت دارو

در شرایط فعلی تحریم، نه‌تنها همه داروهای درمان کرونا از قبیل رمدسیویر، فاویپیراویر و ریتاناویر بلکه واکسن کرونا نیز در داخل کشور بومی‌سازی شده است و نام ایران جزو ۱۰ کشور تولیدکننده واکسن کرونا قرار گرفته است. این تحریم‌ها به‌صورت مستقیم علیه صنعت دارویی ایران اعمال نشده است، اما به ‌دلیل عدم ‌مبادلات بانک‌های بین‌المللی با ایران، صنعت دارو به‌شدت تحت ‌تاثیر قرار گرفته است. این محدودیت توانسته برای کشور فرصت خودکفایی در تولید را ایجاد کند تا به بومی‌سازی و تولید داروهای ژنریک اهتمام ورزند، به‌ویژه آنکه تقاضای زیاد کشورهای همسایه برای دارو و تجهیزات پزشکی فرصت دیگری را پیش روی تولیدکنندگان و صادرکنندگان ایرانی قرار داده است. ایران نیز در صنعت داروهای ژنریک در میان کشورهای منطقه آسیا سردمدار است.

## فرصت‌ها و تهدیدهای صنعت داروی کشور

ایران فرصت‌های صادراتی فراوانی در زمنیه صنعت دارو دارد و با توجه به تحریم‌های فعلی واردات مواد اولیه به سختی صورت می‌پذیرد و نیاز است روی این صنعت سرمایه گذاری بیشتری صورت پذیرد تا نیاز به واردات مواد اولیه کمتر شود.

بی‌ثباتی در بخش‌های اقتصادی و نوسانات نرخ ارز و تورم همچون صنایع دیگر بر این صنعت نیز بی‌تاثیر نبوده از سویی قیمت گذاری نامناسب که سبب قاچاق معکوس در کشور ما شده از دیگر مشکلات صنعت داروسازی کشور است.

از سویی تنظیم بازار محصولات دارویی از ملزومات این صنعت است تا ارز حاصل از آن نابود نشود و قاچاق معکوس کاهش یابد. ضمن اینکه ضرورت دارد با حمایت از استارت آپ‌های که تمایل به فعالیت در این عرصه دارند زمینه شکوفایی هر چه بیشتر این صنعت فراهم شود.

## بررسی بازار جهانی

بازار جهانی مواد اولیه دارویی در سال 2020 به ارزش 174.96 میلیارد دلار رسیده است و پیش‌بینی می‌شود این مقدار در سال 2026 با رشد مرکب 5.84% به 254.88 میلیارد دلار برسد که بر اساس پیش‌بینی‌ها بیشترین رشد متعلق به آسیا و اقیانوسیه خواهد بود همچنین بزرگ‌ترین بازار حال حاضر مواد اولیه دارویی در جهان نیز منطقه آمریکای شمالی مشخص شده است.

اگر بخواهیم در مورد دلایل این رشد در جهان سخن بگوییم باید گفت شیوع سویه های پی در پی کرونا،افزایش فعالیت های تحقیقی و توسعه دارویی برای تولید دارو، اهمیت فزاینده ژنریک ها و افزایش جذب بیوداروها  مهم‌ترین عواملی هستند که رشد در این بازار را توجیه می‌کنند. بااین‌حال، سیاست های نامطلوب کنترل قیمت دارو، هزینه های بالای تولید و رقابت شدید بین بازیگران برخی از عوامل اصلی هستند که انتظار می‌رود مانع رشد بازار مواد اویه دارویی شوند.

در مورد بازیگران اصلی این بازار در جهان نیز می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

Pfizer Inc (ایالات متحده آمریکا)

Novartis International AG (سوئیس)

Merck & Co (ایالات متحده آمریکا)

Teva Pharmaceutical Industries Ltd (اسرائیل)

Mylan N.V (ایالات متحده آمریکا)

Boehringer Ingelheim  (آلمان)

F. Hoffmann-La Roche AG (سوئیس)

Sanofi         (فرانسه)

AbbVie    (ایالات متحده آمریکا)

Eli Lilly and Company    (ایالات متحده آمریکا)

AstraZeneca     (اوکراین)

Bristol-Myers Squibb    (ایالات متحده آمریکا)

GlaxoSmithKline plc    (اوکراین)

نمودار 32- اندازه بازار مواد اولیه دارویی در جهان به تفکیک منطقه

در نمودار فوق نیز اندازة بازار مواد اولیه دارویی‌ به تفکیک هر منطقه نشان‌داده‌شده است که مناطق تیره تر بیشترین تقاضا و مناطق کم رنگ کمترین تقاضا را نشان می‌دهد. همچنین رنگ خاکستری نشان دهنده تقاضای بسیار پایین است.

## برنامه فروش

درآمد طرح بر اساس محصول تولیدی انتخاب شده است. کل میزان درآمد سالانه طرح 10,178,400,000هزار ریال برآورد می‌گردد که در جدول 25 ملاحظه می‌گردد.

جدول 26- مقدار فروش

| سال | سال بهره برداری 1402 | سال 1403 | سال 1404 | سال 1405 | سال 1406 | سال 1407 | قيمت فروش واحد محصول (ريال) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ميزان فروش توليدات (هزار ریال) | 5,821,440,000 | 6,791,680,000 | 7,761,920,000 | 8,732,160,000 | 9,702,400,000 | 9,702,400,000 |  |
| ماده موثره ACETAMINOPHEN | 270,000,000 | 315,000,000 | 360,000,000 | 405,000,000 | 450,000,000 | 450,000,000 | 4,500,000 |
| ماده موثره METFORMIN | 258,000,000 | 301,000,000 | 344,000,000 | 387,000,000 | 430,000,000 | 430,000,000 | 4,300,000 |
| ماده موثره IBUPROFEN | 213,600,000 | 249,200,000 | 284,800,000 | 320,400,000 | 356,000,000 | 356,000,000 | 8,900,000 |
| ماده موثره CIPROFLOXACIN | 316,800,000 | 369,600,000 | 422,400,000 | 475,200,000 | 528,000,000 | 528,000,000 | 13,200,000 |
| ماده موثره AMOXICILLIN | 360,000,000 | 420,000,000 | 480,000,000 | 540,000,000 | 600,000,000 | 600,000,000 | 15,000,000 |
| ماده موثره LOSARTAN POTASSIUM | 1,008,000,000 | 1,176,000,000 | 1,344,000,000 | 1,512,000,000 | 1,680,000,000 | 1,680,000,000 | 42,000,000 |
| ماده موثره AZITHROMYCIN | 1,080,000,000 | 1,260,000,000 | 1,440,000,000 | 1,620,000,000 | 1,800,000,000 | 1,800,000,000 | 45,000,000 |
| ماده موثره SERTRALINE | 1,068,480,000 | 1,246,560,000 | 1,424,640,000 | 1,602,720,000 | 1,780,800,000 | 1,780,800,000 | 44,520,000 |
| ماده موثره CEFIXIME | 537,600,000 | 627,200,000 | 716,800,000 | 806,400,000 | 896,000,000 | 896,000,000 | 44,800,000 |
| ماده موثره PANTOPRAZOLE | 708,960,000 | 827,120,000 | 945,280,000 | 1,063,440,000 | 1,181,600,000 | 1,181,600,000 | 59,080,000 |
| سایر مواد موثره | 285,600,000 | 333,200,000 | 380,800,000 | 428,400,000 | 476,000,000 | 476,000,000 | 23,800,000 |
| جمع كل فروش (هزار ريال) | 6,107,040,000 | 7,124,880,000 | 8,142,720,000 | 9,160,560,000 | 10,178,400,000 | 10,178,400,000 |  |
| تعدیل فروش (هزار ريال) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| خالص فروش (هزار ريال) | 6,107,040,000 | 7,124,880,000 | 8,142,720,000 | 9,160,560,000 | 10,178,400,000 | 10,178,400,000 |  |

جدول 27- ظرفیت تولیدی طرح

| سال | سال بهره برداری 1402 | سال 1403 | سال 1404 | سال 1405 | سال 1406 | سال 1407 | ظرفيت اسمي | واحد سنجش |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| تعداد ماههاي فعاليت | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |  |  |
| درصد استفاده از ظرفيت اسمي | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 100% |  |  |
| درصد استفاده از ظرفيت عملي | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 100% |  |  |
| ميزان توليدات | 300,000 | 350,000 | 400,000 | 450,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 |  |
| ماده موثره ACETAMINOPHEN | 60,000 | 70,000 | 80,000 | 90,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | کیلوگرم |
| ماده موثره METFORMIN | 60,000 | 70,000 | 80,000 | 90,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | کیلوگرم |
| ماده موثره IBUPROFEN | 24,000 | 28,000 | 32,000 | 36,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | کیلوگرم |
| ماده موثره CIPROFLOXACIN | 24,000 | 28,000 | 32,000 | 36,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | کیلوگرم |
| ماده موثره AMOXICILLIN | 24,000 | 28,000 | 32,000 | 36,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | کیلوگرم |
| ماده موثره LOSARTAN POTASSIUM | 24,000 | 28,000 | 32,000 | 36,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | کیلوگرم |
| ماده موثره AZITHROMYCIN | 24,000 | 28,000 | 32,000 | 36,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | کیلوگرم |
| ماده موثره SERTRALINE | 24,000 | 28,000 | 32,000 | 36,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | کیلوگرم |
| ماده موثره CEFIXIME | 12,000 | 14,000 | 16,000 | 18,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | کیلوگرم |
| ماده موثره PANTOPRAZOLE | 12,000 | 14,000 | 16,000 | 18,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | کیلوگرم |
| سایر مواد موثره | 12,000 | 14,000 | 16,000 | 18,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | کیلوگرم |

## تعیین بازار هدف

مواد موثره دارویی با توجه به تنوع بسیار زیاد داروها دارای طیف بسیار گسترده ا هستند و تنها در ایران از 1431 مولکول برای تولید داروها استفاده می شود. بنابراین مشخص کردن حوزه ی دقیق فعالیت در میان این بازار وسیع توجه ویژه ایرا می طلبد. به طور طبیعی بازاری مناسب تر خواهد بود که یا مصرف بیشتر و یا وابستگی بیشتر را به دنبال داشته باشد که برای بدست آوردن این موارد بهتر است نگاهی به آمار فوتی ها در کشور بیاندازیم.

با توجه به گزارشات بررسی صنعت داروسازی ایران می توان گفت مهمترین عوامل منجر به مرگ و میر جمعیت کشور در سال 2018 به شرح زیر بوده است، که این داده ها گویای آن است بیماری های قلبی و عروقی 43% فوتی ها را تشکیل داده است و پس از آن سرطان ها در جایگاه دوم قرار می گیرند.

نمودار 33- عوامل موثر بر مرگ و میر جمعیت در ایران (درصد)

همچنین نکته ی قابل ذکر دیگر روند آمار فوتی ها در سال های گذشته است که با بررسی های صورت گرفته نمودار رتبه بندی مهمترین یماریی هایی که منجر به مرگ در کشور در سال 2007 و 2017 شده اند در ادامه آمده است.

نمودار 34- رتبه بندی مهمترین بیماری هایی که منجر به مرگ در کشور در سال 2007 و 2017 میشوند و درصد تغییرات آن در این دو سال

با توجه به نمودار فوق می توان دریافت بیشترین رشد متعلق یه بیماری های ناشی از آلزایمر، دیابت، بیماری های مضمن کلیه و بیماری های قلبی ناشی از فشار خون بالا هر کدام به ترتیب با 103.4%، 76.7%، 56.3% و 55.5% می باشد، که این خود گواه لزوم توجه به داروها و به دنبال آن مواد اولیه در این حوزه است. بنابراین به طور خلاصه این طور پش بینی می شود به ترتیب انتخاب حوزه بیماری های قلبی و عروقی، سرطان ها و بیماری های ناشی از آلزایمرمی تواند بازارهای مناسبی برای محصولات تولیدی ایجاد کند.

## مکان یابی پروژه

مکان یابی یکی از مباحث مهم مطالعات امکان سنجی است که توجه به آن سبب کاهش هزینه‌ها و موفقیت واحدهای صنعتی می‌شود. مکان یابی مراکز مکان یابی ساختمان‌ها و مراکز) را انتخاب مکان برای یک یا چند مرکز، با در نظر گرفتن سایر مراکز و محدودیت‌های موجود می‌دانند، به گونه ای که هدف ویژهای بهینه شود. این هدف می‌تواند هزینه حمل و نقل، ارائه خدمات عادلانه به مشتریان، در دست گرفتن بزرگ‌ترین بازار و غیره باشد. انجام مطالعات مکان یابی نیازمند تخصص‌هایی از جمله: تحقیق در عملیات، روشهای تصمیم گیری، جغرافیا (زمین شناسی و آب و هوا)، اقتصاد مهندسی، علوم کامپیوتر، ریاضی، بازاریابی، طراحی شهر می‌باشد. بر همین اساس تعیین محل کارخانه یکی از کلیدی‌ترین گامهای تأسیس کارخانه است چرا که نتایج این تصمیم در دراز مدت ظاهر شده و اثرات بسزایی از بعد اقتصادی، محیط زیست، مسایل اجتماعی دارد. یکی از جنبه‌های تاثیرهای درون سازمانی، تاثیر مستقیم آن در سوددهی کارخانه خواهد بود و از بعد برون سازمانی، ساخت کارخانه‌های بزرگ در یک منطقه می‌تواند شرایط مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، محیط زیست را تحت تاثیر خود قرار دهد. تعیین محل کارخانه از نظر اقتصادی نقش مهمی در میزان سرمایه گذاری اولیه به هنگام تاسیس کارخانه دارد. همچنین هنگام بهره برداری طرح، این تصمیم گیری، تاثیر کلیدی در قیمت تمام شده کالا یا خدمت دارد. احداث یک یا چند واحد صنعتی در مکانهای بهینه و در بهترین وضعیت ممکن، نه تنها گردش مواد و خدمات به مشتریان را بهبود می‌بخشد، بلکه کارخانه را در یک وضعیت مطلوب قرار می‌دهد. تصمیمهای مرتبط با انتخاب و فراگیری ویژگیهای مکان یابی یک مرکز، می‌تواند اثر بزرگی بر توانایی کسب و حفظ مزیت رقابتی باشد. در بررسی مشاغل زود بازده مشخص شده است که بیش از پنجاه درصد آنها در سال اول و حدود سی درصد آنها پس از دو سال ورشکسته می‌شوند و به شغل دیگری رو می‌آورند. با اینکه در آغاز راه اندازی این مشاغل، تمام جوانب ارایه خدمات بررسی می‌شود ولی بی توجهی به مساله مهم مکان سبب می‌شود تا واحد تولیدی به سوددهی مورد نظر نرسد و از رسیدن به هدف خود باز ماند. انجام مطالعات مکان یابی درست و مناسب، علاوه بر تاثیر اقتصادی بر عملکرد واحد صنعتی، اثرات اجتماعی، محی زیستی، فرهنگی و اقتصادی در منطقه محل احداث خود خواهد داشت. در ضمن ویژگیهای منطقه ای نیز به عنوان عوامل کلیدی موثر در تعیین محل در مسایل مکان یابی محسوب می‌شوند. مسایل مکان یابی، هدفهای مختلفی را در بردارند. هدف‌ها در شناسایی و اولویت بندی معیارهای تصمیم گیری در یک مساله مکان یابی و زیر معیارهای آنها، اهمیت و نقش مهمی دارند. در یک تقسیم بندی، هدفهای مسایل مکان یابی با رویکرد برنامه ریزی ریاضی و بر حسب انواع تابع هدف، به سه دسته تقسیم شده اند.

## انواع اهداف مسایل مکان یابی

اشتباه در تعیین محل کارخانه، ضررهای جبران ناپذیری به دنبال خواهد داشت و گاهی منجر به تغییر محل کارخانه با صرف هزینه‌های زیادشده، یا به رکود و تعطیلی کامل کارخانه می‌انجامد. عموماً اشتباه در تعیین محل، هنگامی پیش می آید که تعریف درستی از آنچه از ما خواسته می‌شود در دست نباشد. ولی اشتباههای دیگری نیز وجود دارد که حتی مدیران زیرک نیز دچار آن می شوند. برخی از این نوع اشتباهات برای توجه بیشتر مدیران، محققان و افراد کلیدی و تصمیم گیری در مسایل مکان یابی به این شرح بیان می‌شود.

_ فقدان بازرسی و شرح دقیق عوامل و نیازمندی‌ها

_ چشم پوشی از بعضی شرایط مورد نیاز و بررسی تاقص نیازمندیهای طرح

_ علایق شخصی با تعصبات مسئولان در پذیرش حقایق و دلایل منطقی و علمی

_ مقاومت مدیران اجرایی در انتقال به محل جدید

_ توجه بیش از اندازه به نواحی شلوغ و صنعتی و در نتیجه نادیده گرفتن ناحیه‌هایی که به تازگی صنعتی شده و یا در شرف صنعتی شدن قرار دارند

_ توجه بیش از اندازه به هزینه‌های زمین و در نتیجه انتخاب زمینهای ارزان یا رایگان

_ به بی توجهی به هزینه حمل و نقل و عدم برآورد درست آن

_ قضاوت در مورد نیروی انسای بالقوه بر مبنای نرخ دستمزد و بدون توجه به کارایی، مهارت، مسابقه و تاریخچه کارگری و سایر عوامل مؤثر در انتخاب نیروی انسانی

_ انتخاب جامعه ای با سطح فرهنگی و تحصیلات پایین به گونه ای که جذب نیروی متخصص بسیار مشکل باشد.

_ پافشاری در منافع آنی و کوتاه مدت و بی توجهی به آینده

_ کافی نبودن اطلاعات و یا نادرست بودن آنها در مورد بازار، شیوه‌های حمل و نقل، مواد خام و سایر عوامل که در برآورد هزینه‌ها تأثیر دارند.

_ عوامل محیطی از جمله فشارهای سیاسی

_ خطا در به کار گیری روش‌ها و تکنیک‌های تصمیم گیری مکان یابی

_ عدم اولویت بندی (وزن دهی) مناسب به معیارهای تصمیم گیری

_ نبود اطلاعات دقیق و کافی در زمینه معیارهای مورد نظر

_ بی توجهی به استراتژیک بودن و اثرات بلند مادرت تصمیمهای مکان یابی

_ بی توجهی به تغییر و تحولات آینده (تهدیدها، فرصت‌ها، رشد تقاضا، به هم خوردن توازن مناطقی و ...)

_ در نظر نگرفتن تغییرات سازمانی لازمه مکان یابی

با توجه به دسترسی نزدیک به تامین کنندگان، مواد اولیه مصرفی از داخل استان و استانهای هم جوار به طور عمده قابل تامین است. با توجه به هزینه‌های حمل هر چه محصول نهایی به بازار هدف نردیک تر باشد هزینه‌های تمام شده محصول نهایی جهت ارائه به بازار کمتر و رقابتی‌تر خواهد بود.

## نحوه تامین مواد اولیه

مواد اولیه محصولات مورد بررسی در طرح حاضر به طور عمده از داخل منطقه و کشور بصورت خام قابل تامین می‌باشد و به علت موقعیت محل اجرای طرح از نظر تامین این مواد شرایط مطلوبی حاکم است.

## ریسک‌های سرمایه گذاری

هر فعالیت اقتصادی برای هر بنگاه اقتصادی می‌تواند ریسک‌هایی را در پی داشته باشد، این موضوع شامل پروژه حاضر نیز خواهد بود. از یک منظر ریسک را می‌توان به دو گروه ریسک‌های مالی و ریسک‌های غیرمالی تقسیم نمود. ریسک‌های مالی به طور مستقیم بر سوداوری شرکت‌ها اثر می‌گذارند و می‌توانند حتی شرکتی را از پای دراورند، تغییرات قیمت مالی باعث بروز ریسک‌های مالی می گردد. ریسک‌های غیرملی هر چند به صورت مستقیم بر بخش مالی شرکت موثر نیستند اما بر ریسک‌های مالی تاثیر زیادی دارند، بدین معنی که یک ریسک غیرمالی در نهایت باغث تغییرات در نتغیرهای مالی می گردد و به یک ریسک مالی مبدل می شود.

- ریسک‌های مالی شامل؛ ریسک نرخ ارز، ریسک نرخ سود، ریسک نقدینگی، ریسک تغییرات سطح عمومی قیمت‌ها، ریسک بازار و ریسک سرمایه گذاری مجدد.

- ریسک‌های غیر مالی شامل؛ ریسک مدیریت، ریسک سیاسی، ریسک صنعت، رسیسک عملیاتی، ریسک قوانین و مقررات و ریسک نیروی انسانی.

از دیدگاه دیگر می‌توان کل ریسک بازار را به دو دسته تقسیم نمود که شامل ریسک سیستماتیک و ریسک غیرسیستماتیک می‌باشد؛

-   ریسک سیستماتیک آن قسمت از ریسک می‌باشد که به شرایط عمومی بازار مربوط است و تعداد زیادی از دارایی‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد. تغییر نرخ بهره،نرخ برابری پول ملی در مقابل ارزهای خارجی، نرخ تورم، سیاست‌های پولی و مالی،شرایط سیاسی و غیره از منابع ریسک سیستماتیک می‌باشند. در این نوع ریسک، تغییرات متغیرهای کلان اقتصادی کل بازار را تحت تاثیر قرار می‌دهد. ریسک‌های سیستماتیک شامل ریسک نرخ بهره، ریسک تورم، ریسک نرخ ارز، ریسک نقدینگی و ریسک‌های اجتماعی -سیاسی می‌باشند.

-   ریسک  غیر سیستماتیک

ریسک غیر سیستماتیک منحصر به یک دارایی می‌باشند. این میزان از ریسک مختص یک شرکت یا یک صنعت می‌باشد و ناشی از عوامل و پدیده‌هایی مانند اعتصابات کارگری، عملکرد مدیریت، رقابت تبلیغاتی، تغییر در سلیقه مصرف کنندگان و غیره می‌باشد. راهکار حمایت در برابر این ریسک‌ها،تنوع سازی در سبد دارایی می‌باشد. ریسک‌های غیر سیستماتیک شامل ریسک اعتباری و ریسک مدیریتی می‌باشد.

## بررسی سیاست‌های حمایتی دولت از صنعت مورد بررسی

طرح حاضر یک طرح تولیدی است و لذا به نظر نمی‌رسد که حمایت‌های خاص دولتی برای آن وجود داشته باشد. البته اجرای طرح در نقاط محروم می‌تواند مشمول برخی حمایت‌های عمومی دولتی شود که این حمایت‌ها ارتباطی به نوع طرح نداشته بلکه تابع محل انتخاب شده برای اجرای آن خواهد بود. لذا بدینوسیله می‌توان گفت از این لحاظ محدودیت خاصی برای طرح وجود ندارد.

در خصوص حمایت‌های مالی از طرح‌های تولیدی در کشورمان باید گفت که این حمایت‌ها صرفاً در سطح ارائه تسهیلات بانکی می‌باشد که این تسهیلات حالت عمومی داشته و برای کلیه طرح‌هایی که از توجیه اقتصادی مناسب برخوردار هستند پرداخت می‌شود.

## بررسی قوانین و مقررات دولتی و جهانی، مرتبط بر صنعت مورد بررسی

## بر اساس قوانین و مقررات بازرگانی کشور شرایط خاصی برای صادرات محصولات مصرفی وجود ندارد ولی جهت ورود به بازارهای جهانی باید از استانداردهای لازم برخوردار بوده و کیفیت لازم را داشته باشد تا قابلیت رقابت در بازار جهانی را داشته باشد.

## فصل سوم: توجیه پذیری فنی

## هدف از اجرای طرح

تـوجـه بـه توليد داروي بـا كيفيت و اطمينان از استمـرار آن در هر شـرايط، يكی از دغـدغـه‌هـاي واقعي دلسوزان هر كشورمحسوب مي‌گردد چرا که هر کشوری كـه داراي فرهنگی اصیل و متکی به قدرت و توانایی ملت خود باشد هميشه در معرض تهدید و يا تحريم است. در شرايط وقوع بحران نه تنها امكان حذف دارو از سبد عرضه به مردم مقدورنمي‌بـاشد، بلكه مصرف آن به صورت تصاعدي افزايش مي‌يابد. بدين لحاظ و به سبب اهميت حركت در مسيرخودکفایی و قطع وابستگی در تامین مواد مــوثـره دارويــي از اواسط دهه ۶۰ چند شركت جهت تــوليد ايــن مواد تـاسيس گرديـدنـد. پس از يك دوره كـوتاه‌مــدت از اواسط دهــه ۷۰ بــا سياست‌هاي حمايتي مناسب دولت شركت‌هــاي خصوصي متعـددي در زمينـه تـــوليد مــواد مـوثـره دارويـي بـــه ايــن جمــع پيوستند. ايـن شركت‌هـا در حـال حـاضر علاوه برتــوليد حدود ۲۴۰ قلـم از مــواد موثـره دارويــي و شيميايـي و قــريب بـه تمـام ملــزومـات مـورد نيـاز بسته‌بنـدي دارویی، بر اساس گزارشات مرکز پژ.هش های مجلس شورای اسلامی نزدیک به 25 درصـد از مـــواد مـــوثـره مـــورد نيـاز صنعت داروسازي داخلي را تاميـن می کنند، که این عدد با توجه به اهمیت این حوزه و همچنین هدف خودکفایی در این صنعت با شرایط ایده آل فاصله زیادی دارد از این رو می بایست با اقدامات مناسب و همه جانبه همچون توصیه های ذکر شده در بخش تحلیل جایگاه صنعت در سیاست های کلان اقتصادی کشور، به ارتقای این حوزه توجه ویژه شود.

## ظرفیت محصول تولیدی

طبق برآورد انجام شده ظرفیت تولید سالانه 500 تن مشخص شده است.

## روش تولید و دانش فنی

طراحی و احداث صنایع نیازمند شناخت مبانی تئوری و برخورداری از دیدگاههای تجربی و عملی متناسب با شرایط اقتصادی و فرهنگی حاکم و دانش فنی موجود جامعه، به منظور نیل به اهداف تولید می‌باشد. در بررسی‌های فنی ابتداء روشهای مختلف تولید محصول مورد مطالعه قرار می‌گیرد و پس از بررسی‌های لازم مناسب‌ترین تکنولوژی که با فرهنگ کاری و توانائیهای بالقوه صنعت تناسب داشته باشد، انتخاب می‌گردد. با انتخاب مناسب‌ترین روش تولید هر محصول می‌توان دستگاه‌ها و تجهیزات مورد نیاز را بر اساس فرآیند منتخب، انتخاب نمود.

تولید ماده موثره دارویی از مواد اولیه تا محصول نهایی مستلزم طی عملیات مختلف و معینی است که در طول سالیان متمادی تثبیت شده و مورد استفاده کشورهای مختلف است.

تکنولوژي تولید معرفی شده در این طرح مربوط به تکنولوژي مورد استفاده واحدهاي صنعتی کشورمان می باشد . لذا با بررسی هاي انجام شده نتیجه گیري شده است که اختلاف معنا داري بین این تکنولوژي و تکنولوژي مورد استفاده در سایر کشورهاي جهان وجود ندارد و آنچه که سبب ایجاد تمایز بین واحدهاي صنعتی مختلف در کشورها می گردد ، شامل موارد زیر می باشد :

- درجه کیفی ماشین آلات و تجهیزات مورد استفاده تولید

- درجه کیفی مواد اولیه مورد استفاده تولید

- توان مهندسی در مدیریت فرآیند تولید

- کنترل کیفیت محصولات تولیدي و استفاده از تجهیزات کارآمد براي تضمین آن

- جلوگیري از ورود ناخالصی ها به فرآیند تولید

- استفاده از نیروي انسانی مجرب و متخصص

از این رو با توجه به همسان بودن تکنولوژي مورد استفاده، نقاط قوت و ضعف خاصی نیز براي آن نمی توان عنوان کرد و همانطوریکه ذکر گردید توان فنی و مهندسی واحد تولید کننده و همچنین دقت و کیفیت ماشین الات مورد استفاده اصلی ترین نقش را در تولید محصول مرغوب ایفاء می نماید.

لازم به ذکر است که مطابق بررسی هاي صورت گرفته طرح فوق نیز از تکنولوژي معرفی شده در اینجا استفاده خواهد نمود .

نمودار 35-مراحل تولید موثره دارویی

## کنترل کیفیت

کنترل کیفیت که امروزه در دنیای صنعت و تکنولوژی و تمامی صنایع و حتی گستره وسیعی از خدمات بعنوان یک علم به آن نگاه می شود، از قدرتمندترین ابزارهای حصول اطمینان سطوح مدیریتی سازمان و یکی از اهرم های افزایش فروش بشمار می رود. در مقاله امروز نگاه کلی و عمومی داریم به علم کنترل کیفیت و نگاهی ریزبینانه تر به کنترل کیفیت در صنعت آلومینیوم و در پایان مطلب هم شما را با یکی از کارخانجات بزرگ بخش خصوصی در صنعت آلومینیوم آشنا می نماییم که از کنترل کیفیت بعنوان یکی از بازوهای قدرتمند در جهت توسعه محصولات و افزایش میزان رضایت مشتری استفاده می نماید.

برای ایجاد یک خط مشی و منشور استاندارد برای کنترل کیفیت محصولات بایستی چهارچوبها و زیرساخت های مناسبی برای این امر برقرار کرد و مدیر یک کارخانه نمیتواند یک روز صبح از خواب بیدار شود و تصمیم بگیرد که یک واحد کنترل کیفیت راه اندازی کندو از همان روز محصولات خود را از ایستگاه کنترل کیفی عبور دهد. در این بخش نگاهی کلی داریم به برخی ملزومات و ساختارسازی های الزامی برای برقراری یک نظام کنترل کیفیت در کارخانه ها و سازمانها

1-محصولی که تولید می شود باید دارای یک سطح حداقل از کیفیت باشد که بتوان آن را فروخت

2-باید استانداردهای مناسب برای سنجش کیفیت محصولات را داشته باشیم

3-باید از متخصصین و کارشناسان زبده و آشنا به کیفیت در مورد محصول خود استفاده نماییم

4-روش اجرایی کنترل کیفیت سازمان برای هر یک از محصولات بایستی تدوین و تائید شده باشد

5-باید انحراف از معیاری منطقی نسبت به استانداردهای از قبل تعریف‌شده، تعیین شود.

6-سطح کیفی مناسب محصول باید به‌گونه‌ای به دست بیاید که با کمترین هزینه برای ساخت آن محصول همراه باشد.

آنچه در بحث کنترل کیفیت بسیار مهم است اینکه این دو واژه مکمل یکدیگر هستند به عبارت دیگر کنترل کیفیت زمانی منتج به یک خروجی مناسب می گردد که هم ابزارهای کنترل درستی در دسترس سازمان باشد و هم بدانیم و برایمان روشن باشد کیفیت در خصوص محصول ما یعنی چه چیزی و با چه اندازه ای . به بیان ساده تر در خصوص کیفیت حتما باید استاندارد مشخص و تعریف شده ای برای سطحی از آنچه باید باشد را مشخص نماییم.

سیستم کنترل کیفیت شامل:

- سیستم تشخیص آنلاین

- بازرسی QC در سایت تولید

- بازرسی نمونهQA

- امکانات بازرسی پیشرفته

- تیم کنترل کیفیت پایدار

واحد کنترل کیفیت مسئولیت تضمین کیفیت محصولات تولیدی را از لحاظ کیفی و کمی دارد لذا طبق سیستم مدیریت کیفیت فرایند های کنترل در سه گروه بشرح زیر می باشد:

-کنترل اقلام ورودی

-بازرسی حین فرایند

-بازرسی محصول نهایی

کنترل اقلام ورودی

تمامی مواد اولیه موثر بر کیفیت محصولات نهایی در این شرکت تحت کنترل می باشند، یعنی مشخصات فنی برای هر کدام از مواد اولیه طبق استاندارد های مربوطه تعیین و در برگ مشخصات فنی (MS) به همراه حدود های کنترل و معیار پذیرش تعریف شده است و واحد بازرگانی خرید مواد اولیه را از لیست تامین کنندگاه مجاز بر اساس همان روش اجرایی انجام وپس از بازرسی و انجام آزمایشات لازم در آزمایشگاه به تایید واحد کنترل کیفیت می رسد. مواد اولیه تایید شده در انبار می تواند به عنوان مواد اولیه مصرفی در واحد تولید باشد.

بازرسی حین فرآیند

طبق روش اجرایی کنترل کیفیت ایستگاه های کنترل در بخش تولید برای هر کدام از دستگاه ها که یک فرایند از تولید تعریف می شود تعیین شده است و پارامتر های کنترل نیز به همراه تعداد نمونه برداری و معیار های پذیرش تعیین و در فرم های روزانه کنترل کیفیت ثبت می شود در صورت مطابقت مقادیر ارزیابی هر قرقره از محصولات و با تایید آن توسط بازرس خط اجازه استفاده در فرایند بعدی صادر می شود نتایج ثبت شده روزانه واحد کنترل کیفیت در بهبود مستمر سیستم مدیریت کیفیت ودر تجزیه و تحلیل های آماری بصورت ماهانه، سالانه برای ایجاد فرصت های بهبود مورد استفاده قرار می گیرد.

بازرسی محصول نهایی

از هر یک از محصولات نهایی خروجی از تولید بصورت تصادفی یک نمونه تهیه وجهت انجام آزمون های نمونه ای به آزمایشگاه کنترل کیفیت ارسال می گردد.

## محیط زیست

مطابق مقررات و ضوابط استقرار واحدهای تولیدی ، صنعتی ومعدنی (موضوع ماده 11 قانون هوای پاک) مصوب شهریور 1397 احداث کارخانه تولید مواد اولیه داروسازی جزو رده چهارم گروه صنایع دارویی و بهداشتی ردیف 84004 میباشد حداقل فواصل مجاز برای استقرار در جدول زیر آمده است.

جدول 28-  حداقل فواصل مجاز برای استقرار واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی

| ردیف | فاصله از مراکز و مناطق مختلف (متر) |  | رده 1 | رده 2 | رده 3 | رده 4 | رده 5 | رده 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | سکونت گاه ها | مرکز استان(آخرین محدوده سکونت گاه) | - | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 |
| 2 |  | شهر | - | 250 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 |
| 3 |  | روستا | - | 150 | 300 | 600 | 800 | 1200 |
| 4 | سایر مراکز جمعیتی | مراکز درمانی و آموزشی | - | 100 | 250 | 500 | 750 | 1000 |
| 5 |  | مراکز نظامی و ندامتگاه ها | - | - | با اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح |  |  |  |
| 6 | پارک ملی، تالاب، خور، مصب، دریاچه، اثر طبیعی ملی |  | - | 150 | 300 | 750 | 1000 | 1500 |
| 7 | پناهگاه حیات وحش- منطقه حفاظت شده |  | - | 100 | 150 | 300 | 750 | 1000 |
| 8 | رودخانه ها(اعم از دائمی و فصلی) |  | 150 | 150 | 200 | 250 | 500 | 750 |
| 9 | چاه های آب شرب و قنوات دایر |  | رعایت حرائم قانونی |  |  |  |  |  |
| 10 | باغات مثمر(صرفاً برای صنایع کانی غیر فلزی و شیمیایی) |  | - | - | - | 150 | 250 | 500 |

*واحدهای رده 7 برابر قوانین ومقررات، مشمول انجام مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی و ملزم به رعایت ضوابط و مقررات حاکم بر رده 6 نیز می باشند.

## پیش بینی تولید

جدول 29- برنامه سالیانه تولید و فروش در ظرفیت کامل

| سال | سال بهره برداری 1402 | سال 1403 | سال 1404 | سال 1405 | سال 1406 | سال 1407 | ظرفيت اسمي | واحد سنجش |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| تعداد ماههاي فعاليت | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |  |  |
| درصد استفاده از ظرفيت اسمي | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 100% |  |  |
| درصد استفاده از ظرفيت عملي | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 100% |  |  |
| ميزان توليدات | 300,000 | 350,000 | 400,000 | 450,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 |  |
| ماده موثره ACETAMINOPHEN | 60,000 | 70,000 | 80,000 | 90,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | کیلوگرم |
| ماده موثره METFORMIN | 60,000 | 70,000 | 80,000 | 90,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | کیلوگرم |
| ماده موثره IBUPROFEN | 24,000 | 28,000 | 32,000 | 36,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | کیلوگرم |
| ماده موثره CIPROFLOXACIN | 24,000 | 28,000 | 32,000 | 36,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | کیلوگرم |
| ماده موثره AMOXICILLIN | 24,000 | 28,000 | 32,000 | 36,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | کیلوگرم |
| ماده موثره LOSARTAN POTASSIUM | 24,000 | 28,000 | 32,000 | 36,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | کیلوگرم |
| ماده موثره AZITHROMYCIN | 24,000 | 28,000 | 32,000 | 36,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | کیلوگرم |
| ماده موثره SERTRALINE | 24,000 | 28,000 | 32,000 | 36,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | کیلوگرم |
| ماده موثره CEFIXIME | 12,000 | 14,000 | 16,000 | 18,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | کیلوگرم |
| ماده موثره PANTOPRAZOLE | 12,000 | 14,000 | 16,000 | 18,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | کیلوگرم |
| سایر مواد موثره | 12,000 | 14,000 | 16,000 | 18,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | کیلوگرم |

## فصل چهارم: مطالعات مالی و اقتصادی

در این بخش بررسی‌های پارامترهای مهم اقتصادی کارخانه تولید مواد موثره دارویی با ظرفیت 500 تن در سال نظیر؛ برآورد هزینه‌های ثابت و در گردش مورد نیاز واحد، نقطه سر به سر، سرانه سرمایه‌گذاری و ... انجام می‌گیرد. برای این منظور ابتدا برنامه سالیانه تولید واحد مورد نظر، براساس مشخصات فنی، برآورده می‌شود که درجدول زیر ارایه شده است. لازم به ذکر است به منظور تجزیه و تحلیل فرآیندهای مالی دو روش قابل انتخاب و انجام می باشد که عبارتند از:

الف) روش حذف اثرات تورم با تبدیل فرآیند مالی متورم به فرآیند مالی واقعی

ب) روش تجزیه و تحلیل پروژه با فرآیند مالی متورم شده

در روش اول اثر تورم را بر هزینه‌ها و درآمدها نادیده گرفته و فرآیند مالی را براساس ثابت ماندن هزینه‌ها و درآمدها در طول عمر طرح بررسی می‌نمایند، اما در روش دوم هزینه‌ها و درآمدها با یک نرخ در هر سال افزایش می‌یابند. در این فصل که هدف نهائی ارائه فرآیند مالی طرح می‌باشد از روش اول استفاده شده است. علت انتخاب این روش بخاطر قوانین بانکی و استفاده از تسهیلات بانکی می‌باشد. در بررسی آنالیز حساسیت طرح، اثرات تورم روی طرح در نظر گرفته شده است.

## هزینه های سرمایه گذاری طرح

به طور کلی در دو مرحله اجرای طرح و بهره برداری از طرح، سرمایه‌گذاری صورت می‌گیـرد. سرمایه موردنیـاز در دوران اجرای طرح، سرمایه ثابت و سرمایه مورد نیاز در دوران بهره برداری از طریق سرمایه در گردش تأمین می‌شود. دارایی‌های ثابت در مرحله اجرای طرح خریداری و طی دوارن بهره‌برداری مورد استفاده قرار می‌گیرند. عوامل دارایی ثابت را مـی‌تـوان بـه صورت‌های مختلف دسته‌بندی نمود از جمله :

الف- از نظر استهلاک ب- از نظر عینیت فیزیکی ج- دارایی‌های خارج از طرح

## زمین

برای محاسبه هزینه‌های تهیه زمین و ساختمان‌های مورد نیاز این واحد، لازم است اندازه بناهای مورد نیاز از قبیل؛ سالن تولید، انبارها، ساختمان‌های اداری، محوطه، پارکینگ و ... برآورد شود. سپس مقدار زمین مورد نیاز برای احداث بناها با در نظر گرفتن توسعه طرح در آینده، محاسبه شود. درجداول زیر مقدار زمین و انواع بناهای مورد نیاز، برآورد و هزینه‌های آن‌ها محاسبه شده است.

زمین طرح به مساحت 20.000 مترمربع پیش بینی شده است.

جدول 30-هزینه‌های زمین

| رديف | شرح | مساحت (متر مربع) | بهاي واحد (ريال) | موجود (هزار ریال) | مورد نياز (هزار ریال) | جمع کل (هزار ریال) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | زمین پروژه | 20,000 | 3,000,000 | 0 | 60,000,000 | 60,000,000 |
| جـــــــــــــمع |  | 20,000 | --- | 0 | 60,000,000 | 60,000,000 |

## محوطه سازی و ساختمان

جدول 31- محوطه سازی

| رديف | شرح | متراژ مورد نظر |  | واحد | هزينه واحد (هزار ريال) | هزينه كل (هزار ريال) |  | جمع کل (هزار ريال) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | انجام شده | مورد نياز |  |  | انجام شده | مورد نياز |  |
| 1 | تسطیح و خاکبرداری و خاکریزی | 0 | 20,000 | مترمربع | 85 | 0 | 1,700,000 | 1,700,000 |
| 2 | دیوارکشی و حصارکشی | 0 | 590 | مترطول | 6,800 | 0 | 4,012,000 | 4,012,000 |
| 3 | محوطه سازی (شامل خاکبرداری، زهکشی، کفسازی، فضای سبز، پیاده رو، آسفالت و ...) | 0 | 2,000 | مترمربع | 4,100 | 0 | 8,200,000 | 8,200,000 |
| 4 | پایه روشنایی محوطه | 0 | 120 | اصله | 8,500 | 0 | 1,020,000 | 1,020,000 |
| 5 | درب ورودی | 0 | 1 | عدد | 145,000 | 0 | 145,000 | 145,000 |
| جــــــــــــــمع کل |  |  |  |  |  | 0 | 15,077,000 | 15,077,000 |

## ساختمان

اختصاص فضای مناسب و کافی جهت امور تولید و تأسیسات کارخانه از نظر سهولت در امر تردد کارکنان و جابه‌جایی مواد اولیه و محصولات حایز اهمیت است. مساحت مربوط به هر یک از قسمت‌های واحد تولیدی اعم از سالن تولید، انبارها، تأسیسات، آزمایشگاه و غیره در این بخش برآورد می‌گردد.

## ساختمان های اصلی تولید

در این بخش مطابق فرآیند تولید و جانمایی پیشنهادی چیده شده و با در نظر گرفتن فضای لازم برای اپراتورها و نیز فضای مربوط به حمل و نقل مواد و محصول و نیز مسایل ایمنی، مساحت مورد نیاز برای خط تولید به متراژ 5000 مترمربع می‌باشد. این مساحت بر پایه ابعاد ماشین آلات و چیدمان آن‌ها، 10 درصد فضای اضافه برای پرسنل، 15 درصد برای راهروها، و در نظر گرفتن 10-15 درصد فضای اضافی برای انبارهای موقت مواد اولیه و محصولات در نظر گرفته شده است. سازه اصلی ساختمان‌ها اسكلت سوله - ارتفاع كناري 6 متر عرض 20 متر - ديوارآجري با سيمانكاري داخل و نماسازي خارج - كف سازی – پوشش سقف با  ساندویج پانل نصب درب و برق كشي خواهد بود.

## انبارها

علیرغم حرکتهای اخیر صنایع به سوی کاهش موجودی انبار، انبارها به عنوان یکی از ارکان مهم کارخانجـات محسوب میشوند و در اکثر قریب به اتفاق واحدها غیرقابل حذف هستند. لذا درکشورهای درحـال توسـعه از جمله ایران که وضعیت بازارهای فروش مـواد و محـصولات دارای نوسـانات نـسبتاً زیـادی مـی باشـد، بـرای جلوگیری از وقفه های تولید، لازم است که انبارهای مناسبی در واحد پـیش بینـی شـود. درصـنایع کوچـک و متوسط انبارها تنوع زیادی ندارند، زیرا با توجه به حجم نسبتاً کم مـواد و محـصولات، معمـولاً دو انبـار مـواد اولیه و محصول تکافوی نیازهای واحد را مینماید. در بعضی واحدها با توجه به حجم کار ممکـن اسـت انبـار قطعات نیز پش بینی شود و یا اینکه کلیه وظایف این بخشها به یک انبار کلی محول شود. صرف نظر از آن که انبارها مجزا یا تلفیق شده باشند، وظایف هر انبار مشخص شده و مسئول انبار (یا مسئول هر انبار) درمحدوده وظایف تعیین شده عمل میکند. به طور معمول وظایف زیر به انبار مواد اولیه محول میشود

1- انبارکردن مواد خام که در انتظار ورود به جریان تولید هستند.

2- انبارکردن قطعات خریداری شده که در انتظار ورود به جریان تولید هستند.

3- انبارکردن لوازم یدکی و دیگر قطعات مورد استفاده.

وظایف دیگری نیز از قبیل صورت برداری و گزارش وضعیت موجودیها به منظور تهیه گزارشات مالی شـرکت و همچنین سفارش خرید مواد اولیه و قطعات مورد نیاز نیز به ایـن بخـش محـول مـی گـردد. طراحـی انبـار محصول با توجه به تنوع کمتر اقلام انبار شده نسبت به انبار مواد راحت تر می باشد ولی با توجه به وظایف ایـن بخش مثل تحویل گرفتن و مراقبت از کالای ساخته شده، بسته بندی و ارسال محصولات و تهیـه گزارشـات و اسناد لازم در مورد ورود و خروج اقلام، اهمیت این بخش نیز کاملاً مشهود است. لذا طراحی انبارها باید به گونهای باشد که علاوه بر تأمین فضای کافی برای موارد فوق از هدر رفـتن سـرمایه برای احداث انبار و نگهداری موجودی جلوگیری شود. با توجه بـه مـوارد فـوق و دوره هـای سـفارش انبارهـا، محاسبات طراحی انبارهای این واحد در ادامه بیان میگردد. لازم به ذکر است که برای انبارها قفسه بندی پالت راک پیشنهاد می گردد. این قفسه بندی برای بارهایی است که با پالت نگهداری و توسط لیفتراک جابه جا می شوند و برای انبارهای مواد و کالا، سالن های تولید و سردخانه ها مناسب است. طراحی و نصب تا چند طبقه و بارگذاری متناسب با ارتفاع سالن، قابلیت اتصال پیچ و مهره ای اجزاء قاب به یکدیگر و تنوع در ابعاد و تحمل بار از ویژگیهای آن می باشد.

## انبار مواد اولیه

به منظور ذخیره مواد اولیه مورد نیاز طرح، لازم است تا با توجه به میزان مصرف سالیانه، دوره سفارش گذاری و انبارداری هر یک از مواد اولیه و نحوه قرار دادن آنها در انبار، مساحت انبارش هر یک از آنها محاسبه گردد . این فضا با توجه به نوع ماده و شرایط نگهداری آن می تواند در فضای مسقف و یا در فضای باز صورت پـذیرد . بنابراین پس از بررسی هر یک از موارد فوق، با توجه به فضای لازم جهت راهروها، مانور و گسترش آتی انبار، جمع بدست آمده از مساحتهای انبارش تمـامی مـواد اولیـه، در ضـریب مـانوری ضـرب و سپس در انتهای جدول مساحت انبار مواد اولیه محاسبه گردیده است.

## انبار محصول

فضای مورد نیاز انبار محصول در جدول زیر برآورد شده اسـت. در ایـن جـدول پـس از محاسـبه فـضای خالص انبار مورد نیاز، با اعمال ضریبی به منظور در نظر گرفتن فضای مانور مورد نیاز داخل انبـار و گـسترش آتی، مساحت مورد نیاز انبار محصول محاسبه شده است.

## ساختمان های اداری، رفاهی و خدماتی

در بخشهای قبل فضای مورد نیاز برای بخشهای تولیدی و بخشهای سرویس دهنده بـه تولیـد (مثـل انبارهـا، تأسیسات، تعمیرگاه و ...) مورد توجه قرارگرفت. از آنجائی که سرویسهای دیگرکارخانه مثل بخشهای اداری، رفاهی و خدماتی نیز در ایفای وظایف واحد، نقش عمده ای دارند، لازم است فضای مورد نیاز این بخـشها نیـز به طریق مناسبی برآورد شود. بخشهای اداری به منظورهای مختلف مثـل اداره کارخانـه، ارائـه سـرویس بـه کارکنان، ارائه سرویس به مشتریان و طرفهای قـرارداد تـأمین مـواد و ... درکارخانـه هـا احـداث مـیشـوند. درصنایع ساختمانهای اداری متمرکز و معمولاً در معرض دید یعنی درقسمت جلوی اولین سـاختمان بعـد از در ورودی کارخانه میباشند. سایر سرویسها نیز در محلی مناسب که دسترسـی اسـتفاده کننـدگان را میـسر سازد مستقر میشوند.

در محاسبه مساحت مورد نیاز بخشهای اداری، برای اتاق مدیر واحد 20 مترمربـع، بـه ازای هـر مهنـدس 15 مترمربع و به ازای هر کارمند اداری 10 مترمربع تخصیص یافته است. همچنـین بـرای سـاختمان نگهبـانی و سرایداری 40 مترمربع منظور میگردد. محاسبه مساحت بخشهای دیگر و جمـع بنـدی محاسـبات فـوق بـر اساس تعداد پرسنل تولیدی و غیرتولیدی واحد در جدول مربوطه درج گردیده است.

جدول 32- ساختمان سازی

| رديف | شرح | مشخصات |  | مساحت (مترمربع) |  | واحد | هزينه واحد (هزار ريال) |  |  |  | هزينه كل (هزار ريال) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | انجام شده | مورد نياز |  | انجام شده |  | مورد نياز |  | انجام شده |  | مورد نياز |  | جمع |
| 1 | سالن های تولید | اسكلت سوله - ارتفاع كناري 6 متر عرض 15متر - ديوارآجري با سيمانكاري داخل و نماسازي خارج - كف سازی – پوشش سقف با ساندویج پانل نصب درب و برق كشي، کاشی کاری و رعایت ضوابط بهداشتی و ایمنی |  | 0 | 3,500 | مترمربع | 0 |  | 55,000 |  | 0 |  | 192,500,000 |  | 192,500,000 |
| 2 | انبار ها | اسكلت سوله - ارتفاع كناري 6 متر عرض 20 متر - ديوارآجري با سيمانكاري داخل و نماسازي خارج - كف سازی – پوشش سقف با ساندویج پانل نصب درب و برق كشي، کاشی کاری |  | 0 | 4,500 | مترمربع | 0 |  | 55,000 |  | 0 |  | 247,500,000 |  | 247,500,000 |
| 3 | ساختمان اداری | اسكلت فلزي یا بتنی با شناژبندی، دیوارهای جانبی- نصب درب و پنجره ، كف سازی و نماسازي با امکانات کامل |  | 0 | 350 | مترمربع | 0 |  | 60,000 |  | 0 |  | 21,000,000 |  | 21,000,000 |
| 4 | ساختمان رفاهی | اسكلت فلزي یا بتنی با شناژبندی، دیوارهای جانبی- نصب درب و پنجره ، كف سازی و نماسازي با امکانات کامل |  | 0 | 600 | مترمربع | 0 |  | 60,000 |  | 0 |  | 36,000,000 |  | 36,000,000 |
| 5 | سرایداری | اسكلت فلزي یا بتنی با شناژبندی، دیوارهای جانبی- نصب درب و پنجره ، كف سازی و نماسازي با امکانات کامل |  | 0 | 90 | مترمربع | 0 |  | 55,000 |  | 0 |  | 4,950,000 |  | 4,950,000 |
| 6 | تاسیسات | اسکلت فلزی یا بتن با شناژبندی و دیوارکشی |  | 0 | 96 | مترمربع |  |  | 30,000 |  | 0 |  | 2,880,000 |  | 2,880,000 |
| جـــــــــــــــمع |  |  |  | 0 | 9,136 |  |  | --- |  | 0 |  | 504,830,000 |  | 504,830,000 |  |

## ماشین آلات

عمده‌ترین بخش یک طرح تولیدی، انتخاب ماشین آلات با توجه به نوع صنعت و خصوصیات آن، فناوری ساخت، ظرفیت تولیـد و خریـد و نصب و راه‌اندازی آن‌ها می‌باشد. به طور معمول خرید ماشین‌آلات از طریق اخذ پیشنهاد قیمت همراه با بررسی دقیق مـوارد فنـی و ساخت انجام می‌شود.

مطابق فرآیند تولید ارایه شده در بخش پیشین ماشین‌آلات تولیدی مورد نیاز تولید محصولات شرکت در جدول 33 ارایه شده است.

جدول 33- جمع بندی هزینه تجهیزات و ماشین آلات

| رديف | شرح | تعداد |  | واحد | هزينه واحد (یورو) | هزينه واحد (هزار ریال) | هزينه كل (هزار ريال) |  | جمع (هزار ریال) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | انجام شده | مورد نياز |  |  |  | انجام شده | مورد نياز |  |
| 1 | راکتورها و متعلقات | 0 | 1 | سری | 0.00 | 1,450,000,000 | 0 | 1,450,000,000 | 1,450,000,000 |
| 2 | مخازن | 0 | 14 | عدد | 0.00 | 595,000 | 0 | 8,330,000 | 8,330,000 |
| 3 | سانتریفیوژ | 0 | 4 | عدد | 0.00 | 77,000,000 | 0 | 308,000,000 | 308,000,000 |
| 4 | گرانولاتور | 0 | 2 | عدد | 0.00 | 18,500,000 | 0 | 37,000,000 | 37,000,000 |
| 5 | خشک کن | 0 | 1 | عدد | 0.00 | 126,000,000 | 0 | 126,000,000 | 126,000,000 |
| 6 | سردکن | 0 | 1 | عدد | 0.00 | 64,000,000 | 0 | 64,000,000 | 64,000,000 |
| 7 | تجهیزات بسته بندی | 0 | 1 | عدد | 0.00 | 17,000,000 | 0 | 17,000,000 | 17,000,000 |
| 8 | کمپرسور | 0 | 4 | عدد | 0.00 | 3,600,000 | 0 | 14,400,000 | 14,400,000 |
| 9 | تجهیزات تولید آب سبک | 0 | 1 | عدد | 0.00 | 19,000,000 | 0 | 19,000,000 | 19,000,000 |
| 10 | مجموعه پمپ ها و خطوط انتقال | 0 | 1 | سری | 0.00 | 37,000,000 | 0 | 37,000,000 | 37,000,000 |
| 11 | G3540 – Agilent 8890 series GC custom for Analyzer ASTM D2163 GC Consists of : • Pneumatics Control Module • 10-port Valve – Gas Sampling • 6-port Valve – Column Isolation • Install Kit for GCs • Automation for 2 valves • DP Burner 8890 Mounting Plate • Analog Input Board for 7890 GC • SP1 8890-0150 x 2 (25ul sample loop) • SP1 8890-0358 x 2 (unheated 6- port Valve) • SP1 8890-0530 (single heated valve box for 4 valve) • SP1 8890-0999 special plumbing for tubing • G3540-112 Capillary S/SL inlet with Epc • G3540-860 Interface a GSV or LSV to S/Sl inlet • G3545-220 TCD x 2 (left Side) • G3540-700 4-port Valve – on/off Gas Sampling Valve • G3540-701 6-port Valve – Gas Sampling Valve Summary of Columns : CP-Molsieve 5A with Backflush, CP-poraPLOT U with Backflush, Alumina oxide with Backflush, CP-Sil 5 CB Key Features and Benefits Approximately a 15 minute analysis time. • Analyzer can be configured dual train to double the sample throughput. • Analyzer can be configured for both liquid and gas sample analysis. • The backflush peak can be tailored to specific samples (e.g. C6+ or C8+ backflush composite peaks). • Gas chromatograph can be configured to contain additional applications. Includes the Following additional items: 1 x Checkout Gas Standard P/N: 5190-0432 CD-ROM containing Chemstation method, Checkout data and user manuals | 0 | 2 | سری | 148.82 | 95,245 | 0 | 190,490 | 190,490 |
| 11 | ATOMIC ABSORPTION SPECTROMETER MGA-1000 with autosampler Spectral range 185 – 900 nm Furnace heating rate up up to 4500 K/sec Argon flow rate (high purity argon) < 1 l/min Maximum temperature of the furnace atomizer 3000 °C Tube lifetime 800 heating cycles Size 800x475x310 mm Weight 50 kg Including accessories and services for ATOMIC ABSORPTION SPECTROMETER MGA-1000: - RGP-915 hydride generation system - 13 hollow cathode lamps (HLC) for Hg, Cr, Mn, Ni, V, Fe, Co, Mo, Cu, Pb, Al, Cd, Zn (Mn and Ni lamps are required for calibration). - High-frequency lamp (Ar) - Set of CRMs - 14 pcs - Graphite PE cells with pyro-coating (for high- temperature measurements) (10pcs per pack) - 2 pcs - Graphite cell without pyrocoating (for RGP-915) - Reagent modifier for RGP-915 - Personal computer (Intel i5 or better) with laser printer - Logistics to client laboratory - Installation and training performed by Lumex employee Warranty 2 years. Service 10 years. |  | 2 | سری | 41,879 | 26,802,637 | 0 | 53,605,274 | 53,605,274 |
| 12 | UV/Visible spectrophotometer, M4 Display 5" colour touch screen Wavelength range 190 - 1100 nm Spectral bandwidth 2 nm Light source Flashing xenon lamp W×D×H 456×360×185 mm Weight 10,5 kg Supplied with a user manual, 10 mm quartz cuvette, 10 mm glass cuvette, fuse, power cable and dust cover 634-1087 |  | 1 | سری | 3,564 | 1,140,525 | 0 | 1,140,525 | 1,140,525 |
| 13 | MS Semi-Micro Balance MS105 For Higher Accuracy Needs. Semi-micro balance for weighing smallest samples: 120 g capacity, 0.01 mg readability, high resolution weighing cell, FACT, ergonomic doors, pipette- check application Material Number(s) 11142056 |  | 1 | سری | 7,135 | 2,283,274 | 0 | 2,283,274 | 2,283,274 |
| 14 | Precision Balance ME203 30029086 |  | 1 | سری | 1,994 | 638,179 | 0 | 638,179 | 638,179 |
| 15 | Water-purification system R10 UV Supply: feed water Efficiency: 10 l/h Water delivery rate: 1-2 l/min Conductivity <0,055 μS/cm Na+, SO42-, Cl-, Br-, N02-, N03-, P043- < 0.5 ppb Fe, Zn, Cu, Cr, Mn < 0.1 ppb TOC < 30ppb TOC < 5ppb* Bacteria < 1cfu/ml Particles > 0,2μm < 1/ml Endotoxins < 0,001 EU/ml* RNases < 0,01 ng/ml* DNases < 4 pg/μl* Standard: purified water fits the standards of PN- EN ISO 3696:1999 for first, second and third purity class, microbiologically and physicochemically matches the FP IX standard for purified production water. Intended for: instrumental analyses AAS, ICP/MS, IC, ICP/MS, IC, HPLC*, GC*, bacteria cultures*, biochemical analyses*, molecular biology**. * device equipped with a UV lamp, a microfiltration capsule 0,2μm 10DR-TOC-UV Includes: - Tank 10 dm3 for III class, ZC-0010 - Module UV 185/254 nm HLP, W-UV-01-HLP - Microfiltration 0,2um 150cm2 PES (complete with tap), W-SP-20-1 |  | 1 | سری | 4,995 | 1,598,282 | 0 | 1,598,282 | 1,598,282 |
| 16 | Titrator, Karl Fischer, volumetric, V10S V10S titrator is supplied with titration cell, 5 ml burette, DM143-SC electrode, cable and magnetic stirrer. The V10S model has a magnetic stirrer built into the housing and standard delivery also includes the magnetic stir bar. 30267116 |  | 2 | سری | 11,042 | 7,067,002 | 0 | 14,134,003 | 14,134,003 |
| 17 | Analytical balance ABT The premium model with single-cell weighing system ABT 220-4NM | 0 | 2 | سری | 1,870 | 1,196,915 | 0 | 2,393,830 | 2,393,830 |
| 18 | Titrator, potentiometric, G10S This compact titrator is ideal for fast and precise potentiometric titrations. With its easy-to-use interface and space saving design, it is the optimal choice for daily routine analysis. Ordering information: G10S titrator is supplied with titration stand, compact stirrer, DGi115-SC electrode, cable and 20 ml burette. 30267117 | 0 | 1 | سری | 12,968 | 4,149,808 | 0 | 4,149,808 | 4,149,808 |
| 19 | DV1010 Interchangeable burette 10 mL 51107501 | 0 | 1 | سری | 1,376 | 440,221 | 0 | 440,221 | 440,221 |
| 20 | Melting point apparatus, M-560 Range (°C) Ambient +10...400 °C Resolution (°C) 0,1 Accuracy (°C) Melting point: ±0,3 °C (at 0,5 °C/min up to 250 °C); ±0,5 °C (at 0,5 °C/min; 250 - 400 °C) Boiling point: ±0,5 °C (at 1,0 °C/min up to 400 °C) Power supply 100/240 V 50 - 60 Hz W×D×H (mm) 190×370×200 Weight (kg) 4,5 051999 | 0 | 1 | سری | 7,934 | 2,538,906 | 0 | 2,538,906 | 2,538,906 |
| 21 | FiveEasy Plus FP20-standard-kit bentop meter incl. LE438 IP67 3-in-1 plastic electrode 30266628 | 0 | 2 | سری | 951 | 608,659 | 0 | 1,217,318 | 1,217,318 |
| 22 | Refractometer Easy Brix Material Number(s): 30468673 | 0 | 1 | سری | 9,714 | 3,108,541 | 0 | 3,108,541 | 3,108,541 |
| 23 | Polarimeter P 3000 automatic, meas.range: +/-90° 100-240 V, 50/60 Hz, RS-232 P3000 | 0 | 1 | سری | 11,221 | 3,590,813 | 0 | 3,590,813 | 3,590,813 |
| 24 | FiveEasy F30-Standard kit conductivity meter incl. LE703 conductivity electrode 30266943 | 0 | 1 | سری | 1,158 | 370,694 | 0 | 370,694 | 370,694 |
| 25 | HPLC Agilent 1260 infinity II UV with autosampler TCC Quaternary Pump HP-5 Column | 0 | 1 | سری | 84,000 | 26,880,000 | 0 | 26,880,000 | 26,880,000 |
| 26 | Universal cabinet UN55 +20...+300°C, 53 ltr. natural air circulation UN55 | 0 | 2 | سری | 1,526 | 976,346 | 0 | 1,952,691 | 1,952,691 |
| 27 | Compact Muffle furnaces LE 6/11/R7 volume 6 L, 1,8 kW, with controller R7, 230 volt LE062K17N1 | 0 | 2 | سری | 2,537 | 1,623,994 | 0 | 3,247,987 | 3,247,987 |
| 28 | Graduated pipette 1 ml:0,01 ml AR glass, KB, BLAUBRAND, cl. AS 27722 | 0 | 5 | سری | 6 | 9,344 | 0 | 46,720 | 46,720 |
| 29 | Graduated pipette 2 ml:0,02 ml AR glass, KB, BLAUBRAND, cl. AS 27725 | 0 | 5 | سری | 6 | 9,344 | 0 | 46,720 | 46,720 |
| 30 | Graduated pipette 5 ml:0,05 ml AR glass, KB, BLAUBRAND, cl. AS 27727 | 0 | 5 | سری | 7 | 10,768 | 0 | 53,840 | 53,840 |
| 31 | Graduated pipette 10 ml:0,1 ml AR glass, KB, BLAUBRAND, cl. AS 27729 | 0 | 5 | سری | 7 | 10,768 | 0 | 53,840 | 53,840 |
| 32 | Erlenmeyer flasks,DURAN®,narrow neck,cap. 300 ml Erlenmeyer flasks, narrow 212163905 | 0 | 1 | سری | 67 | 21,536 | 0 | 21,536 | 21,536 |
| 33 | Erlenmeyer flasks,DURAN®,narrow neck,cap. 500 ml Erlenmeyer flasks, narrow 212164404 | 0 | 1 | سری | 78 | 24,880 | 0 | 24,880 | 24,880 |
| 34 | Erlenmeyer-Flasks with Conical Joint, Cap. ml 100 Socket NS 29/32 9012013 | 0 | 5 | سری | 9 | 15,024 | 0 | 75,120 | 75,120 |
| 35 | Erlenmeyer-Flasks with Conical Joint, Cap. ml 250 Socket NS 29/32 9012014 | 0 | 5 | سری | 11 | 17,008 | 0 | 85,040 | 85,040 |
| 36 | Beakers,DURAN®,low form,cap. 25 ml with graduation and spout pack of 10 211061406 | 0 | 1 | سری | 53 | 16,890 | 0 | 16,890 | 16,890 |
| 37 | Beakers,DURAN®,low form,cap. 50 ml with graduation and spout pack of 10 211061706 | 0 | 1 | سری | 50 | 16,150 | 0 | 16,150 | 16,150 |
| 38 | Beakers,DURAN®,low form,cap. 100 ml with graduation and spout pack of 10 211062402 | 0 | 1 | سری | 50 | 16,038 | 0 | 16,038 | 16,038 |
| 39 | Beakers,DURAN®,low form,cap. 150 ml with graduation and spou pack of 10 211062908 | 0 | 1 | سری | 53 | 16,890 | 0 | 16,890 | 16,890 |
| 40 | Burettes, class B, with lateral stopcock with ST- glass-plug, 10 ml, clear 3000104 | 0 | 5 | سری | 70 | 111,648 | 0 | 558,240 | 558,240 |
| 41 | Burettes, with lateral stopcock, with solid ST-glass- plug, 25 ml, clear-glass 3000254 | 0 | 5 | سری | 70 | 111,648 | 0 | 558,240 | 558,240 |
| 42 | Burettes, class B, with lateral stopcock with solid ST-glass-plug, 50 ml 3000504 | 0 | 5 | سری | 70 | 111,648 | 0 | 558,240 | 558,240 |
| 43 | Burettes, class B, with lateral stopcock with solid ST-glass-plug, 100 ml, clear glass Pack = 2 pcs. 3000904 | 0 | 5 | سری | 73 | 117,088 | 0 | 585,440 | 585,440 |
| 44 | Erlenmeyer-Flasks with Conical Joint, Cap. ml 100 Socket NS 29/32 9012013 | 0 | 5 | سری | 9 | 15,024 | 0 | 75,120 | 75,120 |
| 45 | Erlenmeyer-Flasks with Conical Joint, Cap. ml 250 Socket NS 29/32 9012014 | 0 | 5 | سری | 1 | 1,008 | 0 | 5,040 | 5,040 |
| 46 | Erlenmeyer flasks,DURAN®,narrow neck,cap. 500 ml Erlenmeyer flasks, narrow 212164404 | 0 | 1 | سری | 78 | 24,880 | 0 | 24,880 | 24,880 |
| 47 | Measuring cylinder 10 ml, h.F. BLAUBRAND®, cl.A, USP, conformity certified, Borosilicate 3.3 32808 | 0 | 10 | سری | 13 | 40,224 | 0 | 402,240 | 402,240 |
| 48 | Measuring cylinder 25 ml, h.F. BLAUBRAND®, cl.A, USP, conformity certified, Borosilicate 3.3 32820 | 0 | 10 | سری | 13 | 41,952 | 0 | 419,520 | 419,520 |
| 49 | Measuring cylinder 50 ml, h.F. BLAUBRAND®, cl.A, USP, conformity certified, Borosilicate 3.3 32828 | 0 | 10 | سری | 14 | 44,992 | 0 | 449,920 | 449,920 |
| 50 | Graduated pipette 1:0.1 ml, 360 mm length class AS, main point ring 1100135 | 0 | 5 | سری | 8 | 12,752 | 0 | 63,760 | 63,760 |
| 51 | Graduated pipette 2:0.1 ml, 360 mm length class AS, main point ring 1100142 | 0 | 5 | سری | 8 | 12,752 | 0 | 63,760 | 63,760 |
| 52 | Graduated pipette 5:0.1 ml, 360 mm length class AS, main point ring 1100154 | 0 | 5 | سری | 9 | 13,888 | 0 | 69,440 | 69,440 |
| 53 | Graduated pipettes, 10:0.1ml clear glass, brown graduated 1000160 | 0 | 5 | سری | 7 | 10,768 | 0 | 53,840 | 53,840 |
| 54 | Volumetric pipette 1 ml, class AS AR-clear soda glass, brown graduated, conformity-certified 1340133 | 0 | 5 | سری | 6 | 9,968 | 0 | 49,840 | 49,840 |
| 55 | Volumetric pipette 2 ml, class AS AR-clear soda glass, brown graduated, conformity-certified 1340140 | 0 | 5 | سری | 6 | 9,968 | 0 | 49,840 | 49,840 |
| 56 | Volumetric pipette 5 ml, class AS AR-clear soda glass, brown graduated, conformity-certified 1340155 | 0 | 5 | سری | 7 | 11,680 | 0 | 58,400 | 58,400 |
| 57 | Volumetric pipette 10 ml, class AS AR-clear soda glass, brown graduated 1340160 | 0 | 5 | سری | 8 | 13,088 | 0 | 65,440 | 65,440 |
| 58 | Volumetric flask 5 ml, clear glass, cl.A, NS 10/19, PP stopper blue scale, batch certified 013.01.005 | 0 | 5 | سری | 7 | 11,904 | 0 | 59,520 | 59,520 |
| 59 | Volumetric flask 10 ml, clear glass, cl.A, NS 10/19, PP stopper blue scale 013.01.010 | 0 | 5 | سری | 8 | 12,192 | 0 | 60,960 | 60,960 |
| 60 | Volumetric flask 20 ml, clear glass, cl.A, NS 10/19, PP stopper blue scale 013.01.020 | 0 | 5 | سری | 8 | 12,560 | 0 | 62,800 | 62,800 |
| 61 | Volumetric flask 25 ml, clear glass, cl.A, NS 12/21, PP stopper blue scale 013.01.026 | 0 | 5 | سری | 8 | 13,152 | 0 | 65,760 | 65,760 |
| 62 | Volumetric flask 50 ml, clear glass, cl.A, NS 14/23, PP stopper blue scale 013.01.051 | 0 | 5 | سری | 9 | 14,848 | 0 | 74,240 | 74,240 |
| 63 | Professional refrigerator, white, GKv 4310 GKV4310 | 0 | 1 | سری | 2,169 | 694,205 | 0 | 694,205 | 694,205 |
| 64 | Low temperature upright freezer LT U250, 236L, 236L, 2055x600x630 mm (HxBxT) min. temp - 45°C N121002 | 0 | 1 | سری | 11,310 | 3,619,213 | 0 | 3,619,213 | 3,619,213 |
| 65 | Heating Magnetic Stirrer HSC 230V/50-60Hz with UK-plug F20500101 | 0 | 2 | سری | 438 | 280,416 | 0 | 560,832 | 560,832 |
| 66 | Advanced Mini Shaker 15, EU-plug 444-7106 Roller bar platform, which has 2 adjustable cushioned rollers to hold glassware securely, 297×218 mm, bar size 218 mm 444-0282 | 0 | 1 | سری | 2,125 | 680,064 | 0 | 680,064 | 680,064 |
| 67 | Multi-tube vortex shaker, digital Orbit (mm) 3,6 Speed (min-1) 1200 - 2400 W×D×H (mm) 384×241×406 444-7061 | 0 | 1 | سری | 5,602 | 1,792,662 | 0 | 1,792,662 | 1,792,662 |
| 68 | Shaking water bath, VLSB12 Temperature range (°C) Ambient + 5...99 Shaking speed range (min-1) 20 - 200 Linear stroke length (mm) 20 Shaker tray W×D (mm) 240×235 Capacity (l) 12 W×D×H (mm) 360×380×275 462-0493 | 0 | 1 | سری | 2,883 | 922,557 | 0 | 922,557 | 922,557 |
| 69 | Q500 sonicator with standard 1/2" diameter probe with replaceable tip Max. output power (W) 500 Programmable Time and amplitude Q500-220 | 0 | 1 | سری | 6,294 | 2,014,083 | 0 | 2,014,083 | 2,014,083 |
| 70 | TLC/HPTLC plates developing system, smartAlert 022.5300 | 0 | 1 | سری | 485 | 155,168 | 0 | 155,168 | 155,168 |
| 71 | Incubator IF75, 74l, 20-80°C MEMMERT | 0 | 1 | سری | 2,474 | 791,834 | 0 | 791,834 | 791,834 |
| 72 | Drying ovens with forced convection, VENTI- Line® 112 Prime Temperature range (°C) 50...300 Capacity (l) 112 Convection type Forced convection Shelves supplied (max.) 2 (7) Max. load per shelf (kg) 25 Max. chamber capacity (kg) 50 Int. W×D×H (mm) 460×450×540 Ext. W×D×H (mm) 650×700×850 Nominal power consumption (W) 2500 Weight (kg) 66 466-0604 | 0 | 1 | سری | 2,325 | 743,926 | 0 | 743,926 | 743,926 |
| 73 | Laminar CrossFlow cabinet, with HPL worktop, energy saving fans and LED light, CLF 475 Power rating (kW) 151 Ext. W×D×H (mm) 1270×893×1153 mm Int. W×D×H (mm) 1249×570×736 mm Weight (kg) 110 kg 1560401 | 0 | 2 | سری | 8,169 | 5,227,994 | 0 | 10,455,987 | 10,455,987 |
| 74 | AURA Mini™ benchtop laminar flow cabinet Air velocity (m/s) 0,25 - 0,50 m/s Ext. W×D×H (mm) 820×580×790 Int. W×D×H (mm) 750×430×480 Weight (kg) 55 LV30500 | 0 | 2 | سری | 4,005 | 2,563,066 | 0 | 5,126,131 | 5,126,131 |
| 75 | Phase contrast microscope TL534 PH Observation method Brightfield, phase contrast and darkfield Condenser Phase condenser (10×/20×, 40×, 100×) with darkfield (dry) and brightfield 630-2944 | 0 | 2 | سری | 2,888 | 1,848,621 | 0 | 3,697,242 | 3,697,242 |
| 76 | Sterilizer SN75 +20...+250°C, 74 Ltr., natural convection SN75 | 0 | 2 | سری | 1,860 | 1,190,682 | 0 | 2,381,363 | 2,381,363 |
| 77 | Sterilizer SF75 +20...+250°C, 74 Ltr., forced air circulation SF75 | 0 | 2 | سری | 2,231 | 1,428,134 | 0 | 2,856,269 | 2,856,269 |
| 78 | Rotary vane vacuum pump, CRVpro® 16 3162-00 | 0 | 2 | سری | 4,363 | 2,792,512 | 0 | 5,585,024 | 5,585,024 |
| 79 | Automatic Kjeldahl distillation unit, UDK 149 Nitrogen recovery (%) 99,5 Distillation speed (ml/min) 20 Display Colour touch screen, 3,5 inch Programs 20 Interfaces Ethernet, 2× USB ports, RS232 and TTL Power (W) 2100 W×D×H (mm) 385×416×780 Weight (kg) 27 F30200140 | 0 | 2 | سری | 8,671 | 5,549,325 | 0 | 11,098,650 | 11,098,650 |
| 80 | DIS 600i 1336 With bench space a premium in many laboratories, the DIS 600i is one of the most compact dissolution testers available on the market today. Ideal for use in both R&D and QC environments, the DISi 600i is equipped with precision ground shafts that will accept any of the baskets, paddles or rotating cylinders described in the Ph. Eur., USP and associated Pharmacopoeias | 0 | 2 | سری | 9,245 | 5,916,557 | 0 | 11,833,114 | 11,833,114 |
| 81 | ترازو با دقت دو رقم اعشار مدل PFB 2000-2 ساخت کمپانی Kern آلمان | 0 | 1 | دستگاه | 0 | 110,000 | 0 | 110,000 | 110,000 |
| 82 | ترازو با دقت سه رقم اعشار مدل PFB 300-3 ساخت کمپانی Kern آلمان | 0 | 1 | دستگاه | 0 | 140,000 | 0 | 140,000 | 140,000 |
| 83 | ترازو با دقت چهار رقم اعشار مدل ABJ 220-4NM ساخت کمپانی Kern آلمان | 0 | 1 | دستگاه | 0 | 350,000 | 0 | 350,000 | 350,000 |
| 84 | ترازو با دقت پنج رقم اعشار مدل ABT 100 -5NM ساخت کمپانی Kern آلمان | 0 | 1 | دستگاه | 0 | 720,000 | 0 | 720,000 | 720,000 |
| 85 | آون مدل ED 56 ساخت کمپانی BINDERآلمان | 0 | 1 | دستگاه | 0 | 450,000 | 0 | 450,000 | 450,000 |
| 86 | انکوباتور مدل BD-S56 ساخت کمپانی BINDERآلمان | 0 | 1 | دستگاه | 0 | 450,000 | 0 | 450,000 | 450,000 |
| 87 | چمبر دما و رطوبت مدل KBF 240 ساخت کمپانی BINDER آلمان | 0 | 1 | دستگاه | 0 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 |
| 88 | پکیج شامل دستگاه های هضم و تقطیر مدل های VAP300 /KT8S ساخت کمپانی Gerhardt آلمان. | 0 | 1 | دستگاه | 0 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 89 | حمام اولتراسونیک مدل S30H ساخت کمپانی Elma آلمان | 0 | 1 | دستگاه | 0 | 375,000 | 0 | 375,000 | 375,000 |
| 90 | اسپکتروفوتومتر UV-VIS دو پرتوی مدل LAMBDA 25 ساخت کمپانی Perkin Elmerآمریکا ( ریفربیشد ) | 0 | 1 | دستگاه | 0 | 3,150,000 | 0 | 3,150,000 | 3,150,000 |
| 91 | Melting point meter (تعیین نقطه ذوب) مدل M5000ساخت کمپانی kruss آلمان | 0 | 1 | دستگاه | 0 | 1,050,000 | 0 | 1,050,000 | 1,050,000 |
| 92 | یکروسکوپ دو چشمی مدل CX23 کمپانی OLYMPUS ژاپن | 0 | 1 | دستگاه | 0 | 500,000 | 0 | 500,000 | 500,000 |
| 93 | Conductivity Meter رومیزی مدل F30 ساخت کمپانی Mettler Toledoسوئیس | 0 | 1 | دستگاه | 0 | 450,000 | 0 | 450,000 | 450,000 |
| 94 | pH meter رومیزی مدل F20ساخت کمپانی Mettler Toledoسوئیس | 0 | 1 | دستگاه | 0 | 310,000 | 0 | 310,000 | 310,000 |
| 95 | pH meter رومیزی مدل S210ساخت کمپانی Mettler Toledoسوئیس | 0 | 1 | دستگاه | 0 | 525,000 | 0 | 525,000 | 525,000 |
| 96 | دستگاه کارل فیشر ولومتری مدل V10S ساخت کمپانی Mettler Toledo سوئیس | 0 | 1 | دستگاه | 0 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 |
| 97 | هیتر استیرر مدل RH basicساخت کمپانی IKA آلمان | 0 | 1 | دستگاه | 0 | 290,000 | 0 | 290,000 | 290,000 |
| 98 | هیتر استیرر مدل RH Digitalساخت کمپانی IKA آلمان | 0 | 1 | دستگاه | 0 | 335,000 | 0 | 335,000 | 335,000 |
| 99 | هیتر استیرر مدل C-MAG HS 4 ساخت کمپانی IKA آلمان | 0 | 1 | دستگاه | 0 | 297,000 | 0 | 297,000 | 297,000 |
| 100 | هیتر استیرر مدل CMAG HS7ساخت کمپانی IKA آلمان | 0 | 1 | دستگاه | 0 | 330,000 | 0 | 330,000 | 330,000 |
| 101 | ورتکس مدل VORTEX 3 ساخت کمپانی IKA آلمان | 0 | 1 | دستگاه | 0 | 210,000 | 0 | 210,000 | 210,000 |
| 102 | شیکر اوربیتالی مدل KS 260 basic ساخت کمپانی IKA آلمان | 0 | 1 | دستگاه | 0 | 1,220,000 | 0 | 1,220,000 | 1,220,000 |
| 103 | یخچال ایستاده 300 لیتری 40- درجه به همراه نمایشگر لمسی ساخت فارادی | 0 | 1 | دستگاه | 0 | 640,000 | 0 | 640,000 | 640,000 |
| 104 | فریزر ایستاده 300 لیتری 40- درجه به همراه نمایشگر لمسی ساخت فارادی | 0 | 1 | دستگاه | 0 | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 | 1,200,000 |
| 105 | سیستم Refurbished HPLC چهار حلاله گرادیانت مدل Alliance 2695 با کلیه ضمائم (بدون ستون) ساخت کمپانی Waters Quaternary Ssolvent Delivery PDA Detector Column oven (Cooling option on column oven 4°C) Autosampler with cooling option (4°C) Degasser Seal Wash Pc + Empower 3 software (With System Suitability) | 0 | 1 | دستگاه | 0 | 5,500,000 | 0 | 5,500,000 | 5,500,000 |
| 106 | پکیج دستگاه جذب اتمی شعله و کوره (Refurbished ) بهمراه VGA مدل AA280FS(بدون لامپ) ساخت کمپانی Varian | 0 | 1 | دستگاه | 0 | 28,000,000 | 0 | 28,000,000 | 28,000,000 |
| 107 | پلاریمتر دیجیتال اتوماتیک مدل AP-300ساخت کمپانی Atago ژاپن | 0 | 1 | دستگاه | 0 | 3,800,000 | 0 | 3,800,000 | 3,800,000 |
| 108 | رفرکتومتر دیجیتال اتوماتیک مدل RX-7000iساخت کمپانی Atago ژاپن | 0 | 1 | دستگاه | 0 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 | 4,000,000 |
| 109 | دانش فنی و مهندسی تفضیلی | 0 | 1 | سری | 0 | 350,000,000 | 0 | 350,000,000 | 350,000,000 |
| 110 | سایر |  |  |  |  |  | 0 | 134,926,465 | 134,926,465 |
| 111 | هزینه های خرید، حمل، نصب و راه اندازی | 0 |  |  |  |  | 0 | 233,774,232 | 233,774,232 |
| جـــــــــــــــمع |  | - | - |  |  | - | 0 | 3,067,230,000 | 3,067,230,000 |

## تاسیسات

## تاسیسات برق

اساسی‌ترین و زیربنائی ترین تأسیسات هر واحد صنعتی، تأسیسات برق می‌باشد، زیرا تقریباً همۀ دسـتگاههای اصلی خط تولید نیاز به برق دارند. از طرفی نیروی برق، تأمین کننـده انـرژی مربـوط بـه سـایر تأسیـسات و همچنین روشنایی کارخانه خواهد بود. به منظور بررسی تأسیسات برق مورد نیـاز واحـد، ابتـداء مقـدار بـرق مصرفی هریک ازبخشهای تولیدی، تأسیسات، محوطه و.... برآورد می‌گردد، سپس تأسیسات مورد نیـاز تـأمین آن معرفی خواهد شد.

الف) برق مورد نیازخط تولید

برق مصرفی خط تولید، بخش عمدهای ازبرق مورد نیاز کارخانه می‌باشد. در ایـن بخـش بـا توجـه بـه نـوع و کاتالوگ دستگاه‌ها، حداکثر برق مورد نیاز هر دستگاه استخراج شده، درتعداد دستگاه ضرب می شود. مجموع این مقادیر برق خط تولید را تشکیل می‌دهد.

ب) برق مورد نیاز تاسیسات

توان مورد نیاز تاسیسات واحد جمعاً 16کیلووات برآورد می‌گردد.

ج) برق روشنایی ساختمان‌ها و محوطه

به منظور برآورد برق مورد نیاز ساختمان‌ها تخمینی از مقدار برق برحسب مـساحت ساختمان‌ها زده می‌شود. برای هر مترمربع زیربنای سالن تولید، ساختمانهای اداری، رفاهی وخدماتی به طور متوسـط 70 وات بـرق در نظرگرفته می‌شود. همچنین برای هر مترمربع مساحت انبارها و تأسیسات  83.5 وات منظور می‌گردد. بنـابراین با توجه به مساحت ساختمان‌ها که به تفضیل دربخشهای بعدی بـه بحـث پیرامـون آن پرداختـه می‌شود، 137.5کیلووات برای روشنایی ساختمان‌ها برق پیش بینی می‌گردد. با توجه به اینکه این واحد تولیدی دارای 3 نوبت کاری 8 ساعته در روز می‌باشد، بـرای روشـنایی محوطه در مواقع ضروری تعداد 120چراغ پایه بلند پیش بینـی می‌گردد و لـیکن بـه علـت خـاموش بـودن دستگاه‌ها و تجهیزات تولیدی در هنگام شب، برق پیش بینی شده برای واحد، نیاز روشنایی واحد را بـرآورده می‌سازد و لذا احتیاجی به در نظر گرفتن توان برق اضافه تری برای واحد نمی‌باشد.

جدول 34- برآورد برق مصرفی واحد

| رديف | شرح | میزان مورد نیاز |
| --- | --- | --- |
| 1 | فرآیند تولید | 350.00 |
| 2 | تاسیسات | 16.00 |
| 3 | ساختمانهای تولید، اداری و رفاهی | 70.00 |
| 4 | انبار | 67.50 |
| 5 | جمع | 503.50 |
| 6 | سایر (10 درصد ) | 50.35 |
| 7 | جمع کل | 553.85 |

به منظور تأمین برق مورد نیاز، یک انشعاب 554 کیلووات ازشبکه سراسـری بـرق درخواسـت مـی شـود کـه هزینه‌های اشتراک، کنتور، تابلوهای کنترل و سیمکشی داخلی آن درفصل چهارم (محاسبات مالی) مـد نظـر قرار خواهد گرفت.

د) برق مصرف سالیانه

برق مصرفی سالیانه واحد براساس زمان کار هریک از بخـشهای مـصرف کننـده بـرق و تـوان مـورد نیـاز ایـن قسمت‌ها محاسبه می‌شود. مجموع موارد ذیل، برق مصرفی سالیانه واحد را تشکیل می‌دهد:

1- مصرف برق دستگاه‌ها و تجهیزات اصلی و تأسیسات عمومی به صورت ذیل محاسبه می‌گردد:

تعداد روز کاری در سال * تعداد نوبت کـاری * سـاعت مفیـد کـاری * ضـریب همزمـانی (0,8)*حـداکثر توان موردنیاز مجموع دستگاه‌ها و تجهیزات اصلی و تاسیسات عمومی.

2- مصارف برق جهت روشنایی و سایر وسایل جانبی درکل سطح زیربنای تولیدی (سالنهای تولید، انبارهـا و تأسیسات) با احتساب ضریب همزمانی به صورت ذیل محاسبه می‌شود:

تعداد روز کاری در سال * تعداد نوبت کاری * زمان روشنایی *20 وات * مساحت سالنهای تولید * ضـریب همزمانی (0,7)

تعداد روز کاری در سال * تعداد نوبت کاری * زمـان روشـنایی *10 وات * مـساحت انبارهـاو تاسیـسات * ضریب همزمانی(0,7)

3- برق روشنایی محوطه که به صورت ذیل محاسبه می‌گردد:

کل روزهای سال * تعداد چراغ محوطه *300 وات * دوازده ساعت

4- برق ساختمانهای اداری، رفاهی و خدماتی به صورت ذیل محاسبه می‌شود:

تعداد روزکاری در سال * هشت ساعت *20 وات * مساحت ساختمانهای اداری، رفاهی و خدماتی * ضـریب همزمانی (0,7)

باتوجه به فرمولهای فوق و مشخصه‌های عملکرد واحد و مساحت ساختمان‌ها و محوطه، بـرق مـصرفی سـالیانه واحد در مجموع 3043.404 مگاوات ساعت برآورد می‌گردد. هزینۀ خرید برق سالیانه واحد در فـصل چهـارم مـورد توجه قرار خواهد گرفت.

## تاسیسات آب

آب مورد نیاز واحدهای صنعتی به مصارف خط تولید، تاسیسات، مصارف آشامیدنی و بهداشتی و نیـز آبیـاری فضای سبز محوطه کارخانه خواهد رسید.

آب بهداشتی و آشامیدنی مورد نیاز روزانه واحد بر اساس مصرف سرانه هر نفر 100 لیتـر بـرآورد می‌گردد. همچنین جهت تأمین آب مورد نیاز برای آبیاری محوطه، به ازاء هـر مترمربـع فـضای سـبز 1,5 لیتـر در روز منظور می‌شود. با در نظرگرفتن موارد فوق، آب مصرفی واحد مطابق جدول زیر پیش بینی می‌گردد.

جدول 35- برآورد آب مصرفی واحد

| رديف | نوع مصرف | ميزان مصرف روزانه (متر مكعب) | ميزان مصرف سالانه (متر مكعب) | معیار محاسبه |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | فضاي سبز | 3.00 | 1,095.00 | هر مترمربع روزانه 1.5 لیتر |
| 2 | آشاميدني و ... | 27.60 | 8,280.00 | مصرف سرانه روزانه هر نفر 100 لیتر |
| 3 | توليدي | 4.17 | 1,250.00 |  |
| جمع كل: |  | 34.77 | 10,625.00 |  |

با توجه به حجم آب مصرفی روزانه واحد، آب مورد نیاز از طریق لوله کشی تامین می‌گردد. در همین راستا به منظور ذخیره سازی آب مصرفی 2 روز واحد و توزیع آب در سطح کارخانه، با پـیش بینـی 20 درصد بیشتر از مقدار مورد نیاز، تاسیسات ذیل در طرح منظور می‌گردد .

1- لوله کشی آب جهت توزیع آب در سطح کارخانه به قطر انشعاب اصلی یک دوم اینچ

2-مخزن زمینی آب به گنجایش  77 مترمکعب

## تاسیسات سوخت رسانی

یکی از منابع تامین انرژی در واحدهای صنعتی، سوخت می‌باشد. به دلیل اهمیت گرمایش، چنین تاسیـساتی در همه واحدهای صنعتی پیشبینی می‌شود. موارد مصرف سوخت در واحدهای مختلف صنعتی شامل تامین دمای مورد نیاز فرایند تولید، گرمایش ساختمان‌ها و سوخت وسایل نقلیه می‌باشد. در این واحد، پس از برآورد مقدار و نوع سوخت مورد نیاز، تاسیسات مورد نیاز سوخت رسانی واحد پیش بینی می‌گردد .

الف) سوخت مورد نیاز خط تولید

سوخت مورد نیاز در فرایند تولید مصرف می‌شود که مقدار مصرف روزانه آن جمعاٌ 0 مترمکعـب گاز طبیعی برآورد می‌گردد

ب) سوخت مورد نیاز تأسیسات گرمایش

برآورد سوخت مورد نیاز گرمایش واحـد بـا توجـه بـه سـطح سـالنهای تولیـد، سـاختمانهای اداری، رفـاهی وخدماتی انجام می‌شود. مقدار سوخت مصرفی روزانـه بـه ازای هـر یکـصد مترمربـع زیربنـای سـالن تولیـد، آزمایشگاه، ساختمانهای اداری، رفاهی و خدماتی 45 مترمکعب گاز طبیعی تخمین زده می‌شود. این رقـم بـا توجه به آب هوای معمولی کشور به طور متوسط درنظر گرفته شده است.

بنابراین سوخت مصرفی تأسیسات گرمایش  231.80مترمکعب گاز طبیعی در روز برآورد می‌گردد.

ج) سوخت مورد نیاز وسایل نقلیه

برآورد سوخت مورد نیاز وسایل حمل و نقل واحد 50 لیتر در شبانه روز می‌باشد.

بنابراین با توجه به محاسبات انجام شده سوخت مصرفی روزانه واحد 231.80 مترمکعب گاز طبیعی 50 لیتـر گازوئیل می‌گردد .

به همین منظور تاسیسات مورد نیاز مانند ایستگاه تقلیل فشار، شمارنده(کنتور) و لوله کشی گاز طبیعی در طرح پیش بینی می‌گردد. همچنین مخزن گازوئیلی به گنجایش مورد نیاز 30 روز واحد معادل 1500 لیتر، با سایر تجهیزات سوخت رسانی مانند پمپ و لوله کشی پیش بینی می‌گردند. سوخت خودروهای بنزینی به صـورت روزانـه از خـارج از واحـد تـأمین مـی شـود و نیـازی بـه پـیشبینـی و ذخیره سازی نخواهد داشت.

جدول 36- برآورد سوخت مصرفی واحد

| رديف | نوع مصرف | ميزان مصرف روزانه (متر مكعب) | ميزان مصرف سالانه (متر مكعب) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ساختمانها | 231.80 | 69,540.00 |
| جمع كل: |  | 231.80 | 69,540.00 |

## سایر تاسیسات

علاوه برتأسیساتی که دربخشهای قبلی پیش بینی گردید، در واحدهای صنعتی تأسیسات جانبی دیگـری نیـز وجود دارد. در این بخش تأسیسات اطفاء حریق، گرمایش وسرمایش و... مورد بررسی قرار می‌گیرند.

الف) تجهیزات اطفاء حریق

به علت قابلیت احتراق زیاد مواد اولیه و محصولات، در این واحد لازم اسـت سیـستم اطفـاء حریـق متمرکـز پیش بینی گردد. این سیستم دارای پمپهای قوی آتش نشانی، سـیکل چرخـشی آب، سیـستم اعـلام خطـر و نازلهای مخصوص می‌باشد که در صورت بروز حریق به طور خودکـار عمـل کـرده و اقـدام بـه اطفـاء حریـق می‌نماید. علاوه برآن در ساختمانهای اداری، رفاهی و خـدماتی از کپـسولهای آتـش نـشانی بـه تعـداد کـافی استفاده می‌گردد.

ب) تأسیسات گرمایش و سرمایش

به منظورگرمایش سالن تولید از بخاری صنعتی به تعداد یک دستگاه به ازای هر 270 مترمربع زیربنا استفاده میشود. همچنین جهت گرمایش ساختمانهای اداری، رفاهی وخـدماتی و آزمایـشگاه ها از سیـستم گرمـایش مرکزی (شوفاژ) استفاده میشود. همچنین جهت سرمایش سالن تولید به ازای هر200 مترمربـع زیربنـا یـک دستگاه کولر آبی شش هزار و برای سرمایش سـاختمانهای اداری ، رفـاهی و خـدماتی نیـز بـه ازای هـر 100 مترمربع زیربنا یک دستگاه کولر آبی چهار هزار در نظرگرفته می شود. به منظور تهویه سالن تولید نیز به ازای هر150 مترمربع یک دستگاه تهویه در نظرگرفته میشود. بنابراین جمع تأسیسات فوق مطابق جـدول زیر میباشد .

جدول 37- برآورد تاسیسات گرمایش و سرمایش

| رديف | شرح | میزان مورد نیاز |
| --- | --- | --- |
| 1 | بخاری صنعتی | 9 |
| 2 | کولر آبی شش هزار | 12 |
| 3 | کولر آبی چهار هزار | 5 |
| 4 | دستگاه تهویه | 32 |

هزینۀ تاسیسات زیر بنایی شامل تاسیسات برق، تاسیسات مکانیکی، تاسیسات تامین آب، مخازن ذخیره و سیستم اطفاء حریق و هزینه‌ی برقراری انشعابات در حدود. 115,678,600 هزار ریال خواهد بود.

جدول 38- تاسيسات برق

| رديف | شرح | واحد | تعداد/مقدار انجام شده | تعداد/مقدار مورد نياز | هزينه واحد (هزار ريال) |  | هزينه كل (هزار ريال) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | انجام شده |  | مورد نياز |  | جمع |
| 1 | انشعاب برق | كيلو وات | 0 | 500 | 8,000 |  | 0 |  | 4,000,000 |  | 4,000,000 |
| 2 | پست ولتاژ، ترانس، تابلو و کابل کشی | سری | 0 | 1 | 13,000,000 |  | 0 |  | 13,000,000 |  | 13,000,000 |
| 3 | مانیتورینگ، کنترل فیزیکی و اطلاع رسانی | سری | 0 | 1 | 3,500,000 |  | 0 |  | 3,500,000 |  | 3,500,000 |
| 4 | ژنراتور برق اضطراری | سری | 0 | 1 | 7,500,000 |  | 0 |  | 7,500,000 |  | 7,500,000 |
| 5 | هوای فشرده | دستگاه | 0 | 1 | 1,100,000 |  | 0 |  | 1,100,000 |  | 1,100,000 |
| جمع کل |  |  |  |  |  | 0 |  | 29,100,000 |  | 29,100,000 |  |

جدول 39- تاسيسات آبي

| رديف | شرح | واحد | تعداد/مقدار انجام شده | تعداد/مقدار مورد نياز | هزينه واحد (هزار ريال) | هزينه كل (هزار ريال) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | انجام شده | مورد نياز | جمع |
| 1 | هزینه انشعاب، لوله کشی آب و تاسیسات مرتبط | سری | 0 | 1 | 190,000 | 0 | 190,000 | 190,000 |
| 2 | سیستم فاضلاب | سری | 0 | 1 | 9,000,000 | 0 | 9,000,000 | 9,000,000 |
| جمع کل |  |  |  |  |  | 0 | 9,190,000 | 9,190,000 |

جدول 40- تاسيسات تهویه، سرمایش و گرمایش

| رديف | شرح | واحد | تعداد/مقدار انجام شده | تعداد/مقدار مورد نياز | هزينه واحد (هزار ريال) | هزينه كل (هزار ريال) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | انجام شده | مورد نياز | جمع |
| 1 | هواساز | دستگاه | 0 | 14 | 2,300,000 | 0 | 32,200,000 | 32,200,000 |
| 2 | دیگ بخار | دستگاه | 0 | 1 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 | 4,000,000 |
| 3 | تجهیزات سرمایش | سری | 0 | 1 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 | 30,000,000 |
| 4 | تجهیزات آب گرم | سری | 0 | 1 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| جــــــــــــــــــــــــمع |  | --- |  | --- | --- | 0 | 68,200,000 | 68,200,000 |

جدول 41- تاسيسات اطفاء حریق

| رديف | شرح | واحد | تعداد/مقدار انجام شده | تعداد/مقدار مورد نياز | هزينه واحد (هزار ريال) | هزينه كل (هزار ريال) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | انجام شده | مورد نياز | جمع |
| 1 | کپسول آتش نشانی | سری | 0 | 1 | 4,900,000 | 0 | 4,900,000 | 4,900,000 |
| 2 | تجهیزات ایمنی و سلامت کار | سری | 0 | 1 | 2,500,000 | 0 | 2,500,000 | 2,500,000 |
| 3 | تجهیزات ایمنی محیط کار | سری | 0 | 1 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | 1,500,000 |
| جــــــــــــــــــــــــمع |  |  |  |  |  | 0 | 8,900,000 | 8,900,000 |

جدول 42- تاسيسات سوخت

| رديف | شرح | واحد | تعداد/مقدار انجام شده | تعداد/مقدار مورد نياز | هزينه واحد (هزار ريال) | هزينه كل (هزار ريال) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | انجام شده | مورد نياز | جمع |
| 1 | گازرسانی و تاسیسات مربوطه | سری | 0 | 1 | 265,000 | 0 | 265,000 | 265,000 |
| جــــــــــــــــــــــــمع |  |  |  |  |  | 0 | 265,000 | 265,000 |

جدول 43- تاسيسات

| رديف | شرح | مشخصات فني | تعداد |  | هزينه واحد (هزار ريال) | هزينه كل (هزار ريال) |  | جمع (هزار ريال) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | انجام شده | مورد نياز |  | انجام شده | مورد نياز |  |
| 1 | انشعاب برق، تاسیسات الکتریکال و مکانیکال | به شرح جدول جزئیات تاسیسات |  |  |  | 0 | 29,100,000 | 29,100,000 |
| 2 | انشعاب آب، تاسیسات مرتبط، تصفیه و فاضلاب | به شرح جدول جزئیات تاسیسات |  |  |  | 0 | 9,190,000 | 9,190,000 |
| 3 | سرمايش و گرمايش | به شرح جدول جزئیات تاسیسات |  |  |  | 0 | 68,200,000 | 68,200,000 |
| 4 | جعبه کمکهای اولیه |  | 0 | 4 | 3,400 | 0 | 13,600 | 13,600 |
| 5 | سوخت | به شرح جدول جزئیات تاسیسات |  |  |  | 0 | 265,000 | 265,000 |
| 6 | تجهيزات حفاظتی و اطفاي حريق | به شرح جدول جزئیات تاسیسات |  |  |  | 0 | 8,900,000 | 8,900,000 |
| 7 | خطوط تلفن |  | 0 | 4 | 2,500 | 0 | 10,000 | 10,000 |
| جــــــــــــمع |  |  |  |  |  | 0 | 115,678,600 | 115,678,600 |

## لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی

جدول 44- سایر هزینه های بخش ثابت

| رديف | شرح | تعداد |  | واحد | هزينه واحد (هزار ريال) | هزينه كل (هزار ريال) |  | جمع (هزار ريال) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | انجام شده | مورد نياز |  |  | انجام شده | مورد نياز |  |
| 1 | تجهیزات آزمایشگاهی (آزمایشگاههای شیمی (تجزیه دستگاهی) و میکروبیولوژی و کنترل آلودگیهای احتمالی) | 0 | 1 | سری | 500,000,000 | 0 | 500,000,000 | 500,000,000 |
| جـــــــــــــــمع |  | - | - |  | - | 0 | 500,000,000 | 500,000,000 |

## وسائط نقلیه

جدول 45- وسایل نقلیه

| رديف | شرح | تعداد |  | واحد | هزينه واحد (هزار ريال) | هزينه كل (هزار ريال) |  | جمع (هزار ريال) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | انجام شده | مورد نياز |  |  | انجام شده | مورد نياز |  |
| 1 | لیفتراک 4 تنی | 0 | 1 | دستگاه | 8,750,000 | 0 | 8,750,000 | 8,750,000 |
| 2 | وانت | 0 | 2 | دستگاه | 3,200,000 | 0 | 6,400,000 | 6,400,000 |
| 3 | سواری پزو | 0 | 1 | دستگاه | 3,500,000 | 0 | 3,500,000 | 3,500,000 |
| جـــــــــــــــمع |  | - | - |  | - | 0 | 18,650,000 | 18,650,000 |

## تجهیزات و وسایل اداری و خدماتی

جدول 46- لوازم اداری

| رديف | شرح | تعداد |  | واحد | هزينه واحد (هزار ريال) | هزينه كل (هزار ريال) |  | جمع (هزار ريال) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | انجام شده | مورد نياز |  |  | انجام شده | مورد نياز |  |
| 1 | میز | 0 | 20 | سری | 32,000 | 0 | 640,000 | 640,000 |
| 2 | صندلی | 0 | 20 | عدد | 15,000 | 0 | 300,000 | 300,000 |
| 3 | کامپیوتر | 0 | 15 | عدد | 145,000 | 0 | 2,175,000 | 2,175,000 |
| 4 | گوشی تلفن | 0 | 20 | عدد | 2,700 | 0 | 54,000 | 54,000 |
| 5 | لوازم تحریر | 0 | 20 | عدد | 1,000 | 0 | 20,000 | 20,000 |
| 6 | میز کنفرانس 12 نفره | 0 | 2 | عدد | 280,000 | 0 | 560,000 | 560,000 |
| 7 | صندلی | 0 | 42 | عدد | 6,500 | 0 | 273,000 | 273,000 |
| 8 | چاپگر لیزری | 0 | 4 | عدد | 75,000 | 0 | 300,000 | 300,000 |
| 9 | فاکس | 0 | 1 | عدد | 45,600 | 0 | 45,600 | 45,600 |
| 10 | لوازم آشپزخانه | 0 | 1 | عدد | 1,750,000 | 0 | 1,750,000 | 1,750,000 |
| 11 | صندوق نسوز | 0 | 2 | عدد | 45,000 | 0 | 90,000 | 90,000 |
| 12 | کمد اداری | 0 | 6 | عدد | 28,000 | 0 | 168,000 | 168,000 |
| 13 | قفسه زونکن | 0 | 2 | عدد | 31,500 | 0 | 63,000 | 63,000 |
| 14 | پالت های نگه داری انبار | 0 | 200 | عدد | 1,600 | 0 | 320,000 | 320,000 |
| جـــــــــــــــمع |  | - | - |  | - | 0 | 6,758,600 | 6,758,600 |

## هزینه های متفرقه و پیش بینی نشده

مبلغ هزینه مذکور در جدول شماره 48 بیان شده است.

## هزینه های قبل از بهره برداری

هزینه‌های قبل از بهره‌برداری شامل مطالعات اولیه، اخذ مجوزها، هزینه‌های آموزش پرسنل و ... می‌باشد که در جدول زیر برآورد شده است.

جدول 47- هزینه‌های قبل از بهره‌برداری

| رديف | شرح | انجام شده (هزارریال) | مورد نياز (هزارریال) | جمع (هزارریال) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | تهيه نقشه هاي اجرايي ، نقشه ساختماني اخذ مجوزهاي لازم و ... | 0 | 3,200,000 | 3,200,000 |
| 2 | هزينه مشاور و تهيه طرح توجيهي توسط مشاور | 0 | 2,400,000 | 2,400,000 |
| 3 | حقوق و مزایای دوران ساخت | 0 | 5,280,000 | 5,280,000 |
| 4 | هزينه راه اندازي و توليد آزمايشي |  | 51,913,234 | 51,913,234 |
| 5 | هزینه آموزش پرسنل | 0 | 4,071,280 | 4,071,280 |
| جــــــــــــــمع |  | 0 | 66,864,514 | 66,864,514 |

## سرمایه در گردش

سرمایه در گردش به نقدینگی اطلاق می‌شود که برای تهیه مواد و ملزومات مورد نیاز در جریان تولید نظیر مواد اولیه، نیروی انسانی و...هزینه می‌شود به‌طور کلی شامل سرمایه‌ای است که باید کلیه‌ی هزینه‌های جاری واحد تولیدی را پوشش دهد و لازم است در هر زمان در دسترس باشد. مقدار سرمایه در گردش بستگی به توان بازرگانی و مدیریتی واحد تولیدی دارد به‌طور مثال اگر امکان دسترسی سریع به مواد اولیه در هر زمان وجود داشته باشد، نیاز کمتری به سرمایه برای تهیه آن است وبرعکس در صورت طولانی بودن فرایند دسترسی به آن سرمایه در گردش برای خرید افزایش می‌یابد چرا که لازم است مواد مورد نیاز برای زمان بیشتری سفارش داده‌شود. به طور معمول حداقل سرمایه در گردش مورد نیاز، معادل 15 الی 20 درصد کل هزینه‌های جاری سالیانه واحد تولیدی (معادل هزینه‌های 1 الی 2 ماه) است.

جدول 48- سرمایه در گردش

## زمان بندی اجرای طرح

یکی از ارکان مهم اجرای پروژه ها که ضامن موفقیت آن می باشد پیروی از یک برنامه زمان بندی مدون است که احداث واحد های صنعتی نیز از این قاعده کلی جدا نیستند. زمان بندی فعالیتها ضمن سازمان دهی و قاعده مند کردن آنها، باعث اعمال مدیریت بهتر و تخصیص به موقع منابع می گردد. بنابراین ضرورت دارد مجری با در نظر گرفتن ویژگیهای خاص طرح با دید جامعی حجم هر کدام از فعالیت ها از مرحله تحقیقات اولیه و انتخاب مشاور تا مرحله بهره برداری تجاری را برآورد نماید و سپس زمان مناسب برای هر فعالیت را پیش بینی کند. علاوه بر آن با شناخت روابط پیش نیازی فعالیت ها، زمان شروع و خاتمه را طوری برنامه ریزی کند که بتواند در مدت زمان تعیین شده پروژه را به اتمام برساند، چرا که تاخیر در اجرای پروژه در برخی موارد باعث ایجاد خساراتی خواهد شد که جبران آن بسیار دشوار است بررسی و تحلیل موضوع فوق بحث بسیار گسترده ای است که از نقطه نظر های مختلفی می توان آن را مطرح نمود، در این قسمت سعی بر این است برنامه زمان بندی اجرای پروژه احداث و بهره برداری کارخانه مواد موثره دارویی، بر اساس فازبندی متداول طرح های صنعتی و متناسب با ویژگی های اقتصادی و تکنولوژیکی این طرح مورد بررسی قرار گیرد.

جدول 49- برنامه زمانبندی اجرای طرح

## هزینه های تولید

با توجه به جداول فوق هزینه‌های ثابت مورد نیاز برای احداث طرح برآورد گردید که در جدول زیر به‌طور خلاصه کل سرمایه ثابت مورد نیاز طرح ارایه شده است.

جدول 50- جمع‌بندی سرمایه‌گذاری ثابت طرح

| رديف | شرح |  | هزينه كل (هزار ريال) |  | جمع (هزار ريال) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | انجام شده | مورد نياز |  |
| 1 | زمین |  | 0 | 60,000,000 | 60,000,000 |
| 2 | محوطه سازي |  | 0 | 15,077,000 | 15,077,000 |
| 3 | ساختمان توليدي و اداري |  | 0 | 504,830,000 | 504,830,000 |
| 4 | انشعابات، تاسيسات و تجهيزات عمومي |  | 0 | 115,678,600 | 115,678,600 |
| 5 | ماشين آلات، تجهيزات و دانش فنی |  | 0 | 3,067,230,000 | 3,067,230,000 |
| 6 | اثاثيه و تجهيزات اداري |  | 0 | 6,758,600 | 6,758,600 |
| 7 | وسائط نقليه و حمل و نقل |  | 0 | 18,650,000 | 18,650,000 |
| 8 | هزینه تجهیزات پشتیبانی کارگاهی و آزمایشگاهی |  | 0 | 500,000,000 | 500,000,000 |
| 9 | هزينه‌هاي پيش‌بيني‌نشده‌ | 5% | 0 | 214,411,210 | 214,411,210 |
| جمع دارائي هاي ثابت |  |  | 0 | 4,502,635,410 | 4,502,635,410 |
| هزينه هاي قبل از بهره برداري |  |  | 0 | 66,864,514 | 66,864,514 |
| جمع هزينه هاي سرمايه گذاري ثابت |  |  | 0 | 4,569,499,924 | 4,569,499,924 |
| سرمايه در گردش |  |  | 0 | 1,491,720,458 | 1,491,720,458 |
| جمع كل هزينه هاي سرمايه گذاري طرح |  |  | 0 | 6,061,220,382 | 6,061,220,382 |

## هزینه‌های سالیانه

علاوه بر سرمایه‌گذاری مورد نیاز جهت احداث و راه‌اندازی واحد، یک سری از هزینه‌ها بایستی به‌صورت سالانه براساس تولید محصول انجام شود. این هزینه‌ها شامل مواد اولیه، نیروی انسانی، انرژی مصرفی، هزینه استهلاک تجهیزات، ماشین‌آلات وساختمان‌ها، هزینه تعمیرات و نگهداری، هزینه‌های فروش محصولات، هزینه تسهیلات دریافتی، بیمه و... می‌باشد.

جدول 51- جمع بندی هزینه های مواد اولیه مصرفی سالیانه

| رديف | شرح | واحد | توضیحات | درصد مصرف | ميزان مواد مورد نياز در100% ظرفيت | درصد ضايعات | ميزان مصرف در100% ظرفيت اسمي با احتساب ضايعات | هزينه ريالي واحد محصول ( ريال) | هزينه ساليانه تامين مواد (هزار ريال) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | مواد اولیه اصلی شامل سولفیت سدیم، آمینوپیرین، اسید پروپیونیک، استون، سود، اتیل سوکسینات و ... | تن | داخلي | 100.00% | 675 | 0% | 675 | 6,200,000,000 | 4,185,000,000 |
| 2 | کاتالیزورها | تن | داخلي | 100.00% | 8 | 0% | 8 | 750,000,000 | 6,000,000 |
| 3 | شتاب دهند ها | تن | داخلي | 100.00% | 9 | 0% | 9 | 825,000,000 | 7,425,000 |
| 4 | بسته بندی درام فیبر | عدد | داخلي | 100.00% | 20,000 | 0% | 20,000 | 1,050,000 | 21,000,000 |
| 5 | مواد کمکی و سایر |  |  |  |  |  |  |  | 1,476,798,750 |
| جـــــــــــــمع |  |  |  |  | 0 |  | 20,692 |  | 5,696,223,750 |

## وضعیت تأمین نیروی انسانی و تعداد اشتغال

نیروی انسانی مورد نیاز برای واحد  تولیدی حداقل 276 نفر می‌باشد و می‌توان آن‌ها را به بخش‌های مدیریت، مهندسین، کارکنان اداری و خدمات تقسیم نمود.

کارایی و اثربخشی هر سازمان تا حدود زیادی به مدیریت صحیح و بکارگیری مؤثر منابع انسانی بستگی دارد. تعیین تعداد مشاغل و تنظیم وظایف هر شغل در طبقات مختلف سازمان، از اصول اساسی تشکیلات یک واحد می‌باشد. مراحل اولیه طرح با برآورد نیاز نیروی انسانی و تعیین پست سازمانی همراه است. در این بخش با توجه به لیست ماشین‌آلات ارایه شده پرسنل تولید برآورد می‌گردد. حد تخصص موردنیاز برای کار با یک ماشین و میزان وابستگی ماشین به کارکرد (درجه اتوماسیون ماشین) از عوامل تعین‌کننده‌ای است که مشخص می‌کند هر ماشین چه تعداد پرسنل و با چه مهارتی لازم دارد. با توجه به موارد فوق، مهارت‌های مورداستفاده در صنایع به ترتیب تخصص و مهارت عبارتند از: مهندس، تکنیسین، کارگر ماهر و ساده، دراین واحد با توجه به ویژگی‌های فنی فرآیند و حدود تخصصی موردنیاز ماشین‌آلات، پرسنل تولیدی شامل خط تولید، انبار و آزمایشگاه برآورد شده است. نتیجه محاسبات در جدول زیر آمده است.

جدول 52- هزینه سالیانه نیروی انسانی اداری

| رديف | شرح | تعداد (نفر) |  | حقوق ماهيانه (هزار ريال) | جمع حقوق ساليانه با احتساب پاداش (14 ماه) |  | حقوق 12 ماه |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | موجود | مورد نياز |  | موجود (هزار ريال) | مورد نياز (هزار ريال) | موجود (هزار ريال) | مورد نياز (هزار ريال) |
| 1 | مدير | 0 | 1 | 165,000 | 0 | 2,310,000 | 0.00 | 1980000.00 |
| 2 | مدیر مالی و اداری | 0 | 1 | 95,000 | 0 | 1,330,000 | 0.00 | 1140000.00 |
| 4 | مدیر بازرگانی | 0 | 1 | 85,000 | 0 | 1,190,000 | 0.00 | 1020000.00 |
| 5 | مدیر کنترل کیفیت | 0 | 1 | 85,000 | 0 | 1,190,000 | 0.00 | 1020000.00 |
| 6 | کارمند فروش | 0 | 6 | 60,000 | 0 | 5,040,000 | 0.00 | 4320000.00 |
| 7 | کارمند بازرگانی | 0 | 4 | 60,000 | 0 | 3,360,000 | 0.00 | 2880000.00 |
| 8 | مدیر بازاریابی و فروش | 0 | 1 | 85,000 | 0 | 1,190,000 | 0.00 | 1020000.00 |
| 9 | کارمند حسابداری | 0 | 4 | 60,000 | 0 | 3,360,000 | 0.00 | 2880000.00 |
| 10 | نگهبان | 0 | 6 | 42,000 | 0 | 3,528,000 | 0.00 | 3024000.00 |
| جمع |  | 0 | 25 | --- | 0 | 22,498,000 | 0.00 | 19284000.00 |
| 23% بيمه تامين اجتماعي سهم كارفرما |  |  |  |  | 0 | 4,435,320 |  |  |
| جمع حقوق و دستمزد |  |  |  |  | 0 | 26,933,320 |  |  |
| جمع كل |  |  |  |  |  | 26,933,320 |  |  |

جدول 53- هزینه سالیانه نیروی انسانی تولیدی

| رديف | شرح | تعداد (نفر) |  | حقوق ماهيانه (هزار ريال) |  | جمع حقوق ساليانه با احتساب پاداش (14 ماه) |  | حقوق 12 ماه |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | موجود | مورد نياز |  |  | موجود (هزار ريال) | مورد نياز (هزار ريال) | موجود (هزار ريال) | مورد نياز (هزار ريال) |
| 1 | مدیر تولید | 0 | 3 | 85,000 |  | 0 | 3,570,000 | 0.00 | 3060000.00 |
| 2 | انباردار | 0 | 2 | 55,000 |  | 0 | 1,540,000 | 0.00 | 1320000.00 |
| 3 | داروساز | 0 | 6 | 155,000 |  | 0 | 13,020,000 | 0.00 | 11160000.00 |
| 4 | تکنسین | 0 | 24 | 65,000 |  | 0 | 21,840,000 | 0.00 | 18720000.00 |
| 5 | کارگر ماهر | 0 | 60 | 54,000 |  | 0 | 45,360,000 | 0.00 | 38880000.00 |
| 6 | کارگر ساده | 0 | 150 | 43,000 |  | 0 | 90,300,000 | 0.00 | 77400000.00 |
| 7 | کنترل کیفی | 0 | 6 | 75,000 |  | 0 | 900,000 | 0.00 | 900000.00 |
| 8 | راننده | 0 | 6 | 54,000 |  | 0 | 4,536,000 | 0.00 | 3888000.00 |
| جمع |  | 0 | 251 | --- |  | 0 | 181,066,000 | 0.00 | 155328000.00 |
| 23% بيمه تامين اجتماعي سهم كارفرما |  |  |  |  | 0 |  | 35,725,440 |  |  |
| جمع حقوق و دستمزد |  |  |  |  | 0 |  | 216,791,440 |  |  |
| جمع كل |  |  |  |  |  |  | 216,791,440 |  |  |

## برآورد هزینه سالیانه آب، برق و گاز

در یک واحد علاوه بر مواد اولیه مورد نیاز، تأسیساتی جهت راه اندازی واحد مربوطه نیز مورد نیاز می‌باشد. این قبیل ملزومات که تحت عنوان یوتیلیتی نیز شناخته می‌شوند عبارتند از: برق، آب، تلفن و گاز طبیعی. هزینه سالیانه یوتیلیتی طرح در حدود6,267,877 هزار ریال می‌باشد.

جدول 54- مصرف سالیانه انرژی

| رديف | شرح | واحد | ميزان مصرف در هر ماه |  | ميزان مصرف در هر سال |  | هزينه واحد (ريال) | هزينه مصرف سالانه (هزار ريال) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | موجود | مورد نياز | موجود | مورد نياز |  | موجود | مورد نياز | جمع |
| 1 | آب | مترمكعب | 0 | 1,043 | 0 | 10,625 | 25,000 | 0 | 265,625 | 265,625 |
| 2 | برق | كيلووات ساعت | 0 | 253,617 | 0 | 3,043,404 | 1,800 | 0 | 5,478,127 | 5,478,127 |
| 3 | گازوئیل | ليتر | 0 | 900 | 0 | 10,800 | 4,000 | 0 | 43,200 | 43,200 |
| 4 | بنزین | ليتر | 0 | 800 | 0 | 9,600 | 15,000 | 0 | 144,000 | 144,000 |
| 5 | گاز | متر مكعب | 0 | 6,954 | 0 | 69,540 | 1,250 | 0 | 86,925 | 86,925 |
| 6 | تلفن و اینترنت | ---- |  |  |  |  |  |  | 250,000 | 250,000 |
| جمــــــــع |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 6,267,877 | 6,267,877 |

## تعمیر و نگهداری

اغلب اقلام سرمایه گذاری ثابت در طول سال نیاز به تعمیرات دارند که بسته به نوع هر یک از آنها درصد تعمیرات و نگهداری متفاوت خواهد بود. هزینه تعمیر و نگهداری براساس نرخهای معمول برای هر یک از دارایی‌های ثابت براساس روش تعیین شده محاسبه می‌شود. براساس کل هزینه تعمیر و نگهداری طرح حدود 396,827,070 هزار ریال برآورد می‌شود.

جدول 55- تعمیر و نگهداری

| رديف | شرح | ميزان سرمايه گذاري (هزار ريال) |  | درصد تعميرات و نگهداري | هزينه تعميرات و نگهداري (هزار ريال) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | انجام شده | مورد نياز |  | انجام شده | مورد نياز | جمع |
| 1 | محوطه سازي | 0 | 15,077,000 | 5% | 0 | 753,850 | 753,850 |
| 2 | ساختمان توليدي و اداري | 0 | 504,830,000 | 5% | 0 | 25,241,500 | 25,241,500 |
| 3 | انشعابات، تاسيسات و تجهيزات عمومي | 0 | 115,678,600 | 10% | 0 | 11,567,860 | 11,567,860 |
| 4 | ماشين آلات، تجهيزات و دانش فنی | 0 | 3,067,230,000 | 10% | 0 | 306,723,000 | 306,723,000 |
| 5 | اثاثيه و تجهيزات اداري | 0 | 6,758,600 | 10% | 0 | 675,860 | 675,860 |
| 6 | وسائط نقليه و حمل و نقل | 0 | 18,650,000 | 10% | 0 | 1,865,000 | 1,865,000 |
| 7 | هزینه تجهیزات پشتیبانی کارگاهی و آزمایشگاهی | 0 | 500,000,000 | 10% | 0 | 50,000,000 | 50,000,000 |
| جمع |  | 0 | 4,442,635,410 |  | 0 | 396,827,070 | 396,827,070 |

## هزینه استهلاک

بر اساس قانون مالیاتهای مستقیم دارایی ثابت بر اثر استفاده یا گذشت زمان قابل استهلاک است. در این قانون ماخذ استهلاک قیمت تمام شده دارایی می باشد و استهلاک از تاریخی محاسبه می شود که دارایی قابل استهلاک آماده برای بهره برداری در اختیار موسسه قرار می گیرد. در صورتیکه دارایی قابل استهلاک در خلال ماه در اختیار موسسه قرار گیرد ماه مزبور در محاسبه منظور نخواهد شد. در مورد کارخانه ها دوره بهره برداری آزمایشی جزو بهره برداری محسوب نمی گردد.

بر اساس ماده 150 قانون مالیاتهای مستقیم محاسبه استهلاک به دو روش نزولی و مستقیم پذیرفته شده است. در تبصره 1 این ماده هزینه مربوط به تغییر یا  تعمیرات اساسی دارایی ، جزو قیمت تمام شده دارایی محسوب می شود.تبصره 2 همین ماده بیان می کند که موسسات می توانند هزینه های نرم افزاری خود را از 3 سال تا حد اکثر 5 ساله مستهلک کنند.

در استانداردهای ایران دارایی ثابت به موازات کسب منافع  مستهلک می گردد. همچنین نابابی ، فرسودگی و خرابی نیز از علل استهلاک دارایی می باشد. به صورت کلی علل استهلاک از دید استاندارد 11 عبارت است از    استفاده مورد انتظار واحد تجاری از دارایی

فرسودگی و خرابی

نابابی فنی ناشی از پیشرفت تکنولوژی

محدودیتهای زمانی از قبیل تاریخ انقضا

در ارتباط با برآورد عمر مفید دارایی ، استاندارد ، این برآورد را منوط به قضاوت واحد تجاری می داند که از تجربه دارایی های مشابه ناشی می شود.بر اساس بند 56 این استاندارد ، مبلغ استهلاک پذیر یک دارایی پس از کسر ارزش اسقاط از بهای تمام شده بدست  می آید.

روشهای استهلاک مورد پذیرش در استاندارد ایران روشهای خط مستقیم ، نزولی و معادل آحاد تولید است.

جدول 56- هزینه استهلاک

| رديف | شرح | ميزان سرمايه گذاري (هزار ريال) |  | جمع کل سرمایه گذاری (هزار ريال) | درصد اسقاط | ارزش اسقاط (هزار ريال) | سرمایه گذاری قابل اختصاص به استهلاک (هزار ريال) | نوع استهلاک | سال | درصد استهلاك | جمع (هزار ريال) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | انجام شده | مورد نياز |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | محوطه سازي | 0 | 15,077,000 | 15,077,000 | 10% | 1,507,700 | 13,569,300 | خطی | 20 | 5% | 678,465 |
| 2 | ساختمان توليدي و اداري | 0 | 504,830,000 | 504,830,000 | 10% | 50,483,000 | 454,347,000 | خطی | 20 | 5% | 22,717,350 |
| 3 | انشعابات، تاسيسات و تجهيزات عمومي | 0 | 115,678,600 | 115,678,600 | 10% | 11,567,860 | 104,110,740 | خطی | 10 | 10% | 10,411,074 |
| 4 | ماشين آلات، تجهيزات و دانش فنی | 0 | 3,067,230,000 | 3,067,230,000 | 10% | 306,723,000 | 2,760,507,000 | خطی | 10 | 10% | 276,050,700 |
| 5 | اثاثيه و تجهيزات اداري | 0 | 6,758,600 | 6,758,600 | 10% | 675,860 | 6,082,740 | خطی | 5 | 20% | 1,216,548 |
| 6 | وسائط نقليه و حمل و نقل | 0 | 18,650,000 | 18,650,000 | 20% | 3,730,000 | 14,920,000 | خطی | 5 | 20% | 2,984,000 |
| 7 | هزینه تجهیزات پشتیبانی کارگاهی و آزمایشگاهی | 0 | 500,000,000 | 500,000,000 | 10% | 50,000,000 | 450,000,000 | خطی | 10 | 10% | 45,000,000 |
| 8 | هزينه‌هاي پيش‌بيني‌نشده‌ | 0 | 214,411,210 | 214,411,210 | 10% | 21,441,121 | 192,970,089 | خطی | 10 | 10% | 19,297,009 |
| 9 | هزينه هاي قبل از بهره برداري | 0 | 66,864,514 | 66,864,514 | 0% | 0 | 66,864,514 | خطی | 10 | 10% | 6,686,451 |
| جمع |  | 0 | 4,569,499,924 | 4,569,499,924 |  | 506,128,541 | 4,063,371,383 |  |  |  | 385,041,597 |

## برآورد قیمت تمام شده به تفکیک هزینه‌ها

با توجه به برآورد هزینه عملیاتی و غیر عملیاتی تولید، می‌توان هزینه تمام شده تولید محصول را مشخص کرد. جدول 52  سهم هر یک از هزینه‌ها در هزینه تمام شده ارائه خدمات را نشان می‌دهد. در جدول زیر کلیه اقلام هزینه تولید لیست شده اند و بر اساس دستورالعمل تهیه طرح توجیهی این هزینه‌ها بصورت ثابت و متغیر تفکیک شده اند. هزینه‌های ثابت، هزینه‌هایی هستند که با تغییر ظرفیت تقریباً ثابت باقی می‌مانند در حالیکه هزینه‌های متغیر متناسب با تغییر در ظرفیت متغیر خواهند بود.

جدول 57- هزینه تولید سالانه

| رديف | شرح |  | هزينه كل در حداكثر ظرفيت اسمي (هزار ریال) | هزينه كل در سال مبنا (با احتساب ظرفیت عملی) (هزار ریال) | درصد |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | مواد اوليه |  | 5,696,223,750 | 5,696,223,750 | 82.27% |
| 2 | حقوق و دستمزد پرسنل مستقيم توليد |  | 216,791,440 | 216,791,440 | 3.13% |
| 3 | تاسيسات مصرفي |  | 6,267,877 | 6,267,877 | 0.09% |
| 4 | نگهداري و تعميرات |  | 396,827,070 | 396,827,070 | 5.73% |
| 5 | استهلاك |  | 378,355,146 | 378,355,146 | 5.46% |
| 6 | قطعات يدكي (0.5% هزينه هاي سرمايه گذاري بدون زمين) |  | 22,213,177 | 22,213,177 | 0.32% |
| 7 | پيش بيني نشده بدون احتساب استهلاك | 1% | 63,383,233 | 63,383,233 | 0.92% |
| جمع هزينه هاي توليد |  |  | 6,780,061,693 | 6,780,061,693 | 97.92% |
| 1 | حقوق و دستمزد پرسنل اداري |  | 26,933,320 | 26,933,320 | 0.39% |
| 2 | هزينه هاي توزيع و فروش تبلیغات و اداری (درصدی از فروش) | 1% | 101,784,000 | 101,784,000 | 1.47% |
| جمع هزينه هاي عملياتي |  |  | 128,717,320 | 128,717,320 | 1.86% |
| 1 | هزینه استهلاک هزینه های قبل از بهره برداری |  | 6,686,451 | 6,686,451 | 0.10% |
| 2 | هزینه های بیمه |  | 8,456,448 | 8,456,448 | 0.12% |
| جمع هزينه هاي غير عملياتي |  |  | 15,142,900 | 15,142,900 | 0.22% |
| جمع هزينه هاي بهره برداري ساليانه |  |  | 6,923,921,913 | 6,923,921,913 | 100.00% |

نمودار 36-هزینه های تولید سالانه

جدول 58- هزینه های ثابت و متغیر

| رديف | شرح | هزينه ثابت (هزار ريال) |  | هزينه متغير (هزار ريال) |  | جمع هزينه هاي ثابت و متغير (هزار ريال) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | درصد | هزينه | درصد | هزينه |  |
| 1 | مواد اوليه | 0% | 0 | 100% | 5,696,223,750 | 5,696,223,750 |
| 2 | حقوق و دستمزد پرسنل مستقيم توليد | 70% | 151,754,008 | 30% | 65,037,432 | 216,791,440 |
| 3 | تاسيسات مصرفي | 20% | 1,253,575 | 80% | 5,014,302 | 6,267,877 |
| 4 | نگهداري و تعميرات | 20% | 79,365,414 | 80% | 317,461,656 | 396,827,070 |
| 5 | استهلاك | 100% | 378,355,146 | 0% | 0 | 378,355,146 |
| 6 | قطعات يدكي (0.5% هزينه هاي سرمايه گذاري بدون زمين) | 40% | 8,885,271 | 60% | 13,327,906 | 22,213,177 |
| 7 | پيش بيني نشده بدون احتساب استهلاك | 50% | 31,691,617 | 50% | 31,691,617 | 63,383,233 |
| 8 | حقوق و دستمزد پرسنل اداري | 100% | 26,933,320 | 0% | 0 | 26,933,320 |
| 9 | هزينه هاي توزيع و فروش تبلیغات و اداری (درصدی از فروش) | 60% | 61,070,400 | 40% | 40,713,600 | 101,784,000 |
| 10 | هزینه استهلاک هزینه های قبل از بهره برداری | 100% | 6,686,451 | 0% | 0 | 6,686,451 |
| 11 | هزینه های بیمه | 100% | 8,456,448 | 0% | 0 | 8,456,448 |
| جمع كل |  |  | 754,451,651 |  | 6,169,470,263 | 6,923,921,913 |

جدول 59- هزینه های ثابت و متغیر طی 6 سال آتی

| رديف | شرح | سال بهره برداری 1402 | سال 1403 | سال 1404 | سال 1405 | سال 1406 | سال 1407 | سال 1408 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | مواد اوليه | 3,417,734,250 | 3,987,356,625 | 4,556,979,000 | 5,126,601,375 | 5,696,223,750 | 5,696,223,750 | 5,696,223,750 |
| 2 | حقوق و دستمزد پرسنل مستقيم توليد | 190,776,467 | 197,280,210 | 203,783,954 | 210,287,697 | 216,791,440 | 216,791,440 | 216,791,440 |
| 3 | حقوق و دستمزد پرسنل غير مستقيم توليد | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | تاسيسات مصرفي | 4,262,156 | 4,763,587 | 5,265,017 | 5,766,447 | 6,267,877 | 6,267,877 | 6,267,877 |
| 5 | نگهداري و تعميرات | 269,842,408 | 301,588,573 | 333,334,739 | 365,080,904 | 396,827,070 | 396,827,070 | 396,827,070 |
| 6 | استهلاك | 385,041,597 | 385,041,597 | 385,041,597 | 385,041,597 | 385,041,597 | 380,841,049 | 380,841,049 |
| 7 | قطعات يدكي (0.5% هزينه هاي سرمايه گذاري بدون زمين) | 16,882,015 | 18,214,805 | 19,547,596 | 20,880,386 | 22,213,177 | 22,213,177 | 22,213,177 |
| 8 | پيش بيني نشده بدون احتساب استهلاك | 50,706,587 | 53,875,748 | 57,044,910 | 60,214,071 | 63,383,233 | 63,383,233 | 63,383,233 |
| 9 | حقوق و دستمزد پرسنل اداري | 26,933,320 | 26,933,320 | 26,933,320 | 26,933,320 | 26,933,320 | 26,933,320 | 26,933,320 |
| 10 | هزينه هاي توزيع و فروش تبلیغات و اداری (درصدی از فروش) | 85,498,560 | 89,569,920 | 93,641,280 | 97,712,640 | 101,784,000 | 101,784,000 | 101,784,000 |
| 11 | هزینه استهلاک هزینه های قبل از بهره برداری | 6,686,451 | 6,686,451 | 6,686,451 | 6,686,451 | 6,686,451 | 6,686,451 | 6,686,451 |
| 12 | هزينه هاي مالي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | هزینه های اجاره | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | هزینه های بیمه | 8,456,448 | 8,456,448 | 8,456,448 | 8,456,448 | 8,456,448 | 8,456,448 | 8,456,448 |
| جمع |  | 4,462,820,259 | 5,079,767,286 | 5,696,714,312 | 6,313,661,338 | 6,930,608,364 | 6,926,407,816 | 6,926,407,816 |

نمودار 37- هزینه های ثابت و متغیر

جدول 60- منابع تامین مالی طرح

| رديف | شرح | سهم متقاضي |  |  | سهم بانک |  | جمع سرمايه گذاري موردنياز (هزار ريال) | جمع كل سرمايه گذاري (هزار ريال) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | انجام شده | درصد | مورد نياز (هزار ريال) | درصد | مورد نياز (هزار ريال) |  |  |
| 1 | زمین | 0 | 100.00% | 60,000,000 | 0.00% | 0 | 60,000,000 | 60,000,000 |
| 2 | محوطه سازي | 0 | 100.00% | 15,077,000 | 0.00% | 0 | 15,077,000 | 15,077,000 |
| 3 | ساختمان توليدي و اداري | 0 | 100.00% | 504,830,000 | 0.00% | 0 | 504,830,000 | 504,830,000 |
| 4 | انشعابات، تاسيسات و تجهيزات عمومي | 0 | 100.00% | 115,678,600 | 0.00% | 0 | 115,678,600 | 115,678,600 |
| 5 | ماشين آلات، تجهيزات و دانش فنی | 0 | 100.00% | 3,067,230,000 | 0.00% | 0 | 3,067,230,000 | 3,067,230,000 |
| 6 | اثاثيه و تجهيزات اداري | 0 | 100.00% | 6,758,600 | 0.00% | 0 | 6,758,600 | 6,758,600 |
| 7 | وسائط نقليه و حمل و نقل | 0 | 100.00% | 18,650,000 | 0.00% | 0 | 18,650,000 | 18,650,000 |
| 8 | هزینه تجهیزات پشتیبانی کارگاهی و آزمایشگاهی | 0 | 100.00% | 500,000,000 | 0.00% | 0 | 500,000,000 | 500,000,000 |
| 9 | هزينه‌هاي پيش‌بيني‌نشده‌ | 0 | 100.00% | 214,411,210 | 0.00% | 0 | 214,411,210 | 214,411,210 |
| 10 | هزينه هاي قبل از بهره برداري | 0 | 100.00% | 66,864,514 | 0.00% | 0 | 66,864,514 | 66,864,514 |
| 11 | سرمايه در گردش | 0 | 100.00% | 1,880,586,680 | 0.00% | 0 | 1,880,586,680 | 1,880,586,680 |
| جمع كل سرمايه گذاري طرح |  | 0 | 100.00% | 6,450,086,604 | 0.00% | 0 | 6,450,086,604 | 6,450,086,604 |

## تهیه مدل مالی و اقتصادی طرح توجیهی با نرم افزار کامفار

## روش مطالعه، تحقیق و بیان مطالب

تجزیه و تحلیل اقتصادی یک طرح با اهمیت ترین نوع تصمیم گیری به منظور سرمایه گذاری می باشد. دراین فصل از گزارش با ارائه شاخص های مهم اقتصادی سعی بر آن شده که وضعیت اقتصادی این طرح مشخص گردد. محاسبه شاخص ها از مناسب ترین روش یعنی با استفاده از " ارزش فعلی خالص" انجام شده است که استفاده از این روش اعتبار شاخص های اقتصادی بدست آمده را افزایش داده است.

در این فصل، با استفاده از نرم افزار COMFAR III تجزیه و تحلیل مالی و اقتصادی صورت گرفته است. این نرم افزار در حال حاضر بعنوان معتبرترین نرم افزار مباحث مالی و  اقتصادی می باشد که قابل قبول برای کلیه سازمانها، موسسات و نهادهای مالی و پولی داخل و خارج کشور میباشد.

## نرخ بازگشت داخلی(Internal Rate Of Return, IRR)

یکی از تکنیکهای اقتصاد مهندسی به منظور ارزیابی اقتصادی بودن یک پروژه، نرخ بازگشت داخلی می باشد. در این روش نرخی که ارزش فعلی خالص دریافت ها معادل ارزش فعلی خالص پرداخت ها باشد، نرخ بازگشت داخلی محسوب می گردد.

نرخ بازگشت داخلی این طرح برابر  43.91 درصد بدست آمده است و با توجه به حداقل نرخ جذب سرمایه در کشور ما که حدود 20 درصد در نظر گرفته شده است، می توان نتیجه گرفت که طرح در شرایط بررسی شده از نظر اقتصادی دارای توجیه خوبی می باشد.

## دوره بازگشت سرمایه (Payback Period, PBP)

دوره بازگشت سرمایه یک روش تقریبی برای مقایسه اقتصادی پروژه ها می باشد. در این روش هدف پیدا کردن دوره یا مدت زمانی است که دوره بازگشت سرمایه آن کوچکتر باشد، اقتصادی تر خواهد بود. دوره بازگشت سرمایه این طرح برابر 4.5 سال بدست آمده است.

در نمودار زیر دوره بازگشت سرمایه برای کل سرمایه گذاری ارائه گردیده است.

نمودار 38- دوره بازگشت سرمایه عادی

## سود خالص سالانه طرح

یکی از مهمترین عوامل جذابیت سرمایه گذاری هر واحد صنعتی و غیر صنعتی، میزان سود خالص سالانه طرح می باشد. در این طرح و در بخشهای قبل نیز به جزئیات هزینه ها و درآمدها پرداخته شده است. بر اساس برآوردهای بخش فنی گزارش، تحلیلهای مالی توسط نرم افزار کامفار صورت گرفته است و از آنجا که این نرم افزار بصورت دینامیکی عمل می کند، وضعیت طرح در هر سال مشخص شده است. سود خالص طرح در طول زمان راه اندازی طرح طبق محاسبات نرم افزار کامفار بصورت جدول زیر خواهد بود. سود سالانه طرح 3,254,478,087.70 هزار ریال در سال مبنا برآورد شده است.

در نمودار ذیل نسبت سود خالص به کل برنامه فروش در طی سالهای بهره برداری ارائه گردیده است.

نمودار 39- نسبت سود خالص به کل برنامه فروش

## ارزش فعلی خالص(Net Present Value,NPV)

این روش یکی از مهمترین تکنیک های اقتصاد مهندسی می باشد که در نهایت ساده بودن یکی از گویا ترین تکنیک هایی است که اقتصادی بودن یک پروژه را تعیین می نماید. در این روش ارزش آینده کلیه پرداخت ها و دریافت با یک نرخ جذب سرمایه به ارزش فعلی تبدیل می گردد، چنانچه ارزش فعلی خالص(NPV) بزرگتر از صفر باشد پروژه اقتصادی بوده و اگر ارزش فعلی خالص کوچکتر از صفر باشد، پروژه غیر اقتصادی خواهد بود.

با فرض اینکه حداقل نرخ جذب در کشور ما 20 درصد می باشد، ارزش فعلی خالص طرح برابر 8,892,196,926.91 ( هزار ریال) خواهد بود که نشان دهنده شرایط اقتصادی نسبتا خوب این طرح می باشد.

نمودار زیر تغییرات ارزش خالص فعلی سرمایه گذاری طرح را نسبت به تغییر در نرخ تنزیل های مختلف نشان می دهد. همانطور که ملاحظه می شود با توجه به نزدیک بودن نرخ بازگشت سرمایه طرح در مقایسه با تورم های رایج کشور با افزایش نرخ تنزیل ارزش خالص فعلی سرمایه گذاری طرح منفی خواهد شد.

نمودار 40- خالص ارزش فعلی کل سرمایه گذاری

## تحلیل نقطه سر به سر(Break Even Point)

متوسط نقطه سر به سر تولید طی دوران بهره برداری طرح برابر 18.82 درصد ظرفیت واحد خواهد بود که این میزان برابر 1,915,501,437.24هزار ریال تولید انجام شده در سال می باشد. برای بدست آوردن نقطه سر به سر تولید بصورت زیر عمل می گردد.

تولید در نقطه سر به سر=کل هزینه های ثابتکل هزینه های متغیر-کل فروش×100

جدول 61- تحلیل سر به سر

ارقام به هزار ریال

در شکل زیر نمودار نقطه سر به سری طرح در سالهای مختلف تولید نشان داده شده است.

نمودار 41- تحلیل نقطه سر به سر

## تجزیه و تحلیل حساسیت

اين نسبت مالي نشان دهنده قدرت مالي طرح در بازگشت سرمايه است.

IRR  براي اين طرح در حدود 43.91 درصد بدست آمده است. نمودار و جدول حساسيت IRR نسبت به تغييرات تعرفه خدمات، سرمايه گذاري ثابت و هزينه هاي عملياتي خدمات به شرح زير ميباشد.

تحليل حساسيت طرح به هزينه‌هاي عمليات: بـا افزایـش 20 درصـدی هزینه هـای عملیاتـی، IRR  طـرح 29.5 درصـد خواهد شـد کـه طرح در شـرایط مناسب میباشـد.

تحليل حساسيت طرح به تعرفه فروش: بـا کاهش 20 درصـدی هزینه هـای فروش، IRR  طـرح 20.99 درصـد خواهد شـد کـه طرح در شـرایط  مناسب میباشـد.

تحليل حساسيت طرح به هزینه های ساخت: بـا افزایـش 20 درصـدی هزینه هـای ساخت، IRR  طـرح 38.56 درصـد خواهد شـد کـه طرح همچنان در شـرایط مناسب میباشـد.

با توجه به جدول بالا و نمودار پایین شیب خط درآمد حاصل از فروش نسبت به هزینه هایی تولید و سرمایه گذاری بیشتر می باشد بنابراین این طرح بیشترین حساسیت را روی قیمت فروش دارد و فاکتور بعدی که بیشترین تاثیر را روی طرح دارد تغییرات سرمایه گذاری ثابت طرح است. با توجه به این نمودار هزینه های تولید کمترین اثر را روی شاخصهای طرح دارد.

نمودار 42- آنالیز حساسیت پروژه

## نتایج بررسی اقتصادی- مالی طرح توسط نرم افزار COMFAR

در این بخش نتایج محاسبات مالی و اقتصادی طرح آورده شده است. محاسبات اقتصادی- مالی طرح با توجه به برآوردهای انجام شده و نتایج بدست آمده از فصل اول و با استفاده از نرم افزار Comfar III صورت گرفته است. فرضیات در نظر گرفته شده در برنامه زمانبندی طرح در جدول 59 و مفروضات مالی و اقتصادی لازم جهت انجام طرح در جدول 57 آمده است.

در تعیین برنامه زمانبندی و شاخص های مالی و اقتصادی مورد استفاده در طرح، سعی شده است که تطابق این موارد با واقعیات موجود در کشور رعایت شود.

جدول 62- برنامه زمان بندی پیاده سازی طرح

| مدت اجرای طرح | 12 ماه |
| --- | --- |
| مدت زمان تولید | 20 سال پس از بهره برداری |

جدول 63- مفروضات مالی و اقتصادی طرح

| سرمایه ثابت | آورده سهام دار |
| --- | --- |
| سرمایه در گردش | آورده سهام دار |
| نرخ تنزیل کل سرمایه گذاری | 18% |
| نرخ تنزیل برای آورده سهامداران | 20% |

جدول 64- شاخصهای اقتصادی مالی طرح

| شاخص | مقدار | واحد |
| --- | --- | --- |
| نرخ بازگشت داخلی کل سرمایه گذاری(IRR) | 43.91 | درصد |
| دوره بازگشت سرمایه عادی (NPBP) | 4.5 | سال |
| دوره بازگشت سرمایه متحرک (DPBP) | 5.5 | سال در نرخ 20 درصد |
| خالص ارزش فعلی (NPV) | 8,892,196,926.91 | هزار ریال در نرخ 20 درصد |

جدول 65- جریانات نقدی به منظور برنامه ریزی مالی

ارقام به هزار ریال

جدول 66- صورتحساب سود و زيان

ارقام به هزار ریال

شرح نتایج در قالب گزارش استاندارد ایجاد شده توسط نرم افزار comfar III در ادامه آمده است. ترتیب انتخاب شده جهت ارائه گزارش استاندارد ایجاد شده توسط این نرم افزار در جدول ذیل آمده است.

| عنوان |  |
| --- | --- |
| خلاصه نتایج بدست آمده | Summery Sheet |
| کل هزینه های سرمایه گذاری | Investment Costs |
| هزینه های تولید در سال های مختلف | Cost Of Production |
| برآورد فروش | Production And Sales Programme |
| جریان مالی | Financial Flow |
| کل جریان وام های اخذ شده | Total Debt Service |
| جریان نقدی کل سرمایه گذاری طرح( با در نظر گرفتن نرخ تنزیل) | Discounted Cash Flow |
| سود سالانه | Net Income |
| تحلیل نقطه سر به سر | Break-even Analysis |
| ترازنامه | Balance Sheet |
| نسبتهای مالی | Financial Ratio |
| نسبتهای بازدهی | Efficiency ratio |

## شاخص های اقتصادی طرح

این پروژه در زمینی به متراژ 20000 مترمربع  واقع در استان خراسان جنوبی-بیرجند-شهرک صنعتی میباشد. زمانبندی طرح بابت ساخت و راه اندازی و نصب سازه و تاسیسات به مدت دو سال و پس از دریافت مجوزها و شروع عملیات اجرایی از تاریخ 1400.01.01 پیش بینی شده است که با احتساب زمان مطالعه، امکان سنجی، تهیه طرح، دریافت مجوزها و تغییر کاربریها که از تاریخ 1400.01.01 شروع شده است در مجموع یک سال خواهد بود. نتایج بررسی های انجام شده بر روی طرح نشان میدهد که در صورت انجام عملیات اجرای طرح مطابق برنامه زمانبندی تا سال 1401، بهره برداری تجاری طرح از سال 1402 آغاز می شود.براساس محاسبات انجام شده نرخ بازده داخلی طرح با در نظر گرفتن 20 سال عمر مفید از شروع بهره برداری معادل 43.91 درصد می باشد.

## جمع بندی و پیشنهاد مالی

با توجه به بررسی های انجام شده و نتایج بدست آمده، موارد ذیل جهت تجزیه و تحلیل وضعیت طرح از نظر توانایی های سرمایه گذاری و همچنین استمرار خدمات و در نهایت بازگشت سرمایه و سودآوری قابل یادآوری میباشد.

جمع بندی و نتیجه گیری از مباحث فنی، اجرایی و اقتصادی نشان میدهد پروژه حاضر دارای توجیه اقتصادی، مالی و بازار است و با اطمینان میتوان بیان کرد که سرمایه گذاری انجام شده در یک دوره کمتر از 5 سال با حاشیه سود منطقی بازگشت خواهد داشت و دارای ارزش افزوده مطلوب می باشد

- مأخذ: سازمان حفاظت محیط زیست

-لیست کد تعرفه و اولویت های کالاهای گمرک، گمرک جمهوری اسلامی ایران

- مأخذ: سازمان غذا و دارو

- مأخذ: سازمان تجارت بین الملل

- مأخذ: سازمان تجارت بین الملل

- مأخذ: سازمان تجارت بین الملل

- مأخذ: سازمان تجارت بین الملل

- مأخذ: سازمان تجارت بین الملل

- مأخذ: سازمان تجارت بین الملل

- مأخذ: سازمان تجارت بین الملل

- مأخذ: سازمان تجارت بین الملل

- مأخذ: سازمان تجارت بین الملل

- مأخذ: سازمان تجارت بین الملل

- مأخذ: سازمان تجارت بین الملل

- مأخذ: سازمان تجارت بین الملل

- مأخذ: سازمان تجارت بین الملل

- مأخذ: سازمان تجارت بین الملل

- مأخذ: سازمان تجارت بین الملل

- مأخذ: سازمان تجارت بین الملل

- مأخذ: سازمان تجارت بین الملل

- مأخذ: سازمان تجارت بین الملل

- مأخذ: سازمان تجارت بین الملل

- مأخذ: سازمان تجارت بین الملل

- مأخذ: سازمان تجارت بین الملل

- مأخذ: سازمان تجارت بین الملل

- مأخذ: سازمان تجارت بین الملل

- مأخذ: سازمان تجارت بین الملل

- مأخذ: سازمان تجارت بین الملل

- مأخذ: سازمان تجارت بین الملل

- مأخذ: سازمان تجارت بین الملل

- مأخذ: سازمان تجارت بین الملل

- مأخذ: سازمان تجارت بین الملل

- مأخذ: سازمان تجارت بین الملل

- مأخذ: سازمان تجارت بین الملل

- مأخذ: سازمان تجارت بین الملل

- مأخذ: سازمان تجارت بین الملل

- مأخذ: سازمان تجارت بین الملل

- مأخذ: سازمان تجارت بین الملل

- مأخذ: سازمان تجارت بین الملل

- مأخذ: اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی تهران

- مأخذ: اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی تهران

- مأخذ: اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی تهران

- مأخذ: اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی تهران

- مأخذ: اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی تهران

- مأخذ: اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی تهران

- مأخذ: مشخصات واحدهای صنعتی – تولیدی، دفتر آمار و اطلاع‌رسانی، معاونت توسعه صنعتی، وزارت صنعت، معدن و تجارت

- مأخذ: مشخصات واحدهای صنعتی – تولیدی، دفتر آمار و اطلاع‌رسانی، معاونت توسعه صنعتی، وزارت صنعت، معدن و تجارت

- مأخذ: مشخصات واحدهای صنعتی – تولیدی، دفتر آمار و اطلاع‌رسانی، معاونت توسعه صنعتی، وزارت صنعت، معدن و تجارت

- مأخذ: مشخصات واحدهای صنعتی – تولیدی، دفتر آمار و اطلاع‌رسانی، معاونت توسعه صنعتی، وزارت صنعت، معدن و تجارت

- مأخذ: مشخصات واحدهای صنعتی – تولیدی، دفتر آمار و اطلاع‌رسانی، معاونت توسعه صنعتی، وزارت صنعت، معدن و تجارت

- مأخذ: مشخصات واحدهای صنعتی – تولیدی، دفتر آمار و اطلاع‌رسانی، معاونت توسعه صنعتی، وزارت صنعت، معدن و تجارت

- مأخذ: مشخصات واحدهای صنعتی – تولیدی، دفتر آمار و اطلاع‌رسانی، معاونت توسعه صنعتی، وزارت صنعت، معدن و تجارت

- مأخذ: مشخصات واحدهای صنعتی – تولیدی، دفتر آمار و اطلاع‌رسانی، معاونت توسعه صنعتی، وزارت صنعت، معدن و تجارت

- مأخذ: mordorintelligence.com